UMOWA  Nr  .........

Umowa zawarta w dnia                      r w  Zaleszanach   pomiędzy Gminą

Zaleszany   , zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

1.   Andrzeja Karasia    – Wójta Gminy  Zaleszany

przy kontrasygnacie :

2.   Moniki Chałubiec    - Skarbnika Gminy  Zaleszany

a

, zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” , które reprezentuje :

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego , Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej

na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody miejscowości  Kotowa Wola  ”

.

2. Przedmiot umowy obejmuje :

1/ Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „ Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej  na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody miejscowości  Kotowa Wola  ”

2/ Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( projektant przygotuje wniosek do Urzędu Gminy Zaleszany .).

3/ Wyrysy i wypisy z rejestru ewidencji gruntów wraz z zawartymi umowami cywilno- prawnymi

w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę.

4/ Opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem i wykazem działek o posiadanym prawie

do dysponowania na cele budowlane wg. wymogów Starostwa Powiatowego w  Stalowej  Woli.

5/ Wykaz przyłączy z numerami działek i adresami .

6/ Podkłady geodezyjne sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych  (aktualne)   niezbędne

do wykonania projektu wraz z wektoryzacją map, aktualizacją, rzeźbą terenu i opłatami               w Ośrodku Geodezyjnym w Stalowe Woli .

7/ Geologiczne badanie podłoża gruntowego  – 2 egz.

8/ Dokumentacja towarzysząca  (operat wodno-prawny ) na przejście pod potokami, rowami, inne płatne uzgodnienia, decyzje w tym ; dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko.

Należy uzyskać warunki techniczne zasilania w energię elektryczną do przepompowni oraz warunki włączenia kanalizacji do istniejącej sieci.

9/ Dokumentacja powinna zawierać :

a)

b) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

11/ Dokonanie płatnych uzgodnień z ZUDP Stalowa Wola i  Państwowym Inspektorem  	      Sanitarnym.

12/ Wykonawca projektu winien dokonać uzgodnień branżowych przy skrzyżowaniach z gazem, kablami, ziemnymi i przejściami pod drogami.

3. Warunki wykonania przedmiotu umowy :

1/

3/ Jednostka projektowa jest zobowiązana do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski

wynikający z poprawy i koniecznych uzupełnień będzie pełniony w ramach kosztów opracowania projektu budowlano-wykonawczego.

4/ Projekt budowlano-wykonawczy winien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne

oświadczenie projektanta, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu.

5/ Dokumentacja budowlano-wykonawcza winna umożliwić prawidłową realizację zadania oraz

musi posiadać wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę. Przed złożeniem materiałów do decyzji lokalizacyjnej projektant zobowiązany jest zorganizować Radę Techniczną i przedstawić główne założenia projektu. Również Radę Techniczną  należy zorganizować przed złożeniem dokumentacji do pozwolenia na budowę.

6/ Projekt winien być uzgodniony z Zakładem Usług Komunalnych –  administratorem , natomiast przekroczenia dróg gminnych należy uzgodnić z Urzędem Gminy Inspektor ds. Dróg

4. Kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza winna obejmować :

1/  kompletne materiały do decyzji lokalizacyjnej inwestycji wraz z umowami  cywilno- prawnymi ,

2/  kompletny  projekt budowlany - 4 egz. /wersja papierowa/ + wersja elektroniczna ,

3/  kompletny projekt wykonawczy z przekrojami i profilami  - 3 egz. /wersja papierowa/ + wersja elektroniczna ,

4/  przedmiary robót - 4 egz. /wersja papierowa/ + wersja elektroniczna ,

5/  kosztorys inwestorski – 2 egz.

6/  specyfikację techniczną  wykonania i odbioru robót  – 4 egz. /wersja papierowa/ + wersja elektroniczna .

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami .

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonywaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody zamawiającego przekazać  praw

i obowiązków wynikających z umowy w całości . Wykonawca odpowiada za prace  wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

§ 3

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych .

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę :

a)   do konsultacji z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych

mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie

opracowanej dokumentacji projektowej,

b)   do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów

technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne

okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca zobowiązany jest do

podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

3. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów  jej przygotowania.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia     r.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe

w siedzibie zamawiającego w ww. terminie.

3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

- Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie , że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna – z punktu  widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wykonania prac projektowych nie przewidzianych w SIWZ

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto : zł

w tym 23% podatek VAT :       zł, cena netto :           zł .

2. Ww. cena jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie .

- W przypadku przerwania wykonywania  prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

- Cena ryczałtowa może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego    oświadczenia Wykonawcy , że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową ,   obowiązującymi przepisami oraz normami , i że został wydany w stanie kompletnym  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za  wykonane i odebrane prace projektowe .

2. Zapłata wynagrodzenia , o którym mowa w § 5 ust. 1 , odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych , i tak ;

        - I faktura 25% ceny umownej po przedstawieniu map sytuacyjno-wysokościowych do celów

projektowych,

        - II faktura w wysokości 30 % po złożeniu materiałów do decyzji lokalizacyjnej inwestycji,

        - III faktura 25% po złożeniu materiałów do pozwolenia na budowę,

        - IV faktura 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

3. Podstawą do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  będzie faktura płatna w terminie

do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego .

4. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 7

Zbycie wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego .

§ 8

W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§ 9

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę – w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki .

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę , z przyczyn zależnych od   Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umową w wysokości 20% wartości umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości  20% wartości umowy.

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień  opóźnienia .

5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową , koszt  wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości ponosi Wykonawca .

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych , dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego .

§ 10

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady prac projektowych kończy swój bieg po upływie 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego ostatniego elementu robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa lub po upływie 2 lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku niezrealizowania obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji.

§ 11

1. Zamawiający w przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej części ma prawo :

a) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

b) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

c) nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wykonawcy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy .

§ 12

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony wykonawcy wyznacza się :

1) . .

2). Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony zamawiającego wyznacza się :

Katarzyna Stawowa  - Urząd Gminy  Zaleszany  .

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności .

2. Spory powstałe na gruncie wykonywania niniejszej umowy Strony będą załatwiać polubownie.                                                                                                                                     W przypadku braku ugodowego załatwienia sporu właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego .

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego .

§ 15

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron .

Wykonawca :                                                                       Zamawiający :