ZATWIERDZAM

...……………………….

Ziębice, dnia 24 września 2012 roku

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                       NA  USŁUGI

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - zwanej dalej „ustawą”

„REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH – ETAP I PRZEBUDOWA CEGLANEGO STOŻKA HEŁMU BRAMY”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Ziębice

REGON:			890718478

NIP: 			            887-16-35-214

Miejscowość			Ziębice

Adres:				ul. Przemysłowa 10

Strona internetowa:		www.ziebice.biuletyn.net

Godziny urzędowania:	7.30 – 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Ziębicach

57 – 220  Ziębice

ul. Przemysłowa 10

znak postępowania: ZP.271.1.6.2012

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1 Tryb udzielenia zamówienia publicznego…………………………………………………..3

Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia……………………………………………………….....…3

Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia…………………………………………..……………....4

Rozdział 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ………………………………....4

Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków………………………………………………………………………….……………..4

Rozdział 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu………………………...…………………………………….………………………6

Rozdział 7 Wymagania dotyczące wadium ……………………………………………………  .. …..8

Rozdział 8 Termin związania ofertą……………………………………………………………...….8

Rozdział 9 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami………………………………………………….………………………………..8

Rozdział 10 Opis sposobu przygotowania ofert……….……………………………….…………...…11

Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert…………………………………………....12

Rozdział 12 Opis sposobu obliczania ceny…………………………………………………….….….13

Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert…………………………………………….…..………13

Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego……………………………………………………………...…….14

Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy………………….…….14

Rozdział 16.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania                o udzielenie postępowania…………..……………………………………………………………..15

Rozdział 17 Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy    w stosunku do treści oferty, na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy……………………………………….16

Rozdział 18  Załączniki do SIWZ……………………………..………………………………..17

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

# Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa: „REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH – ETAP I PRZEBUDOWA CEGLANEGO STOŻKA HEŁMU BRAMY ”

CPV 45212350-4  Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont obejmuje tylko I etap wskazany poniżej.

Przedmiot zamówienia obejmuje etap I realizacji inwestycji – przebudowę ceglanego stożka hełmu bramy.  Wykonanie rusztowania wokół stożka hełmu Bramy dla potrzeb prowadzenia robót. Wykonanie rozbiórki ceglanego stożka hełmu w jego szczytowej części do wysokości około ½  tj. do styku zmieniającej się faktury wątku ceglanego. Odtworzenie stożka poprzez wymurowanie cegłą ceramiczną kominową  z demontażu lub nową kształtową  na zaprawie rozebranej części hełmu. Pozostałą dolną część hełmu poddać renowacji.

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa ceglanego hełmu stożka Bramy Paczkowskiej poprzez jego częściową rozbiórkę                                   i wymurowanie w wysokości ok. ½,  konserwacja środkami renowacyjnymi pozostałej części ceglanego stożka  jak również osadzenie na szczycie stożka kamiennej figury lwa  która została wcześniej zdemontowana. Całość prac będzie prowadzona w oparciu o dokumentację posiadaną przez Zamawiającego jak również pod nadzorem konserwatora zabytków oraz innych osób funkcyjnych powołanych przez Zamawiającego dla tych robót.

Wykonawca zobowiązuje się do :

1). Wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą  posiadaną  przez Zamawiającego jak również z uwzględnieniem uwag wniesionych  przez konserwatora zabytków i inne osoby funkcyjne powołane dla tych prac przez Zamawiającego.

2)  Wykonania czynności zgodnie z aktualnym poziomem wymagań technicznych                               i konserwatorskich dla  obiektów zabytkowych, należytą starannością, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa oraz  według wytycznych osób funkcyjnych  powołanych przez Zamawiającego,

3). Prowadzenia czynności przy dołożeniu wszelkich możliwych starań mających na celu          maksymalne zabezpieczenie uciążliwości dla mieszkańców budynków sąsiednich oraz innych

osób znajdujących się w pobliżu prac ( zwłaszcza przejść dla pieszych)

4).  Zabezpieczenia miejsca wykonywanych czynności odpowiednim oznakowaniem zgodnie

z prawem budowlanym i bhp.

5).  Załadunku  i wywiezienia na wyznaczone miejsce składowania gruzu i innych        materiałów rozbiórkowych  wraz z uporządkowaniem terenu,

6).  Zapewnienia pracownikom wykonującym czynności na  czas pracy zaplecza          socjalnego wraz z urządzeniami w.c.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki:

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Bramy Paczkowskiej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Przedmiar robót mający charakter informacyjny obejmujący I etap.

Uwaga:

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

c) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

d) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej;

Nie przewiduje się:

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie                              do 15.12.2012 r. licząc od dnia protokólarnego  przekazania terenu  dla realizacji czynności.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy –              w tym okresie, co najmniej dwóch robót polegających na wznoszeniu ścian konstrukcyjnych zewnętrznych  z cegły na obiektach zabytkowych (zabytek objęty decyzją konserwatora zabytków wpisany do rejestru zabytków)  z  podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                     do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony                   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 40.000,00 złotych i przedstawi opłaconą polisę                       a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunek udziału                         w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. a, b, c, d winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,              o których mowa w pkt 1  Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia te warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca                   w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem wg załącznika nr 4 do SIWZ

Ocena spełnienia w/w warunków  dokonana zostanie  zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte  w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Rozdziale              6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści  załączonych dokumentów  musi wynikać  jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                     z postępowania.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

- Dokumenty są składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność                       z oryginałem przez wykonawcę.

Do oferty wypełnionej na Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy załączyć:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

          - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 
w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych– na zał. nr 2 do SIWZ,

          - wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  wykonanych  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,  z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                i prawidłowo ukończone  na zał. nr 6 do SIWZ

          - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,                        że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru - na zał. nr 3 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - na zał. nr 5 do SIWZ

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                   że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione                       nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega                   z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie,                   że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b),c),d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

e)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

f)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. e) powinny być wystawione nie wcześniej niż                    6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. f), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2 lit. e) i f) zastępuje się                   je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te powinny być wystawione odpowiednio w terminie o którym mowa powyżej.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie                          o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- Inne załączniki do oferty:

- pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania,             o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Zobowiązanie podmiotów trzecich jeśli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów

W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego, dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

- Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (spółka cywilna, konsorcjum):

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika                 do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                       w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.

Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (pełnomocnika).

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika                do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7.  Wymagania dotyczące wadium

# Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

# Rozdział 8.  Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim

  - Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

a) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: Adres zamawiającego podany w pkt.3

b) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr : podany w pkt.3. Każda   ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

c) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty  w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić                    o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres

Urząd Miejski

ul. Przemysłowa 10

57-220 Ziębice

nr fax-u 74 8 191 212

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Inspektor ds. inwestycji - Kazimierz Kluska

w zakresie procedury zamówień publicznych:

- Inspektor ds. zamówień publicznych Elżbieta Ochał

Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

- Wyjaśnienia treści SIWZ

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek wpłynął                   do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym wpływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie,                                         tj. http://www.ziebice.biuletyn.net

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg  terminu, składania wniosku                        o którym mowa w lit a.

e) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi                    na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

f) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej http://www.ziebice.biuletyn.net

c) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i będą wiążące przy składaniu ofert.

d) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian     w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

e) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian  w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://www.ziebice.biuletyn.net

- Wyjaśnienia w toku badania ofert:

a) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia               i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone     na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu,                w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                albo termin składania ofert.

b) W toku badania ofert Zamawiający może  żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz żąda wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

- Spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

- Spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego;

c) Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawia              w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

-   przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

-   jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za

prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

-  jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się,                            że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty VAT.

d) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenia w wyznaczonym, terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina  Ziębice

OFERTA NA „REMONT  BRAMY  PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH – PRZEBUDOWA CEGLANEGO  STOŻKA  HEŁMU  BRAMY ”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

……………..r. godz. …………….

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie    z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,                                to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie         do podpisania oferty lub oferty i umowy. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone          do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność             z oryginałem.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną                 do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa              w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                    w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy  podwykonawcom, jeżeli Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

# Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Przemysłowej 10, 57-220 Ziębice w sekretariacie (I piętro – pok. Nr 10) , w terminie do dnia 09.10.2012 roku,                           do  godz. 09.30 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu                     na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2012 roku o  godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad                      i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad                  i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną Oferentowi niezwłocznie po otwarciu ofert, o ile wycofanie oferty zostało złożone przez podmiot uprawniony. W przeciwnym wypadku wykonawca jest związany ofertą.

- Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Oferty, które wpłynęły po terminie nie zawierające adresu zwrotnego zostaną zwrócone  Wykonawcy po ich otwarciu i sprawdzeniu adresu Wykonawcy na który mają zostać przesłane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 8 i 9 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# Rozdział 12.  Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym                                                i słownie z dokładnością do grosza ( do dwóch miejsc po przecinku)

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane                z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty,

  - Cena przedstawiona w ofercie musi zawierać łączną sumę za wykonanie wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót a także załączonego do SIWZ wzoru umowy.

  - Załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter informacyjny Wykonawca nie ma obowiązku załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

  - W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie   odrębnych   przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT. Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

  - Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria oceny oferty:

Cena  – znaczenie 100 pkt

KC=CNCOB×100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty               w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy  na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy             z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art 148 ust 2 Ustawy.

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej  w ofercie

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank  PBS w Strzelinie Nr  36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 z podaniem tytułu:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej na – Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach – etap I przebudowa ceglanego stożka hełmu Bramy”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,                    po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, -Protokołu Odbioru Końcowego).

# Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone              w art. 179-198 ustawy.

1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa                           w art. 154 pkt 5 ustawy.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) odrzucenia oferty odwołującego

4) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie ora wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej              albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym                      za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu                  do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób

określony w art. 27 ust.2, ustawy, albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia              w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

9) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie                 5 dni d dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11) Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu                        na szczególna zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

12) Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

13) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

14) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi                     w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca               od dnia wpływu skargi do sądu

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy                   z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz.177) – tekst jednolity                  z dnia 8 czerwca 2010 r (Dz. U. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami)

Rozdział 17 Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy                    w stosunku do treści oferty, na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

1) Zgodnie z art.144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia prac   w sytuacji:

- powstania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót tj. występowania opadów atmosferycznych oraz  niskich temperatur,

- powstania nieprzewidzianej sytuacji związanej z koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych na obiekcie zabytkowym podyktowanych decyzją Konserwatora Zabytków.

# Rozdział 18. Załączniki do SIWZ

- Wzór oferty- załącznik nr 1

- Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 2

- Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                      o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia osoby fizycznej załącznik nr 5

- Wzór wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech  lat robót i usług podobnych – załącznik nr 6

- Wzór umowy- załącznik nr 7

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Decyzja Starosty Ząbkowickiego z dnia 31.07.2012 roku nr 267/2012

- Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu                  nr 213/12 z dnia 23 marca 2012 roku

- Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu                    nr 406/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku

- Przedmiar robót.

# Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Ziębice

ul. Przemysłowa 10

57-220 Ziębice

Nazwa i adres WYKONAWCY :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nr fax-u : ................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nr telefonu ………………………………………………………………………………………

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH – ETAP I PRZEBUDOWA CEGLANEGO STOŻKA HEŁMU BRAMY  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA BRUTTO    ………………………  PLN słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:

do 15.12.2012 r.  przez cały okres trwania  umowy     zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu                      i terminie wyznaczonym przez zamawiającego

  - akceptujemy  postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - Zadanie objęte przedmiotowym zamówieniem wykonamy samodzielnie/                          z udziałem podwykonawców*

…………………………………..………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy się podwykonawcom wraz z określeniem rodzaju                        i zakresu)

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................

Stanowisko: .............................................................................................................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

1/ .......................................................................................................................................................................

2/ .......................................................................................................................................................................

3/ ......................................................................................................................................................................

Nazwa banku i nr konta na który ma nastąpić zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (forma w pieniądzu) w przypadku uznania oferty  za najkorzystniejszą i podpisaniu umowy z Wykonawcą.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 2 do Siwz

........................................................

(miejscowość, data)

...........................................................

(pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E 1

Oświadczamy, że przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH – ETAP I PRZEBUDOWA CEGLANEGO STOŻKA HEŁMU BRAMY ”

spełniamy warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami)

- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadam/my wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

- Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                      do wykonania zamówienia

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

....................................................................

( podpis osób uprawnionych do składania

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz

pieczątka /pieczątki )

1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających                                   się  o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.

# Załącznik nr 3 do siwz

........................................................

(miejscowość, data)

...........................................................

(pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym           w trybie przetargu nieograniczone na:

„REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH – ETAP I PRZEBUDOWA CEGLANEGO STOŻKA HEŁMU BRAMY”

oświadczamy, że zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z póź. zmianami) nie podlegamy wykluczeniu                              z postępowania o udzielenie na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

....................................................................

( podpis osób uprawnionych do składania

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka /pieczątki )

2 Podpisuje wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających                   się o zamówienie powyższy dokument składa każdy wykonawca samodzielnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamówienie p.n.:

„REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH – ETAP I PRZEBUDOWA CEGLANEGO STOŻKA HEŁMU BRAMY”

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY 
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

| L.p. | Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby | Adres podmiotu | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz ……………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ………………………………………………………………………..…………………………………………...………………………………………………………………….………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....

(wymienić zasoby)

..........................................,dn. .....................

miejscowość

………….............................................................................................

podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do

dyspozycji niezbędnych zasobów

…………………………………………………………….

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub

jego upełnomocnionego przedstawiciela)

# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamówienie p.n.:

„REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH – ETAP I PRZEBUDOWA CEGLANEGO STOŻKA HEŁMU BRAMY”

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………..

ADRES: …………………………………………………………..

## OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą:………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
z siedzibą w …………………………………………………………………………………, zarejestrowaną                   w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: ………………….., prowadzonej przez: ……………………………………………………………………………,                          NIP: ………………………………………  REGON: …………………………...……………,

## w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

…………………………………..			     		 ..................................................................

(miejscowość, data)	     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego              upełnomocnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  wykonanych  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,  z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

| Lp. | Przedmiot zamówienia rodzaj | Całkowita wartość brutto usługi w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione  usługi zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami  oraz zostały prawidłowo ukończone (referencje itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki