UMOWA Nr  …… /2018

na

„Budowę placu zabaw w Płonicy”.

zawarta w dniu …………….. 2018r.

pomiędzy Gminą Złoty Stok zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Grażynę Orczyk – Burmistrza Miasta Złoty Stok

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Biskupskiej

a firmą ………………………………………………………………………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………...

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

„Budowa placu zabaw w Płonicy”, zgodnie ze specyfikacją do zapytania ofertowego RL.271a.6.2018., z dnia 13.09.2018r., projektem budowlanym i złożoną ofertą z dnia ………………..2018roku.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością, zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Normami.

§ 3.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy wynikających z przepisów BHP i ppoż oraz zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

- posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

- oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową (pracami), a szczególnie z ziemi lub błota,

- naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia,

- naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,

- segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz ich wywóz,

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, jeżeli charakter prac tego wymaga.

§ 4.

- Rozpoczęcie robót – 00.00.2018 r.

- Zakończenie robót – 20.11.2018 r.

§ 5.

Wartość robót ustala się:

- na kwotę ryczałtowa brutto: …………………………….. zł.

Słownie złotych:…………………………………………………………………………………………..

§ 6.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po przedstawieniu faktury końcowej za wykonanie robót, płatnej w terminie 14 dni od daty jej złożenia na konto Wykonawcy. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez reprezentanta Zamawiającego oraz Wykonawcy.

§ 7.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą kary umowne w dwóch następujących tytułów:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,30% wynagrodzenia

ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,50% wartości wadliwie wykonanych robót, licząc za każdy dzień od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego winy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne określone w ww. podpunktach nie pokrywają wartości szkody.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

§ 8.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze, w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10.

Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 11.

Zmiany niniejszej umowy dla swej ważności, wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej.

§ 12.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

………………………………                                                  …………………………………

Zamawiający                                                                                Wykonawca