numer sprawy R.271.12.2014

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr R.272.12.2014 
(PROJEKT)

zawarta w dniu 	2014 r., pomiędzy

Gminą Miłoradz reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Miłoradz - Tadeusza Bilińskiego

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym."

Gmina wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Miłoradz.

NIP Gminy Miłoradz: 579-202-98-19, REGON 170747916

a:

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy R.271.12.2014 została zawarta umowa o następującej treści.

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

- Przedmiarze - należy przez to rozumieć przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 2 do Umowy;

- Opracowaniu technicznym – należy przez to rozumieć opracowanie techniczne przedmiotu umowy

- sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać Poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;

- nienależytym wykonaniu Umowy - należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu Urnowy albo zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, obowiązującymi przepisami lub projektem technicznym wdrożeniowym zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- rażącym niewywiązywaniu się z obowiązków - należy przez to rozumieć zawinione niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z Umowy i bez usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie przewidywanym na jego realizację, i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązku, dalsze uchylanie się od jego spełnienia;

- pozytywom wyniku odbioru - należy przez to rozumieć potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy lub jego części poprzez umieszczenie w protokole odbioru sformułowania „Wynik odbioru: pozytywny'. Potwierdzenie będzie figurowało w protokole odbioru wówczas, gdy Wykonawca zrealizował całość przedmiotu Umowy lub część relacji wyszczególnionych w przedmiocie Umowy, zgodne z warunkami zawartymi w Umowie i Zamawiający nie wnosi uwag co do ich wykonania;

- awarii - należy przez to rozumieć uszkodzenie linii kablowej powodujące przerwę w transmisji.

- uszkodzeniu - należy przez to rozumieć każdą niesprawność lub dysfunkcję dostarczonego rozwiązania powstałą w trakcie eksploatacji, niebędącą awarią.

§2

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej” zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1), przedmiarem robót (załącznik nr 2), kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3), opracowaniem technicznym oraz  z  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Przedmiotem Umowy są roboty  budowlane  związane  z  budową  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  z miejscowości  Miłoradz  do  miejscowości  Mątowy  Wielkie.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy z własnych materiałów i urządzeń, wolnych od wad oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom

numer sprawy R.271.12.2014

§3

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 30 grudnia 2014 roku.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności

- Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie przedmiotu Umowy będzie podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.

§4

Wynagrodzenie

- Wartość przedmiotu Umowy określonego w §2 wynosi ………………………….. zł (słownie: ………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w trakcie realizacji Umowy. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające bezpośrednio z zakresu rzeczowego Umowy, z przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania Umowy, w tym związane z kosztami prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych, koszty dostaw (wraz z ewentualnymi opłatami celnymi) i instalacji, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty ubezpieczenia oraz ewentualne koszty odszkodowania i naprawy szkód powstałych przy prowadzeniu prac, koszty nadzoru prowadzonego przez właściciela kanalizacji teletechnicznej, koszty odbiorów, wykonywania pomiarów, sprawdzeń i testów, koszty gwarancji, koszty związane z przeniesieniem praw autorskich, koszty zezwoleń i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również należne opłaty i podatki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Gmina Miłoradz; 82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9; NIP 579-202-98-19, REGON 170747916

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu i odbiorze robót. Podstawą do wystawienia faktury jest łączne spełnienie poniżej określonych przesłanek:

- protokół odbioru, stwierdzającego wykonanie prac bez wad, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w §5 ust. 1 oraz właściwego Kierownika robót ze strony Wykonawcy,

- zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w §5 ust. 1 ,

- oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty (jeżeli dotyczy)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia Umowy na osobę trzecią.

§5

Realizacja Umowy

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Jerzy Balik, tel. 55 271 15 31 e-mail: budownictwo@miloradz.malbork.pl

- Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji Umowy będzie:

- Kierownik robót ………………………………………..      o uprawnieniach nr

- …………………………………………………………

- Zmiana przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel Zamawiającego będą uczestniczyć w spotkaniach roboczych. Spotkania robocze będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

- Ustalenia podjęte na spotkaniach roboczych, o których mowa w punkcie 4, zostaną spisane przez Wykonawcę w formie notatki i przedstawione Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

- Strony ustalają, iż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy.

- W trakcie uzgodnień Przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać uwagi do Harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie zalecenia Przedstawiciela Zamawiającego.

- Uzgodniony Harmonogram zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia Harmonogramu przez Wykonawcę. Zatwierdzony harmonogram będzie podstawą do dalszej realizacji przedmiotu Umowy.

- Dopuszcza się zmiany Harmonogramu za zgodą Stron w trakcie trwania Umowy. Zmiana Harmonogramu wymaga formy pisemnej, nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

numer sprawy R.271.12.2014

- Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne z udziałem pracowników Zamawiającego w miejscu, w którym wykonywane będą prace instalacyjne związane z realizacją Umowy. Wizja lokalna ma dostarczyć niezbędnych informacji do opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w oparciu o aktualne normy i przepisy, opracowanie techniczne, Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz do dokonania wszelkich prawem przewidzianych zgłoszeń i uzgodnień.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą.

§6

Odpowiedzialność i zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Na zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego - o zamiarze zawarcia umowy z podwykonawcą Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego, załączając projekt umowy. leżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z danym podwykonawcą nie zgłosi pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, wydana na zasadach opisanych w ust 3, oraz zgoda Wykonawcy.

5a.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność:

- z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy

- za ewentualne szkody zaistniałe podczas realizacji przedmiotu Umowy

- za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót

5b. Wykonawca zobowiązany jest do wypłacenia wszelkich odszkodowań na rzecz właścicieli gruntów, przez które będzie przebiegać wodociąg

5c.   W przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców zapisy ust. 5a pkt 1 i 2 oraz ust. 5b stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- dokonania wymaganych zgłoszeń i uzyskania zgody na wykonywanie prac instalacyjnych,

- przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, a także informowania u zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji Umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy,

- zapewnienia nadzoru nad realizacją Umowy w zakresie robót budowlanych;

- prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowy,

- zapewnienia ogólnego dozoru terenu budowy,

- umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy,

- uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- utrzymywania w należytym porządku miejsc wykonywania prac instalacyjnych, w których realizowany jest przedmiot Umowy,

- zabezpieczenia pomieszczeń i znajdujących się w nich urządzeń technicznych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie prac instalacyjnych,

- uporządkowania miejsc wykonywania prac instalacyjnych po zakończeniu prac poprzez przywrócenie ich do stanu pierwotnego,

- usuwania wszelkich uszkodzeń powstałych w związku z wykonywaniem prac instalacyjnych,

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy.

- W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i P.POŻ na terenie budowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a takie za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie;

- organizacji robót,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z pracami,

- zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z pracami.

- Przy układaniu kabli Wykonawca zobowiązany jest stosować się do Polskich Norm oraz do norm Unii Europejskiej obowiązujących w tym zakresie.

- W przypadku kiedy, do przeprowadzenia prac stanowiących przedmiot umowy konieczne będzie zajęcie pasa drogowego, o wszelkie związane z tym pozwolenia występuje Wykonawca oraz ponosi wszelkie związane z tym koszty.

numer sprawy R.271.12.2014

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody, od wszystkich osób fizycznych, którym powierzy wykonywanie zadań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 1.01 poz. 926 z późn. zm.).

- Wykonawca zapewni całodobowe przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych przez wszystkie dni okresu gwarancji.

§7

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,

- udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zapewnienia dostępu do miejsca, w którym będzie realizowany przedmiot Umowy,

- Przed rozpoczęciem okresu gwarancji Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do zgłaszania uszkodzeń i awarii.

§8

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy, z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty do przeprowadzenia odbioru.

- W przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu odbioru przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane prace wchodzące w skład przedmiotowej Umowy.

- Odbiór przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru niewykonania przedmiotu Umowy dla relacji zgłoszonych do odbioru, stwierdzenia wad lub usterek, komisja Zamawiającego nie dokona odbioru. Z czynności tej zostanie spisany odpowiedni protokół z wynikiem negatywnym. Po usunięciu nieprawidłowości Strony uzgodnią kolejny termin odbioru i przystąpią do odbioru.

§9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …  miesięcznej rękojmi i gwarancji na przedmiot Urnowy, o którym mowa w §2.

- Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym dla poszczególnych relacji.

- Gwarancja obejmuje:

- usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych;

- usuwanie wad w robociźnie;

- naprawę wykrytych uszkodzeń przyłącza energetycznego oraz infrastruktury, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe, usuwanie wad projektu.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w całym okresie gwarancji

- Wady, uszkodzenia i awarie objęte gwarancją zgłaszane będą przez Zamawiającego w formie telefonicznej i pisemnej dn Wykonawcy na numer telefonu	 i faksu

- Wykonawca usunie awarię w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca usunie wady i uszkodzenia w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i uszkodzenia, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad będzie pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym w §10. W przypadku, gdy koszt usunięcia wad będzie przewyższał kwotę, o której mowa w §10 ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy zwrotu pozostałej części tych kosztów na zasadach ogólnych.

numer sprawy R.271.12.2014

§10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto Umowy wyszczególnionej w §4 ust. 1, tj. w kwocie  	…………zł w formie ……………………………………………………………………

- 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota 	……………zł zostanie zwrócona w terminie 30 dni po wykonaniu 
przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego podpisanym protokołem odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.

- 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………….. zł stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 15 dni, po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca zobowiązuje się wystąpić pisemnie do Zamawiającego o zwrot zabezpieczenia z chwilą upływu            okresu rękojmi za wady.

§11

Odstąpienie od umowy

- W razie odstąpienia przez Wykonawcą od umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z Umowy.

- W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej. że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia odstąpienia od Umowy.

§12

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- w razie odstąpienia od Urnowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto Umowy wyszczególnionej w § 4 ust 1,

- w razie nienależytego wykonania Urnowy - w wysokości 5% wartości brutto umowy wyszczególnionej w §4 ust 1,

- w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków przez Wykonawcę za każdy z osobna przypadek wystąpienia tych okoliczności - w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy wyszczególnionej w § 4 ust. 1,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% kwoty brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu awarii - w wysokości 0,2% wartości brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad i uszkodzeń ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 0,05 % wartości brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

4. Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest wyłączona.

§13

Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zawarcia urnowy, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych.

- Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem wstrzymania realizacji robót do czasu przedłożenia kopii polisy lub dowodu jej przedłużenia.

numer sprawy R.271.12.2014

- Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopic dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminy zapłaty - pod rygorem wstrzymania realizacji robót, do czasu zapłaty składki.

§14

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Urnowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmiana postanowień Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§15

Siła wyższa

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Urnowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

- Na okres działania siły wyższej obowiązki Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.

- Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej, udowodnienia tej okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku ustania siły wyższej, Strony Urnowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

§16

Postanowienia końcowe

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

- Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron,

- w trybie ugodowego rozwiązania sporu,

- przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Wykonawcy (kserokopia)

Załącznik nr 2: Przedmiar robót Zamawiającego (kserokopia)

Załącznik nr 3: Kosztorys ofertowy Wykonawcy (kserokopia)

WYKONAWCA	     ZAMAWIAJĄCY