BIO.271.1.2.2021.AP	Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa wykonawcy ...............................................................................................

Siedziba wykonawcy ............................................................................................

NIP .................................................... REGON....................................................

Numer telefonu ………………………………………………..

e-mail: ____________@______________________

Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy ……………………

………………………

(miejscowość i data)

Gmina Bakałarzewo

ul. Rynek 3

16 - 423 Bakałarzewo

1. Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania pn. ,,Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane” oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją  warunków zamówienia w następujący sposób:

Cena ofertowa  netto  ........................................................................... zł,

plus należny podatek VAT (….%)       ……………………………….zł.

Wartość brutto oferty: ………………………………..…………… zł

słownie złotych: ……………………………………………….…………..

w tym:

1) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie na żłobek wraz z budową wyjścia ewakuacyjnego w miejscu istniejącego okna:

• kwota netto  …………………. zł  (słownie: ……………………………………………………………),

• VAT  (….%)  - ………………… zł,

• kwota brutto   ………………….. zł  (słownie: …………………………………………………………);

2) Budowa i urządzenie placu zabaw na potrzeby żłobka na terenie Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie:

• kwota netto  …………………… zł  (słownie: …………………………………………………………),

• VAT  (….%)  - ……………………….. zł,

• kwota brutto   ………. zł  (słownie:…………………………………………………………………….).

2. Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy.

3. Udzielam …… miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

4. Wyrażam zgodę na opłacenie faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

7. Oświadczam, ze akceptuję wzór umowy na wykonanie robót budowlanych i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (podać firmy podwykonawców, o ile już są znani) …………………………………

9. Rodzaj Wykonawcy:*

1) mikroprzedsiębiorstwo,

2) małe przedsiębiorstwo,

3) średnie przedsiębiorstwo,

4) jednoosobowa działalność gospodarcza,

5) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

6) inny rodzaj.

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.

11. Oświadczam, że na dzień składania oferty zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną, o której mowa w rozdziale 37 SWZ  oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: ……………………………………………...  tel. kontaktowy, faks/e-mail: …………………………………………………………….

………..…………………………….

/podpisano elektronicznie/*

* UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

* Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

BIO.271.1.2.2021.AP

Załącznik Nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Bakałarzewo

ul. Rynek 3

16 - 423 Bakałarzewo

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane” prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale 18 ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Informacja, w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w  rozdziale 18 ust.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  …………………………………………………….….., w następującym zakresie: …………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród  wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) i związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Informuję, że Zamawiający  może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj., ……………………………. (należy podać jakie dokumenty zamawiający może samodzielnie pobrać) z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym ………………….

………..…………………………….

/podpisano elektronicznie/*

* UWAGA: oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

------------------------------------------------------

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z niniejszym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

BIO.271.1.2.2021.AP

Załącznik Nr 3 do SWZ

………………………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę …………………………………………………………...

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj. ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

niezbędnych zasobów określonych w art. 118 ustawy Pzp, tj. …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie: ,,Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane” oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….                                         ……………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                          (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

BIO.271.1.2.2021.AP

Załącznik Nr 4 do SWZ

………………………………………..

………………………………………..

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPIATŁOWEJ ZGODNIE Z ART. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane” realizowanego przez Gminę Bakałarzewo, oświadczam, co następuje:

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp, w załączeniu przedkładam listę □

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp*

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………..(miejscowość), dnia ………..…… r.

…………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

BIO.271.1.2.2021.AP

Załącznik Nr 5 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

BUDOWLANYCH

(Nazwa wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane”, przedkładamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej: jedną robotę budowlaną dotyczącą: budowy/rozbudowy/przebudowy budynku, o wartości robót minimum na kwotę 200 000,00 zł, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego wykonano roboty | Przedmiot zamówienia | Data i miejsce wykonania robót | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W razie potrzeby tabelę należy rozszerzyć o kolejne zrealizowane zamówienia.

Uwaga:

- Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Przedmiot umowy winien umożliwić Zamawiającemu prawidłową ocenę spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej/zawodowej, dopuszcza się załączenie dodatkowych dokumentów ułatwiających tą ocenę.

......................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

BIO.271.1.2.2021.AP

Załącznik Nr 6 do SWZ

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO

REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(Nazwa wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane”, przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu: co najmniej po jednej osobie posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane w branży budowlanej, do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót w zakresie realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem.

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie | Informacje o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |

……………………. dnia …………………… roku

………………………………………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

Załącznik Nr 7 do SWZ

UMOWA Nr …./2021

zawarta w dniu ……….. 2021 r. w Bakałarzewie

pomiędzy Gminą Bakałarzewo, NIP: 8442140699, REGON: 790670852, ul. Rynek 3, 16 - 423 Bakałarzewo, zwaną dalej ,,Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Tomasza Naruszewicza – Wójta Gminy Bakałarzewo,

przy kontrasygnacie Heleny Kiersnowskiej - Skarbnika Gminy

a

………………………………………………………………………………………………………, NIP: …….., REGON: ………… zwanym dalej "Wykonawcą",  reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu nr BIO.271.1.2.2021.AP, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp,

o treści następującej:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. ,,Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane” obejmujące przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części parteru budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie na żłobek wraz z  budową wyjścia ewakuacyjnego w miejscu istniejącego okna oraz budowę i urządzenie placu zabaw na potrzeby żłobka na terenie Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie, zgodnie z:

1) ofertą Wykonawcy wraz załącznikami,

2) kosztorysem ofertowym,

3) Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Główne elementy robót, o których mowa w ust. 1:

1) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie na żłobek.

Stan projektowany do wykonania:

Planowany żłobek zlokalizowany będzie na parterze budynku i będzie to zespół pomieszczeń składający się z dwóch sal do pobytu dziennego, pomieszczenia biurowego, holu z aneksem szatniowym i aneksem cateringu oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.

W związku z adaptacją pomieszczeń szkolnych na potrzeby żłobka należy wykonać:

- wydzielenie holu żłobka poprzez podział szkolnego holu i zapewnienie możliwości przejścia pomiędzy pomieszczeniami,

- wydzielenie z dwóch sal dydaktycznych: dwóch sal pobytu dziennego, łazienki, pokoju biurowego oraz aneksów: szatniowego i cateringu,

- wymianę i montaż drzwi wewnętrznych,

- doprowadzenie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do projektowanej łazienki i aneksu cateringu montaż nawietrzaków podokiennych i wentylacji mechanicznej,

- wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia,

- w klatce schodowej od drzwi zewnętrznych do poziomu parteru: montaż pochwytów ściennych na wys. 1,10m i 0,75m oraz przebudowę balustrady,

- wymianę wykładziny podłogowej,

- remont istniejących ścian oraz malowanie wszystkich pomieszczeń wykonanie okładziny ściennej w łazience i w aneksie cateringu,

- montaż urządzeń sanitarnych,

- montaż osłon grzejnikowych,

- wymiana rolet okiennych.

Rozbiórki / demontaż:

- demontaż balustrady na klatce schodowej do poziomu parteru;

- demontaż drzwi w części budynku podlegającej adaptacji na żłobek,

- demontaż wykładzin, rolet wewnętrznych,

Roboty budowlane oraz prace remontowe:

- montaż ścian szkieletowych systemowych wydzielających pomieszczenia,

- montaż drzwi dwuskrzydłowych wydzielających hol żłobka od holu szkoły,

- montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń użytkowych,

-  montaż urządzeń sanitarnych w projektowanych łazienkach,

- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do obsługi nowo projektowanych pomieszczeń (włączenie nowych urządzeń sanitarnych do istniejących pionów),

- wymiana instalacji oświetleniowej i elektrycznej,

Elementy wykończenia wewnętrznego:

Ściany i sufity:

projektowane ściany działowe – z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych z wypełnieniem wełną mineralną, odpowiednio zagruntowane i malowane lub zagruntowane i wykładane płytkami glazury (w zależności od pomieszczenia).

Okładziny ścian:

w pomieszczeniach mokrych ściany wyłożone płytkami z glazury do wysokości około 2,05m (do wysokości framugi drzwiowej, nie mniej niż 2,0m), a powyżej malowane farbą lateksową w kolorze zgodnym z widokami ścian.

Gładzie gipsowe:

powierzchnie płyt GK, nie przeznaczone na wykończenie glazurą, należy wykończyć gładzią gipsową nanoszoną ręcznie.

Roboty malarskie:

malowanie powierzchni wewnętrznych - istniejących, projektowanych tynkowanych oraz na zabudowach z płyt GKB (gruntowanie + dwukrotne malowanie, zapewniające pełne krycie).

Podłogi:

nawierzchnie podłóg: wykładzina podłogowa elastyczna, zmywalna, niepalna,  antypoślizgowa.

2) Budowa wyjścia ewakuacyjnego w miejscu istniejącego okna w Szkole Podstawowej w Bakałarzewie z przeznaczeniem dla żłobka.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w miejscu istniejącego okna z holu szkolnego. Zakresem inwestycji objęto: okno w holu oraz część chodnika przy budynku szkoły.

Planowane prace budowlane obejmują:

- demontaż okna,

- rozbiórkę ścianki podokiennej,

- montaż witryny szklanej z drzwiami ewakuacyjnymi,

- montaż zewnętrznych stalowych schodów ewakuacyjnych.

3) Budowa i urządzenie placu zabaw na potrzeby żłobka na terenie Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie.

Przedmiotem inwestycji jest plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Plac wyposażony zostanie w urządzenia służące do rekreacji najmłodszym, ławkę, tablicę informacyjną, ogrodzenie.

Zakres prac obejmuje:

- korektę ukształtowania terenu – wyrównanie poziomu terenu w miejscu planowanego placu zabaw

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych: piaskowej i polipropylenowej w strefach bezpiecznych urządzeń,

- montaż ogrodzenia,

- montaż pięciu urządzeń do zabaw tj. piaskownicy, bujaka dwuosobowego, bujaka jednoosobowego, wolno stojącego domku i zestawu zabawowego, składającego się z trzech wież sześciokątnych, ścianki wspinaczkowej, tunelu, pomostu linowego. przejścia 2 stopniowego, ślizgawki oraz licznych paneli edukacyjnych,

- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne),

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew trawy w miejscach ubytków;

- zabezpieczenie skarp darnią z rolki.

Rozpoczęcie robót w zakresie wyjścia ewakuacyjnego nastąpi dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany.

4) Prace należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym, prawem budowlanym oraz polskimi normami.

3. Zakres robót, o których mowa w ust. 1 obejmuje także:

1) obsługę geodezyjną:

- wytyczenie obiektu i urządzeń do wbudowania,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2 kpl.,

- kopie map zasadniczych - 2 kpl. zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Suwalskiego.

2) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – 2 egz., zawierającej między innymi:

- protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych,

- wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, materiały,

- inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa),

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi Wykonawcy niezbędnymi do prowadzenia robót.

4. Prace należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym, prawem budowlanym oraz polskimi normami.

5. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w Projekcie budowlanym i Przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

6. Prace zabezpieczające teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych należy wykonać zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym według Projektu budowlanego. Prace należy uzgodnić z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno–wodociągowe  i właścicielami nieruchomości. Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót wymienionych w ust. 1 – 2 określa dokumentacja techniczna i Przedmiar robót oraz SWZ.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI

1. Wymagany termin realizacji zamówienia 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadkach określonych w § 14 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby przedmiot umowy został wykonany w umówionym terminie. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań w zakresie określonym w zdaniu pierwszym, chyba że wykaże, że termin wykonania przedmiotu umowy nie jest zagrożony.  Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.

§ 3.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielami Zamawiającego podczas realizacji umowy będą:

………………….. – inspektor nadzoru inwestorskiego oraz ……………………………………………….

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ………………………………..

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 5.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca;

- wskazanie Zamawiającemu osób, które będą pełniły obowiązki kierownika budowy/robót tj. posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej;

- szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy;

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzoną inwestycją. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków;

- zagospodarowanie terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy w granicach wskazanych przez Zamawiającego. W ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy, które powinno być pełne i estetyczne, a także zabezpieczenie przeznaczonego do zachowania drzewostanu;

- zawarcie umów na dostawy mediów (woda, ścieki, energia elektryczna) dla celów budowy na swój koszt;

- zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapy, szkice) winien być sporządzony w wersji papierowej;

- prowadzenie na bieżąco dziennika budowy;

- umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą;

- zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. Kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu;

- przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót;

- na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

- przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

- stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę;

- utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy;

- ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie);

- zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów;

- ponoszenie odpowiedzialności także za szkody spowodowane przez Wykonawcę i osoby działające w jego imieniu lub na jego zlecenie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny;

- zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach oraz w obszarze sąsiadującym z inwestycją;

- sprzątanie na bieżąco terenu budowy z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę;

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu najpóźniej w terminie określonym w § 2 ust. 2;

- udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z Przedmiarami robót, SWZ;

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) - dla obiektów budowanych w formie pisemnej (papierowej) – 2 egz. i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, łącznie z:

a) protokołami z badań, prób i odbiorów technicznych,

b) inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – 2 kpl.,

c) kopiami map zasadniczych – 2 kpl. zatwierdzonymi w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Suwalskiego,

d) wymaganymi świadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urządzenia, wyposażenie, materiały, 
e) innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa).

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), zwany dalej Kp. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót budowlanych czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu. Wymóg  ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kp.

4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań opisanych w ust. 2-3 obejmują:

1) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 2. Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

2) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi / roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę;

3) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w ust. 2 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w § 12 umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji, zamówienia.

§ 6.

PODWYKONAWCY

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, a ten jest zobowiązany to żądanie uwzględnić, jeżeli podwykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania i zaniechania podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty: ………………………………. (należy wymienić podwykonawców jeżeli już są znani).

5. W przypadku podjęcia zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany – przed jej podpisaniem z podwykonawcą – przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy. Postanowienia zawarte w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zgody wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, zaś termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego projektu w zakresie spełniania wymagań określonych w SWZ oraz w ust. 6 i 15, a także zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenie do przedłożonego projektu umowy.

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 9 w sytuacji gdy nie spełnia wymagań określonych w SWZ oraz w ust. 6, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w zdaniu pierwszym uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

12. Zamawiający informuje, że obowiązek, przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 11 w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów, których przedmiotem są:

a) umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) usługi: wynajmu sprzętu i transportu, wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych, których wartość każdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zł brutto,

13. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania akceptacji Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

15. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania,

b) terminów realizacji,

c) wynagrodzenia i terminów płatności wynagrodzenia,

d) obowiązku rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

16. Postanowienia określone w ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 7.

ODBIÓR KOŃCOWY

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje przeprowadzanie odbioru końcowego.

2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w §1 umowy. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu prac, złożyć pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego oraz przekazać Zamawiającemu:

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

b) dokumentację powykonawczą wymaganą przez SWZ i postanowienia umowy,

c) wyniki badań, o ile Wykonawca miał obowiązek takie wykonać.

Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego jest faktyczne wykonanie prac.

3. Zamawiający wyznacza datę odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni od  dnia złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę, o ile uzna, że zostały spełnione przez Wykonawcę wymagania określone w umowie, w szczególności w § 7 ust. 2 i 3. W przypadku ustalenia, iż Wykonawca nie spełnił wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 14 dni od dnia ich spełnienia przez Wykonawcę.

4. W odbiorze końcowym uczestniczyć będzie komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.

5. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, z zastrzeżeniem ust. 4.

6. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru prac przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru. W przypadku  gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad. Zamawiającemu przysługują wówczas następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru końcowego do czasu ich usunięcia, czynności odbiorowe będą wówczas kontynuowane po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą umową.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru końcowego w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru, jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8.
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie netto wyrażone kwotą: ……….. zł, słownie: …………………….. + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ……… zł, słownie: …………………………………………………….., (wynagrodzenie umowne),

w tym:

1) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie na żłobek wraz z budową wyjścia ewakuacyjnego w miejscu istniejącego okna:

• kwota netto  …………………. zł  (słownie: ……………………………………………………………),

• VAT  (….%)  - ………………… zł,

• kwota brutto   ………………….. zł  (słownie: …………………………………………………………);

2) Budowa i urządzenie placu zabaw na potrzeby żłobka na terenie Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie:

• kwota netto  …………………… zł  (słownie: …………………………………………………………),

• VAT  (….%)  - ……………………….. zł,

• kwota brutto   ………. zł  (słownie:…………………………………………………………………….).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w § 14 umowy.

3. Zamawiający w toku realizacji robót stanowiących przedmiot umowy może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmian ilościowych, jakościowych i rodzajowych robót i prac, w stosunku do Przedmiarów robót.

§ 9.
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiają, że podpisany przez strony protokół odbioru robót  będzie podstawą do zafakturowania przez Wykonawcę należnego mu wynagrodzenia. Zamawiający odbierze od Wykonawcy zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami §7 niniejszej umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie  faktury końcowej, za roboty faktycznie zrealizowane i potwierdzone protokołem odbioru. Wykonawca wystawi fakturę końcową, na Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane.

Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Fakturę należy wystawiać na:

Nabywca: Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16 - 423 Bakałarzewo, NIP 8442140699.

Odbiorca: Urząd Gminy Bakałarzewo , ul. Rynek 3, 16 - 423 Bakałarzewo.

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 2 miesiące, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem stron.

6. W przypadku wystąpienia zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę zostanie skorygowana w oparciu o postanowienia określone w § 12 umowy (potrącenie z tytułu kar umownych).

§ 10.

GWARANCJA, RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji i rękojmi za wady na okres ………. miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego.

3. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

4. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach.

5. Zamawiający wyznaczy  ostateczny pogwarancyjny odbiór  robót przed upływem terminu rękojmi i gwarancji  oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu gwarancji i rękojmi ustalonej w umowie.

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od dnia wykrycia wady.

7.  Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że w następstwie usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego (brutto) podanego w ofercie, w kwocie ……… zł (słownie: …………………...).

2. Zabezpieczenie należy wnieść w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Po upływie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego jego należytego wykonania, Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia a pozostała kwotę po upływie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi za wady. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy Suwałki nr 90 9359 0002 0005 7626 2012 0003 z zaznaczeniem: ,,Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane” (ważne tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego).

3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu przedstawionego w umowie, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 12.
                                                              KARY UMOWNE

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

1) za zwłokę w zakończeniu robót w terminie określonym niniejszą umową –  w wysokości  0,1%  łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego w okresie gwarancji i rękojmi  –  w wysokości  0,1%  łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1,

5) w   przypadku   braku   zapłaty   lub   nieterminowej   zapłaty   wynagrodzenia   należnego podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom - w wysokości  0,1% wartości  brutto umowy Wykonawcy z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki w terminie, o którym mowa w umowie Wykonawcy z podwykonawcą,

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000 zł  za każdy roboczy dzień zwłoki,

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu   poświadczonej     za    zgodność     z     oryginałem     kopii  mowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1000 zł  za każdy roboczy dzień zwłoki,

8) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/podwykonawcę na umowę o pracę osoby, która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2 - w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

9) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentacji osób, o których mowa w § 5 ust. 4 w terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki i za każdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000 zł.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia.

4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

5. Dopuszcza się sumowanie naliczonych kar umownych z różnych tytułów w wysokości nie większej niż 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 umowy.

§ 13.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie przystąpił z przyczyn leżących po jego stronie do wykonywania prac,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie wykonywanie prac i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni kalendarzowych,

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie zmienił sposobu ich wykonywania na pisemne wezwanie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 8;

4) Zamawiający nie otrzymał dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, jeżeli roboty miały być finansowane lub współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni  liczonych od dnia powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.

3. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W wypadkach określonych w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, przy czym w razie odstąpienia na podstawie ust. 1 pkt. 1-3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych zastrzeżonych niniejszą umową.

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia, jeżeli Zamawiający:

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3) wstrzymał wykonanie robót na okres dłuższy niż 21 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, ust. 3 i ust. 5, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

7. W wypadku odstąpienia od umowy:

1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) w przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca wzywa Zamawiającego do odbioru wykonanych robót, celem sporządzenia protokołu odbioru prac,

3) w przypadku określonym w pkt. 2, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych robót oraz przejęcia  ich od Wykonawcy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty (na podstawie protokołu odbioru prac) wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

8. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 3 Zamawiający może nie odstępować od umowy lecz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Do skutków powierzenia robót innemu podmiotowi stosuje się przepisy dotyczące potrącenia.

- 14.

ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, może nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 Pzp.

2. Przez okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o których mowa w 455 ust. 1 pkt. 4 Pzp, strony rozumieją w szczególności:

1) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli stron, uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, względnie przewidzieć lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia,

2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

3) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności takie jak: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, itp.,

4) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych a niemożliwych do przewidzenia lub konieczności robót zamiennych ujawnionej w toku wykonywania robót,

5) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę (w przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

6) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego dla realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia,

7) w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót.

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1-2, będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obok okoliczności przedstawionych w ust. 1-2, może ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1-4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe przepisy prawa.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

4. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za skutecznie doręczone.

6. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:	         ZAMAWIAJĄCY:

……………………                                                                           ……………………….

KONTRSYGNATA:

………………………..

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Bakałarzewo, 16-423 Bakałarzewo,  kontakt tel. 87 5694023 lub e-mail: urzad@bakalarzewo.pl

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@bakalarzewo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn. ,,Utworzenie żłobka w Bakałarzewie – roboty budowlane” i o numerze referencyjnym: BIO.271.1.2.2021.AP;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej ustaniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również w związku z realizacją 10 letniego obowiązku archiwizacyjnego,

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.