SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

#### (SIWZ)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGR.ANICZONEGO

# na zadanie pn.:

### „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”

##### Zamawiający:    		              Gmina Chmielnik

- Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

- NIP 657-25-31-581;	REGON   291009745

- Telefon:			 tel/fax   (41) 354-32-73,  
                                               (kontakt w godzinach 730-1530)

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

- zatwierdzono w  dniu 10 kwietnia 2014 roku

- Burmistrz /-/

- Jarosław Zatorski

- Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Chmielnik

26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7

województwo świętokrzyskie

NIP 657-25-31-581, REGON 291009745

tel/fax (41) 354-32-73

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 
z 2010 r., poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwana dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – Ustawy PZP.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w dniu  10 kwietnia 2014 r.  zostało zamieszczone 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  123472-2014, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, ul. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik  oraz na stronie internetowej  www.chmielnik.com

- Opis przedmiotu zamówienia;

- Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ):

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45000000-7 -  Roboty budowlane

# 2. Postanowienia ogólne

### Przedmiotem zamówienia jest przebudowa uszkodzonych dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik z uwzględnieniem następujących odcinków dróg:

Zadanie 1 : Przebudowa drogi gminnej Śladków Duży – Śladków Mały na odcinkach od km 2+150 do km 2+600, od km 2+725 do km 2+920 i od km 2+960 do km 3+215 o łącznej długości 900mb polegająca na: likwidacji przełomów, uzupełnieniu podbudowy, regulacji studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 75 km/m2, wykonaniu warstwy ścieralnej mineralno – asfaltowej grubości 
4 cm, odtworzeniu zniszczonych zjazdów indywidualnych, ścięciu wyrównania poboczy.

Lokalizacja drogi: działka nr ewid. 163,143; obręb Śladków Mały, gmina Chmielnik.

Zadanie 2 : Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice na odcinku od km 0+600 do km 0+950 o łącznej długości 350 mb o szerokości jezdni 4,0 m polegająca na: likwidacji przełomów, uzupełnieniu podbudowy, regulacji studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 75 km/m2, wykonaniu warstwy ścieralnej mineralno – asfaltowej grubości 4 cm, ścięciu wyrównania poboczy.

Lokalizacja drogi: działka nr ewid. 29 i 36; obręb Minostowice, gmina Chmielnik.

Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice I na odcinku  od km 0+640 do km 1+416 łącznie o długości 776 mb, polegająca na likwidacji przełomów, uzupełnieniu podbudowy, regulacji studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 75 km/m2, wykonaniu warstwy ścieralnej mineralno – asfaltowej grubości 4 cm, ścięciu wyrównania poboczy.

Lokalizacja drogi: działka nr ewid. 537,36,31, obręb Minostowice, gmina Chmielnik.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne zadania i zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w danej części w przypadku przekroczenia budżetu przeznaczonego na jego sfinansowanie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego
 i pieszego poprzez właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym.

Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę opracowanego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnionego przez Zamawiającego projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robót.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku :

Dokumentacja projektowa , przedmiar robót i  STWiOR – Załącznik nr 11 do SIWZ:

        - Załącznik nr 11.1 - Przebudowa drogi gminnej Śladków Duży – Śladków Mały.

        - Załącznik nr 11.2 - Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice.

        - Załącznik nr 11.3 - Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice I.

.

Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót, w tym wszelkie prace pomocnicze 
i montażowe wymagane do przebudowy dróg gminnych w stanie gotowym do użytkowania 
( podana cena ofertowa zawierać będzie również wartość tych czynności).

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały budowlane były nowe i  nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiadały certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozostałych załączników opisujących przedmiot zamówienia.

4. Dodatkowe wymagania:

4.1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4.2 Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonać badania mieszanki mineralno – bitumicznej ( przynajmniej jedna próbka dla danej drogi) i wyniki przedstawić Zamawiającemu.

4.3. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”.

IV. Termin wykonania zamówienia;

Pożądany termin wykonania zamówienia: do 15.07.2014 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- Warunki ogólne stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki dotyczące:

- posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Wykonawcy powinni posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie robót   budowlanych. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa 
w art. 44 ustawy PZP.

- posiadania wiedzy i doświadczenia :

Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć:

2.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodu dotyczącego najważniejszej roboty.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej  jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wykonaniu 
roboty budowlanej w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł

2.2 Dowód, dotyczący najważniejszej roboty – spełniającej w/w warunek określający, czy robota ta została wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończona. Dowodami są: poświadczenie podmiotu (na rzecz, którego robota została wykonana) lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie.

  - Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w rozdz. 
pkt. 2.2, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienie wskazane w wykazie, zostało wykonane.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody, o których mowa 
w pkt. 2.2 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Na potwierdzenie należy wykazać:

3.1 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować , w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami odpowiednimi do objęcia stanowiska kierownika budowy. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
wg formuły spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia ( art. 26 ust. 2b. znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych), a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy PZP: „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartości niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali sie w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

4) należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu na podstawie analizy przedłożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych 
w rozdziale VI specyfikacji wg formuły spełnia / nie spełnia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia, nie później niż na dzień składania ofert.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, 
o których mowa w ust. 1 winni spełniać łącznie, natomiast żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z ust. 2

6. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy 
z postępowania.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- 1. Dokumenty wymagane w ofercie:

1.1   Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do SIWZ- wymagana forma - ORYGINAŁ

1.2 Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – wymagana forma – ORYGINAŁ lub odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza;

1.3 Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem zastosowanych w kosztorysie czynników cenotwórczych – wymagana forma – ORYGINAŁ;

1.4. Oświadczenie o podwykonawcach – Załącznik nr 7 do SIWZ – wymagana forma – ORYGINAŁ;

2. Wykonawca składa w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 3 do SIWZ - wymagana forma - ORYGINAŁ;

  - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodu dotyczącego najważniejszej roboty. Za najważniejszą robotę budowlaną, której dotyczy obowiązek wskazania w wykazie, uznaje się robotę opisaną w dziale V ust.1 pkt 2.1 SIWZ. Należy wypełnić załącznik nr 8 do SIWZ.

  - Dowód, dotyczący najważniejszej roboty – spełniającej warunek opisany w dziale V ust.1 pkt. 2.2 SIWZ, określający, czy robota ta została wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Dowodami są: poświadczenie podmiotu (na rzecz, którego robota została wykonana) lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
 i ich prawidłowe ukończenie.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ – wymagana forma ORYGINAŁ.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 5 do SIWZ – wymagana forma ORYGINAŁ.

- 3. Wykonawca składa w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ)- wymagana forma oryginał.

  - Zgodnie z art. 26 ust.2d ustawy Pzp, Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 albo informację 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ).

  - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie  (na adres: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik ) lub faksem (nr fax. (41) 354-32-73).

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu w terminie 48 godzin od chwili jego nadania przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo uznać, że dokument wysłany faksem został doręczony po upływie tego terminu na podstawie wydruku nadania faksu. Wydruk nadania faksu załącza się do protokołu postępowania.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

1)	Sprawy związane z procedurą przetargową: Małgorzata Przeździk – Referent w Wydziale Inwestycji tel. (41) 354 32 73 wew. 209, fax – (41) 354 32 73,   godz. urzędowania   pn. - pt. 730-1530

- Sprawy związane z przedmiotem zamówienia: Marek Kwiek –tel. (41) 354 32-73 wew.207, fax – (41) 354 32 73; godz. urzędowania   pn. - pt. 730-1530

- Sposób porozumiewania się:

- - faxem   (41) 354-32-73

- - w formie pisemnej na adres: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7; 26-020 Chmielnik 
 w godzinach pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą;

1. Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej powoduje wykluczenie wykonawcy 
     z postępowania.

X. Opis sposobu przygotowywania oferty;

1.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem  o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w oryginale lub formie odpisu pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

- W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- 10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej i nienaruszonej   kopercie / paczce, zawierającej dokładną nazwę i adres wykonawcy, opatrzonej hasłem:

### OFERTA: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”

NIE OTWIERAĆ PRZED

........................................................................................................................................

( data, godzina )

Na kopercie oprócz informacji jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

11. Opakowanie powinno być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło żadnych wątpliwości co do możliwości jego wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn opisanych w art. 89 ustawy Pzp:

12.1  jest niezgodna z ustawą,

12.2  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

12.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do  przedmiotu zamówienia,

12.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie     zamówienia,

12.6 zawiera błędy w obliczaniu ceny,

12.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

12.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, Plac

Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, pokój nr 102 – Sekretariat w terminie do dnia 25.04.2014 r.

do  godz. 10 00.

- Złożonej ofercie zostanie nadany numer, data i dokładna godzina przyjęcia.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie Wykonawcy.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy  w Chmielniku, ul. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik pok. Nr 202 w dniu 25.04.2014 r. 
o godz. 1015.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

- Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu

- ofert, na ich pisemny wniosek.

- Zainteresowani postępowaniem przetargowym mogą uzyskać wgląd do dokumentacji przetargowej po uprzednim złożeniu  pisemnego wniosku do zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce wglądu do dokumentacji.

- 7.   Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

- zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

    - Cena oferty jest ceną brutto i uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku.

    - Wykonawca określi wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia w „ Formularzu ofertowym” – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

    - Podstawą ustalenia ceny ofertowej jest kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę uwzględniające zakres określony w SIWZ i załącznikach opisujących przedmiot zamówienia oraz zakresem prac niezbędnych do wykonania, które według Wykonawcy należy uwzględnić dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Przedmiary robót załączone do specyfikacji stanowią materiał pomocniczy do przygotowania kosztorysu.

    - Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.

    - Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

Oceny ofert będzie dokonywała komisja.

- Zamawiający przyjął jedno kryterium oceny ofert tj. cena ofertowa brutto 100%

Punkty za zaproponowaną  cenę ofertową obliczone będą według wzoru P1 - 100 pkt.

Co

P1   =  -----------------  x 100;  gdzie

C max

P1  - uzyskana przez ofertę liczba punktów w zakresie zaproponowanej ceny ofertowej;

Co – najniższa cena oferowana brutto;

C max – cena oferty badanej brutto.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- W toku badania oferty i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem  art. 87 ust. 2, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.

Dopuszcza się poprawianie w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony 
o wyborze oferty.

- Wykonawca występujący jako konsorcjum będzie zobowiązany przedłożyć umowę konsorcjum.

- O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 3 ustawy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % wartości zamówienia.

Zabezpieczenie należy wnieść w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego:

BS Chmielnik 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest równoznaczne
 z zaakceptowaniem umowy wg załączonego wzoru oraz akceptacją zawartych we wzorze umowy klauzul.

Dopuszcza się zmiany zawartej umowy w zakresie:

1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich ( w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi);

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć 
w momencie zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią umowy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, 
a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu;

- konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót,

- dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w okolicznościach 
w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

-    jeżeli  zmiany dokumentacji będą zapobiegać powstaniu wady obiektu budowlanego, będą usprawniać bezpieczeństwo, usprawniać proces budowlany, wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne i zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

W takiej sytuacji wartość robót, które nie zostaną wykonane na skutek zmiany dokumentacji 
a ujęte były w kosztorysie ofertowym, zostanie przez Zamawiającego potrącona z ceny ustalonej w umowie.

Zakres robót zamiennych zostanie określony zmienioną dokumentacją projektową lub protokołem konieczności a wartość robót zamiennych zostanie ustalona w drodze negocjacji stron, przy uwzględnieniu składników cenotwórczych jakie Wykonawca zastosował 
w kosztorysie ofertowym.

2. Ponadto dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku:

- konieczności wykonania robót zamiennych.

- zmiany nazwy firmy lub adresu, zmiany kierownika budowy.

W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 
a w szczególności:

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z  treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób  przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt 8 nn. rozdziału, nie przysługuje odwołanie, 
z zastrzeżeniem pkt 3 nn. rozdziału.

- Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy odwołanie wnosi się  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i pkt 11 nn. rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia 
o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych 
w art. 185 ustawy.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

XVIII. Informacja o podwykonawcach.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w części lub w całości ale

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

XIX . Informacje dodatkowe.

- Zamawiający przewiduje na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą wyłącznie w walucie polskiej PLN.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje dla wykonawców zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od ich otwarcia. Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, w terminie ustalonym z Zamawiającym

Załączniki do SIWZ:

1.  Załącznik  Nr  1  –  Formularz ofertowy ( wzór).

2.  Załącznik  Nr  2  –  Wzór umowy .

3.  Załącznik  Nr  3 –   Formularz oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  (wzór).

4.  Załącznik  Nr 4  -    Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1

ustawy Pzp  (wzór).

5.  Załącznik nr  5    -  Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które

będą wykonywać zamówienie (wzór).

6. Załącznik nr  6 -      Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia ( wzór)

7. Załącznik nr  7 -       Oświadczenie o podwykonawcach (wzór)

9. Załącznik nr  8 -      Wykaz robót zrealizowanych w ciągu 5 lat prac w zakresie

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

( wzór)

7.  Załącznik nr   9 -    Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do

dyspozycji niezbędnych zasobów. ( wzór)

8. Załącznik nr 10   -     Informacja i lista podmiotów należących do tej samej gr.upy

kapitałowej ( wzór).

10. Załącznik nr 11 -    Dokumentacja projektowa, przedmiar robót i  STWiOR:

        - Załącznik nr 11.1 - Przebudowa drogi gminnej Śladków Duży – Śladków Mały.

        - Załącznik nr 11.2 - Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice.

        - Załącznik nr 11.3 - Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice I.

.

Załącznik nr 1 do SIWZ

WZÓR		- 	FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA: ............................................................. .......................................................................................... .......................................................................................... tel/fax: ............................................................................

O F E R T A

### Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania polegającego na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”, którego zakres określono 
w SIWZ i załącznikach opisujących przedmiot zamówienia, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej Śladków Duży – Śladków Mały na odcinkach 
od km 2+150 do km 2+600, od km 2+725 do km 2+920 i od km 2+960 do km 3+215 o łącznej długości 900 mb.

BRUTTO za wykonanie zadania 1 zamówienia, ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN (słownie .......................................................................................................................... PLN) w tym podatek VAT w wysokości ............... % co stanowi kwotę .................................. PLN (słownie: .......................................................................................................................... PLN) netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………...PLN )

Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice na odcinku od km 0+600 do km 0+950 o łącznej długości 350 mb.

BRUTTO za wykonanie zadania 2 zamówienia, ze wszystkimi opłatami koniecznymi 
przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN

(słownie .......................................................................................................................... PLN)

w tym podatek VAT w wysokości ............... % co stanowi kwotę .................................. PLN

(słownie: .......................................................................................................................... PLN)

netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………...PLN )

        - Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice I na odcinku  od km 0+640 do km 1+416 łącznie o długości 776 mb.

BRUTTO za wykonanie zadania 3 zamówienia, ze wszystkimi opłatami koniecznymi 
przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN

(słownie .......................................................................................................................... PLN)

w tym podatek VAT w wysokości ............... % co stanowi kwotę .................................. PLN

(słownie: .......................................................................................................................... PLN)

netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………...PLN ).

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia : …………………………………..

- Warunki płatności : do 30 dni od dnia wystawienia faktury.

- Na zrealizowany przez nas przedmiot umowy udzielimy gwarancji w ilości ………… miesięcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ.

- Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wg opisu podanego w SIWZ.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu
 i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ................................................. (co stanowi 
10 %  wartości zamówienia ).

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

- Oświadczamy, że będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkich informacji, zawiadomień dotyczących toczącego się postępowania przesyłanych przez Zamawiającego do nas faksem na nr (41) 354 32 73 w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili jej nadania przez zamawiającego, a w przypadku zaniechania tego obowiązku zamawiający ma prawo uznać, że dokument  wysłany faksem został doręczony po upływie tego terminu na podstawie wydruku nadania faksu.

- Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..........................................................

- .........................................................

- W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z :

Imię i nazwisko:

…………………………………………………

Adres: ………………………………………………

Telefon: ……………………………… fax ……………………………………………………

Data i podpis					...........................................................................................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

WZÓR

UMOWA NR ………………..

zawarta w dniu …………. r. pomiędzy Gminą Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Jarosława Zatorskiego	-	Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

a  	………………………

zwanym dalej „ Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

………………………..

- W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia ……………… r. została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

# Przedmiot umowy

### Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Przebudowa 
       dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik” z uwzględnieniem następujących odcinków

### dróg:

Zadanie 1:  Przebudowa drogi gminnej Śladków Duży – Śladków Mały na odcinkach 
       od km 2+150 do km 2+600, od km 2+725 do km 2+920 i od km 2+960 do km 3+215 o

łącznej długości 900 mb.

Zadanie 2 :  Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice na odcinku od km

0+600 do km 0+950 o łącznej długości 350 mb.

Zadanie 3 :  Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice I na odcinku  od km

0+640 do km 1+416 łącznie o długości 776 mb.

- Zakres rzeczowy w/w zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją projektową,

specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.

- Zakres świadczenia Wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem określonym w ofercie. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa,  a w szczególności techniczno - budowlanymi między innymi warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz normami obowiązującymi w tym zakresie.

- Oferta oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy.

§ 2

# Terminy realizacji

- Termin przekazania placu budowy  ustala się na dzień …………

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:  ……………

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: ……………..

- Do tego terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania. Datą zakończenia przedmiotu umowy jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o ile Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie tego zgłoszenia.

§ 3

Ustala się, że upoważnionymi przedstawicielami stron na budowie będą:

- z ramienia Zamawiającego  	- ……………………………………………………………………..

- z ramienia Wykonawcy:

- kierownik budowy……………  posiadający uprawnienia budowlane  ………..  zam. ……….

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej w ciągu 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za wykonane i odebrane roboty.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie robót przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie budowy przez Kierownika Budowy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy i ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących urządzeń.

- W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich powstałych szkód z jego winy na terenie objętym robotami wynikłych w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,

a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca będzie ponosił koszty:

- obsługi geodezyjnej;

- wykonania organizacji ruchu;

-  zużycia wody oraz energii elektrycznej w okresie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać

go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Materiały o których mowa w ust. 11 powinny podlegać kwalifikacjom kontroli jakości stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu  stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały i urządzenia do wbudowania w obiekcie będącym przedmiotem umowy. Wykonawca będzie postępował zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 6

Wynagrodzenie i rozliczenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za  całe  zadanie  w  kwocie:   ……..   zł brutto  (słownie  zł:	…………..zł. brutto) zgodnie  z wynikiem przetargu z dnia …….. r. Wyżej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT 
i obowiązuje do końca realizacji przedmiotu umowy.

Na wyżej wymienioną cenę ryczałtową brutto składają się ceny jednostkowe poszczególnych odcinków dróg:

Zadanie 1:  Przebudowa drogi gminnej Śladków Duzy – Śladków Mały na odcinkach 
       od km 2+150 do km 2+600, od km 2+725 do km 2+920 i od km 2+960 do km 3+215 o

łącznej długości 900 mb:

Cena brutto ………………… ( słownie: ………………….)

Zadanie 2:  Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice  na odcinku od km

0+600 do km 0+950 o łącznej długości 350 mb:

Cena brutto ………………… ( słownie: ………………….)

Zadanie 3:  Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice – Minostowice I na odcinku  od km

0+640 do km 1+416 łącznie o długości 776 mb.

Cena brutto ………………… ( słownie: ………………….)

- Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, iż określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy,
tak by w pełni służył celowi.

- Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami 
i przewidywanymi elementami, a ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

- Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi  fakturami częściowymi. Na każde zadanie należy wystawić osobną fakturę częściową po zakończeniu danego zadania.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie: protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót danego zadania podpisany przez wszystkich członków specjalnie powołanej do tego celu komisji odbiorowej.

- Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi.

- Zapłata należności następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy ………………………

- Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Tytułem należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………. PLN, 
co stanowi 10 % wartości umowy Wykonawca wnosi w formie …………….. najpóźniej 
w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % całości zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego,

- pozostałe 30 % nie później niż  15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność 
i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu budowy i za metody użyte przy budowie.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze  …...... miesięcy licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg okresów gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i / lub

- w dniu potwierdzenia usunięcia drobnych usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, i/lub

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich dostawy lub wymiany.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni 
od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie gwarancji i rękojmi wady 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
i usterek.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 2 , jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 9

Ubezpieczenia

- Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące przy wykonywaniu robót posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków dotycząca pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Za szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac objętych umową odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca robót. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do wysokości kwoty powstałej szkody.

§ 10

Kary umowne, odszkodowania

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy 
w następujących wypadkach i  wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu robót objętych umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 umowy.

3.      Ponadto ustala się stepującą wysokość kar z tytułu:

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 umowy;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy;

- za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§11

Odstąpienia od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

a)  następuje trzykrotne stwierdzenie niewłaściwej jakości wykonywanych robót;

  - zostanie ogłoszona upadłość bądź nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót;

  - jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy w ciągu 14 dni nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

  - innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje od drugiej strony odszkodowanie w wysokości 50% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

- strony dokonują komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, po czym Wykonawca na swój koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je Zamawiającemu,

- Wykonawca w terminie 10 dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu od umowy usunie zaplecze,

- Wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia zapłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4,  
Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do :

      - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

      - przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia nastąpi odbiór końcowy wykonanych robót.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie  na adres Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować
i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności:

- dokumentację powykonawczą z wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

- komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na wbudowane materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty i certyfikaty bezpieczeństwa oraz wyniki badań mieszanki mineralno – bitumicznej,

- protokoły odbiorów technicznych,

- Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie bez wad przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego, wadliwego ich wykonania, Zamawiający może odmówić odebrania przedmiotu odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancyjnym zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę w ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2b;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli umożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, tj. do 35% wartości przedmiotu umowy,

  - jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt 
i żądać dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. Strony postanawiają że  z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców  wówczas: wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian  przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia, jeżeli umowa:

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 6 niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w terminie o którym mowa w  pkt. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada    Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy wraz z fakturą oświadczenia swoich podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 	dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 	Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (Zamawiający nie wskazał takiego przedmiotu). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo |o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust 8 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony   § 6 niniejszej umowy  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

- Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umowy z podwykonawcami i dalszymi   podwykonawcami:

•	umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

•	w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone  w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

•	w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą,

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości i rękojmi za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,

•	termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny   z wymogami określonymi w SIWZ

•	zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę                                       z odpowiedzialności  względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

§ 14

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w pkt.3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- W sprawach nie uregulowanych w umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawa zamówień publicznych.

- Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,                     a właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji przedmiotu umowy są polskie sądy powszechne.

§ 15

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego:

-  2 egz. dla Zamawiającego

-  1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                               	Wykonawca:

........................................    		 		     .........................................

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WZÓR

…………………………..

………………………….

Dane Wykonawcy

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zgodne z art. 22 ust. 1

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. )

Składając  ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”

Ja ( my), niżej podpisany(i), reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam(y), że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- dysponuję odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym 1,3:

  - posiadam wymaganą wiedzę i doświadczenie,

  - dysponuję wymaganym potencjałem technicznym,

  - dysponuję wymaganymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- polegam na zasobach innych podmiotów oraz będę dysponował następującymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 2,3:

      - wiedzy i doświadczenia;

      - potencjał techniczny,

      - osoby zdolne do wykonania zamówienia;

      - zdolność finansowa.

Miejscowość i data: ……………………….

……………………………………….

( podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu )

- Jeżeli Wykonawca, w którymś z zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe) polega na zasobach innych podmiotów, należy przekreślić odpowiedni podpunkt odnoszący się do zasobu udostępnianego przez inny podmiot. W takim przypadku należy w sposób odpowiedni wypełnić punkt „c)”Oświadczenia oraz dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z n ich przy wykonywaniu zamówienia.

- W przypadku braku polegania na zasobach innych podmiotów punkt „c)”   należy w całości przekreślić.

W przypadku nie dokonania żadnych skreśleń jakiejkolwiek pozycji w pkt  „b” lub pkt „c” Zamawiający przyjmie, że zostało złożone oświadczenie wynikające z pkt „b”, czyli „dysponuję odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WZÓR

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Dane Wykonawcy

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. )

### Ja ( my), niżej podpisany(i), reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana 
w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam(y), że stosownie do treści zapisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczamy, iż ubiegając się o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik;  
w stosunku do naszej firmy, jako Wykonawcy w niniejszym postępowaniu brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość i data: ……………………….

…………………………………..

( podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Wzór

Załącznik Nr 5 do SIWZ

………………………………..

……………………………….

……………………………….

Dane wykonawcy

Oświadczenie

o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą wykonywać zamówienie

zgodne z § 1 ust. 1 pkt 7)

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form

w jakich te dokumenty mogą być składane

### Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”

### Ja ( my), niżej podpisany(i), reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam(y), że:

Osoby wymienione w Wykazie osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, załączonym do oferty, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności drogowej.

Miejscowość i data: …………………….

………………………………………….

( podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu )

WZÓR

Załącznik Nr 6 do SIWZ

### Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Opis posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych | Wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia | Osoby zdolne do wykonania zamówienia zostaną udostępnione przez inne podmioty * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Należy wypełnić odpowiednio |  |

*  załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował

.......................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu )

WZÓR

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

### Oświadczam /y, że zamówienie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”

zrealizuję/my /siłami własnymi /* z udziałem podwykonawców/*, którym zamierzamy powierzyć następujący zakres robót:

| Lp. | Rodzaj robót | Wartość w zł. | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

Miejscowość: ....................................... Data: ..................................

.......................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu )

/*/ - niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr  8 do SIWZ

WZÓR

WYKAZ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT PRAC

W  ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

| Rodzaj robót | Wartość zamówienia | Czas realizacji /data/ |  | Nazwa, adres, tel. Zamawiającego lub użytkownika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

Miejscowość: ....................................... Data: ..................................

.    						  .		                                                    ...........................................................................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo

Załącznik nr 9 do SIWZ

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Dane Wykonawcy

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz .........................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(wymienić zasoby)

do realizacji zamówienia pn.  „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”.

................................................, dnia ...........................

miejscowość

...............................................................................

podpis i pieczęć osoby(ób) upełnomocnionej(ych)

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do

dyspozycji niezbędnych zasobów/ osoby fizycznej

Załącznik nr 10 do SIWZ

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Dane Wykonawcy

Informacja i lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. : „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”; informuję, że nie należę /  należę 1) do grupy kapitałowej …………………………………….………,
				 (nazwa)

o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

oraz, że w skład tej samej grupy kapitałowej wchodzą niżej wymienione podmioty:

| Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Adres |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić jeśli dotyczy

.......................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu )

.......…………..dnia………………….

miejscowość