Załącznik nr 1 – Wzór umowy

UMOWA Nr IR.272.1.__.2018

zawarta w dniu ……………….. roku w Górnie, pomiędzy

Gminą Górno,

Górno 169, 26-008 Górno,

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop

a:

…………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły 
w miejscowości Leszczyny

§ 1

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w Dokumentacji robót Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy wraz 
z przedłożeniem Zamawiającemu kompletu dokumentów.

2.	Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.	Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.	Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z Harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

11. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi Podwykonawcami;

12. Podwykonawca - każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca, na podstawie Umowy o podwykonawstwo, realizację jakiejkolwiek części zamówienia dla potrzeb realizacji zamówienia.

13. Dalszy Podwykonawca - każda osoba trzecia, której Podwykonawca zleca, na podstawie Umowy o podwykonawstwo, realizację jakiejkolwiek części zamówienia dla potrzeb realizacji zamówienia.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.

1.1. Zakres robót obejmuje w szczególności m.in.:

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (STWiOR ST2, ST3).

2. ROBOTY ZIEMNE (STWiOR ST-4).

3. ROBOTY FUNDAMENTOWE (STWiOR ST-2).

4. KONSTRUKCJE BET. I ŻELBET. NADZIEMIA CPV45262300-4 (STWiOR ST-2).

5. OKŁADZINY GIPSOWO-KARTONOWE CPV 45421146-9 (STWiOR ST-2).

6. ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6 (STWiOR ST-2).

7. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45324000-4 (STWiOR ST-2).

8. MALOWANIE WEWNĘTRZNE (STWiOR ST2, ST3).

9. POSADZKI CPV 45430000-0 (STWiOR ST-2).

10. IZOLACJA STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI (STWiOR ST2, ST3).

11. KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU (STWiOR ST2, ST3).

12. ROBOTY POKRYWCZE DACHU - CPV 45261200-5 (STWiOR ST-2).

13. KOMINY MUROWANE (STWiOR ST2, ST3).

14. OBRÓBKI BLACHARSKIE (STWiOR ST2, ST3).

15. TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (STWiOR ST2, ST3).

16. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (STWiOR ST2, ST3).

17. SCHODY WEJŚCIA GŁÓWNEGO (STWiOR ST2, ST3).

18. POZOSTAŁE ROBOTY REMONTOWE TOWARZYSZĄCE.

19. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO CPV-45331100-7 (STWiOR ST-7).

20. KOTŁOWNIA CPV-45331100-7 (STWiOR ST-7).

21. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV-45331210-1 (STWiOR ST-7).

22. INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV-45330000-9 (STWiOR ST-7).

23. INSTALACJA HYDRANTOWA.

24. INSTALACJA KANALIZACYJNA SAN. CPV-45330000-9 (STWiOR ST-7).

25. WLZ + TABLICE ROZDZIELCZE.

26. MONTAŻ PRZEWODÓW.

27. OSPRZĘT INSTALACYJNY.

28. OPRAWY OŚWIETLENIOWE.

29. INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO CPV-45311200-2.

30. OKABLOWANIE INSTALACJI CCTV.

31. INSTALACJA ODGROMOWA.

32. POMIARY OCHRONNE.

33. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

34. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE.

1.2. Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją robót, w tym dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

3. Projekt realizowany ze środków własnych Zamawiającego.

4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa:

- dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- zmiany SIWZ dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej - stanowiące integralną część umowy.

5. Załącznik 8 do SIWZ – przedmiary robót / kosztorysy ofertowe stanowi dokument pomocniczy do rozliczenia dofinansowania oraz do płatności faktur częściowych.

6. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty (materiały, robocizna) – zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ...................... miesięcy. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru robót od Wykonawcy przedmiotu umowy.

9. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że zaproponowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

10. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja robót będzie zawierała wady, które będą uniemożliwiały prawidłowe wykonanie robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta będzie uprawniony do modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, w taki sposób aby cel umowy zrealizowany został z zachowaniem obowiązujących przepisów.

11. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z pracami ogólnobudowlanymi oraz montażem instalacji elektrycznych i sanitarnych przy realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

11.1. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

a) Wykonawca w terminie do dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu listy pracowników własnych i podwykonawców, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę, wraz kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem umów o pracę (oraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) osób wymienionych na tej liście. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

b) W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w pkt. 11:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (tj. w szczególności bez adresów, nr Pesel pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych.

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, w tym żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę.

c) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

d) W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy, zapisy lit. b) i c) stosuje się odpowiednio.

11.2. Sankcje z tytułu niespełnienia zobowiązania w zakresie zatrudnienia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie dowodów bądź oświadczeń, o których mowa w pkt. 11.1 a) i b) i odpowiednio d) SIWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego powyżej, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Wykonawca obowiązany jest do spełniania powyższego zobowiązania przez cały okres realizacji zamówienia.

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100), przez cały okres realizacji umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową.

13. W celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, Zamawiający wymaga by po realizacji zamówienia dostęp do obiektu oraz do zagospodarowanego terenu nie był utrudniony dla osób niepełnosprawnych.

14. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa

- Projekt budowlany,

- Projekty wykonawcze,

- STWiORB

- Przedmiar,

- SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej)

- Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym.

15. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 14 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 14.

§ 3

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

2)	przekazanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wykonania zleconych zadań,

3)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

4)	odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (koszty wykorzystanie mediów ponosi Wykonawca),

7)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)	przyjęcie placu budowy,

2)	zagospodarowanie na własny koszt miejsca na składowanie materiałów,

3)	utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)	przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

5)	prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

6)	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7)	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,

8) 	każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

9) wykonanie, po zakończeniu budowy, dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,

10) sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

11) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP, ochrony p.poż, zapewnienie dozoru mienia na terenie robót, wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

12) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

13) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń oraz udostępnianie ich Zamawiającemu na każde wezwanie

14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

15) kompletowanie w trakcie robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

16) usunięcie wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w terminie nie dłuższym niż termin uzasadniony technicznie i konieczny do ich usunięcia,

17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

18) posiadanie polis ubezpieczeniowych ważnych w okresie: od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego,

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpływać na jakość wykonywanych robót lub termin wykonania,

20) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane,

21) zmiana kadry kierowniczej musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuję taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu propozycji, wyłącznie wtedy gdy doświadczenie i kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać wymogi postawione w SIWZ; zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy,

22) zawiadamianie Zamawiającego, wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających 
i ulegających zakryciu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

23) zawarcie na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- 	roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- 	odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

24) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich wymaganych zezwoleń, decyzji, pozwoleń, itp. związanych z realizowaniem przedmiotu umowy i ponoszenie kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

25) opracowanie świadectwa energetycznego,

26) opracowanie, aktualizacja oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu informacji o wytwarzanych odpadach,

27) podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy,

28) postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ,

29) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,

30) usuwanie odpadów z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2017.21 t.j. – „ustawa o odpadach”),

31) przedłożenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

32) podjęcie czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody,

33) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie 60 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót

§ 4

Podwykonawstwo

- Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części robót wymienionej w Ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub siłami Podwykonawców następujący zakres rzeczowy prac:

  - siłami własnymi:

…….....................................................………………........................................................

(zakres)

  - siłami Podwykonawców:

…….....................................................………………........................................................…

(nazwa Podwykonawcy)

…….....................................................………………........................................................

(zakres)

- Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza rażąco swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143b do 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

  - Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ.

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

  - Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt. 2.

  - Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 5) powyżej, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 7) powyżej, jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości Umowy i 50 tys. zł.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę oraz dalszych podwykonawców.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt. 7) powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt. 2) lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 6 -8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 5

Termin realizacji Umowy

    - Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień przekazania terenu.

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

    - Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

    - Roboty budowlane wewnątrz budynku Wykonawca może prowadzić wyłącznie w terminie: od daty przekazania terenu do 31.01.2019 roku oraz od 19.06.2019 roku do 31.08.2019 roku

    - W terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać bez wad i usterek przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym określone co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy oraz uporządkować teren budowy wraz z terenem objętym budową. Termin wykonania uznaje się za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający dokona tego odbioru.

    - Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

§ 6

Odbiór robót

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego (przy odbiorze końcowym), Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności przekazanie:

1)	dziennika budowy,

2)	dokumentacji powykonawczej,

3)	protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4)	protokołów badań,

5)	gwarancji,

6)	instrukcji obsługi,

7)	aprobat technicznych,

8)	atestów i certyfikatów jakości,

9)	deklaracji zgodności z PN,

10)	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

11) komplet dokumentów, w oparciu o które Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie

12)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4.	Odbiór robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.	O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Przez pisemne zawiadomienie Strony uznają formę pisemną dokumentu lub faxu bądź e-mail. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektor Nadzoru lub osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego), a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad oraz ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru. Ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

7.	Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 
4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego 
z umowy.

8.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9.	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z przyjętą Ofertą, na kwotę brutto ..................................... PLN (słownie złotych brutto: ........................................................................ /100.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia brutto określonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w SIWZ.

- Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace może nastąpić fakturami częściowymi oraz fakturą końcową za odebrane roboty budowlane, zgodnie z pozycjami kosztorysowymi na podstawie cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę. Wystawienie faktur nastąpi na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego robót. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego robót, w którym inspektor ze strony Zamawiającego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy określą rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym, każdego z wykonanych elementów robót zgodnie z harmonogramem.

- Do faktur wystawianych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. Warunkiem zapłaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiającego faktury VAT wraz z podpisanym przez obie strony stosownym protokołem oraz oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie wraz z zestawieniem i kopiami faktur i potwierdzeniami zapłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisanie przez Strony końcowego protokołu odbioru prac. Protokół ten stanowi załącznik do faktury.

- Protokół częściowy lub końcowy ze stwierdzonymi wadami uniemożliwiającymi odbiór, nie uprawniają Wykonawcy do wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych/ej faktur/y na wskazany rachunek bankowy wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym paragrafie. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia.

- Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Fakturowanie przewidziano w latach 2018 – 2019. Fakturowanie w roku 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł brutto.

7.1. W razie możliwości przeznaczenia przez Zamawiającego zwiększonych środków finansowych na realizację zadania w 2018 roku, dopuszcza się zmianę warunków płatności zgodnie ze zmianami w budżecie gminy, w szczególności zwiększonej wartości zapłaty wynagrodzenia przeznaczonej na 2018 rok

- W ramach wymienionej ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

- Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej,

- Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.,

- Usunie gruz i materiały zbędne z placu budowy.

- Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i innych mediów stanowią koszt Wykonawcy. Warunki korzystania z mediów zostaną ustalone przez Wykonawcę z przedstawicielem Zamawiającego.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie dopiero po przedstawieniu przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców, względnie dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zgłoszonych do odbioru prac, tj. potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, względnie dalszych podwykonawców oraz oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy biorących udział w realizacji zgłoszonych do odbioru prac, o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawił fakturę.

- W przypadku nie dostarczenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców, względnie dalszych podwykonawców, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez podwykonawcę, Wykonawcę.

- Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia z powyższej przyczyny.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w związku z nimi koszty manipulacyjne (chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić należności, o których mowa powyżej z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka przysługuje względem Zamawiającego.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: .................... w wysokości 5% wynagrodzenia umownego: ………….. zł.

2.	Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.	Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:

- 70% wniesionego zabezpieczenia tj. …………….. zł na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy)

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………… zł, jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia okresu rękojmi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy).

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia do czasu usunięcia wad, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 9

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na …... miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą). Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego robót od Wykonawcy przedmiotu umowy. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres gwarancji na materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz z tytułu rękojmi za wady i usterki powstałe po odbiorze przez okres ….. miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

c) pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o kwotę jaka zmniejsza wartość przedmiotu umowy na skutek stwierdzonych wad.

9.	W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy, w tym stwierdzone w czasie dokonywania czynności odbioru, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy podmiotu trzeciego, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu, a poniesione koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy lub zostaną zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej.

10. Dokument gwarancji wystawiony zostanie przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni, po odbiorze końcowym, w którym Wykonawca ma obowiązek zawrzeć następujące zobowiązania, a w przypadku ich nie zawarcia, Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na zasadach wskazanych poniżej oraz niniejszym paragrafie:

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty oraz wszelkie użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, odpowiadają najwyższym standardom jakościowym z punktu widzenia celu któremu mają służyć, są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, spełniają wymagania i odpowiadają cechom określonym w umowie i załącznikach do niej, zaś przedmiot umowy pozostanie sprawny i będzie działał prawidłowo, w szczególności nie będzie miał wad zmniejszających jego walory wizualne lub użytkowe.

- Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad (usterek) w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Wykonawca winien wadę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Zgłoszenia o których mowa w pkt. 2) będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00, telefonicznie pod numerem …………… fax-em pod numerem ………… lub e-mailem, na adres …………………….

- W przypadku zgłoszenia w formie e-mailem, za datę zgłoszenia uważa się datę dostarczenia zgłoszenia do systemu poczty elektronicznej Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie gwarancji, w szczególności koszty dojazdów, transportu, napraw, wymiany urządzeń lub ich części, ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad (usterek) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na usuniętą wadę na okres jak w ust. 2 niniejszego paragrafu, licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia wady.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady (usterki) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę (usterkę) we własnym zakresie lub przy pomocy podmiotu trzeciego, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu, a poniesione koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy lub zostaną zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej.

- W ostatnim miesiącu okresu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający powoła Komisję odbioru pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny stanu zrealizowanych robót oraz wskaże ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad Strony podpiszą protokół pogwarancyjnego odbioru. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorze pogwarancyjnym.

11. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

12. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,

- czynności podjętych w celu likwidacji majątku Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności Wykonawcy.

13. Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi lub gwarancji, jeżeli wada wystąpiła w okresie rękojmi lub gwarancji.

14. Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

§ 10

Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne

1.	Jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych oraz zapisów SIWZ zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych zapisów zawartych w SIWZ.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia obu stron.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w art. 145 ustawy Pzp.

- Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o których mowa w niniejszej Umowie oraz oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy w ciągu 7 dni kalendarzowych nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

  - suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia brutto,

  - uzyskania informacji, iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonania robót budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy bądź innych podmiotów,

  - w razie bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę,

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,

  - Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 4;

  - wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1.

  - wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób;

  - w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca jego zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji jakości). W przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania.

- W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

- w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w tym inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót. Protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy;

- Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu teren budowy;

- wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego.

- W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 6 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy w następujących, poza innymi określonymi w treści umowy, wypadkach i w wysokościach:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy;

- za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorach, jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad bądź usterek do dnia faktycznego ich usunięcia potwierdzonego przez Zamawiającego;

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

- za nie przestrzeganie przepisów BHP lub P.POŻ w wysokości 200 zł za każdorazowe przewinienie stwierdzone przez inspektora nadzoru lub inne uprawnione organy,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 4 – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót:

- za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia - w wysokości 1000 zł,

- za każde następne stwierdzenie uchybienia - w wysokości 5000 zł.

- w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100% niezapłaconej należności;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku niewprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- za niezłożenie Zamawiającemu w terminie listy pracowników własnych i podwykonawców, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę, wraz kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem umów o pracę (oraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) osób wymienionych na tej liście, w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących wskazane w SIWZ czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy lub nieudokumentowania w sposób wskazany w niniejszej umowy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania tych pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.

- za nie przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie 60 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100), przez cały okres realizacji umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony dzień nie posiadania wskazanej polisy.

- Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z umowy nie może przekroczyć 40% wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia mu pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

- Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych.

- Za zwłokę w zapłacie faktury VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 13

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14

Zmiany pisemne w umowie

      - Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w przypadkach wskazanych w SIWZ.

§ 15

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

2.	Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności - zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres Zamawiającego lub Wykonawcy wymieniony w w/w umowie. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 	których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

6.	Przedstawicielami Stron są:

a) z ramienia Zamawiającego:

- ……………………………………………………….

b) z ramienia Wykonawcy:

- ……………………………………………………….

c) Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 5 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu 
i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

d) Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.

e) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

7.	Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, przy czym 2 dla Zamawiającego.

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

2) Oferta wykonawcy,

3) Kosztorysy ofertowe.

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy

5) Warunki realizacji zadania.

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 5 do Umowy Nr IR.272.1.__.2018

WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

- Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym lub częściowo funkcjonującym.

- Prowadzone roboty budowlane nie mogą uniemożliwiać wykonywania swoich obowiązków pracownikom jednostek użytkujących obiekty podlegające przebudowie, rozbudowie i nadbudowie.

- Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w godzinach: 06:00 – 20:00, przy czym wykonywanie robót budowlanych wewnętrznych od daty przekazania terenu do 31.01.2019 roku oraz 19.06.2019 roku do 31.08.2019 roku.

- W godzinach pracy obiektów Zamawiający dopuszcza wyłączenie prądu, wody i c.w.u. wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych, prace w tym zakresie nie zezwala się wykonywać w godzinach 07:00 – 11:00.

- Zamawiający będzie przekazywał pomieszczenia Wykonawcy sukcesywnie wg harmonogramu wykonywania robót, który zostanie ustalony przez przedstawicieli stron umowy oraz zarządców obiektu podczas przekazania terenu.

- Dopuszcza się zmianę harmonogramu realizacji robót na wniosek każdej ze stron. Zmiany te nie wymagają pisemnych zmian umowy.

- Zamawiający oczekuje by w danym pomieszczeniu biurowym rozpoczęte prace nie były kontynuowane po zdaniu pomieszczeń po wykonanych pracach, chyba że technologia prowadzenia robót uniemożliwi takie rozwiązanie o czym Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego przed przystąpieniem do prac w danym pomieszczeniu.

- Zamawiający nie przewiduje wynoszenia wyposażenia pomieszczenia, jeśli nie będzie to uzasadnione zakresem wykonywanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pozostałego w pomieszczeniach sprzętu i wyposażenia przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem.

- W przypadku konieczności wyniesienia mebli, wyposażenia itp., obowiązek ten leży w gestii Wykonawcy pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający dysponuje pomieszczeniami, które na czas realizacji budowy może przekazać Wykonawcy na potrzeby zaplecza (pomieszczenie dla pracowników oraz pomieszczenie na materiały).

- Zamawiający na czas realizacji robót udostępni Wykonawcy teren pod zaplecze techniczne, przy czym zagospodarowanie terenu nie może spowodować wyłączenia komunikacyjnego na terenie prowadzonych prac dla pracowników oraz interesantów.

- Zaplecze musi zostać odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone. Wszelkie szkody powstałe w wyniku złego wykonania oznakowania i zabezpieczenia są traktowane jako zawinione przez Wykonawcę, za które Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

- Za mienie pozostawione na terenie inwestycji przez okres realizacji Zamawiający nie odpowiada. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie swojego majątku.

- Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do wykonania „podliczników” energii elektrycznej oraz wody na czas prowadzenia robót.

- Koszty zużytkowanej energii oraz wody pokrywa Wykonawca, koszty te nie są wliczone w cenę ofertową.

- Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania rozwiązań funkcjonowania obiektów (w tym w zakresie bezpieczeństwa) stosowanych przez Zarządcę obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do pomalowania wszystkich ścian / sufitów, na których prowadzone będą roboty w kolorze zastosowanym w danym pokoju / pomieszczeniu.

- Wykonywane instalacje rozdzielni elektrycznych mają zostać dostosowane do możliwości bezinwazyjnego podłączenia / przełączenia zasilania awaryjnego (np.: agregatu prądotwórczego).

- Potwierdzenie przekazania / zdania pomieszczeń odnotowane zostanie pisemnie.

- Elementy konstrukcyjne po demontażu zostaną ocenione przez przedstawiciela Zamawiającego pod kątem przydatności dla Zamawiającego, chyba że dokumentacja projektowa stanowi inaczej. W przypadku stwierdzenia takiej przydatności elementy te zostaną składowane w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego na terenie działki, na której prowadzone będą roboty.