Załącznik nr 3

UMOWA NR ZP / 3421 / ___ / ____

(wzór)

zawarta w dniu: …................. r. w Górnie pomiędzy;

GMINA GÓRNO

Górno 169, 26-008 Górno

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno - .................................................

oraz Zastępcę Wójta Gminy Górno - .................................................

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno - .................................................

a:

............................................................

............................................................

............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą" została zawarta umowa w wyniku zaproszenia ofertowego 
o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o następującej treści.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową, remontem dróg i boisk w zakresie budownictwa drogowego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w roku 2011 na terenie Gminy Górno

Termin sprawowania nadzoru: od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Termin świadczenia usługi ulega wydłużeniu na okres realizacji inwestycji rozpoczętych w roku 2011 (dotyczy wyłącznie rozpoczętego nadzoru nad inwestycjami rozpoczętymi w roku 2011).

§ 2

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w szczególności do:

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową, remontem dróg 
i boisk w zakresie budownictwa drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą rozpoczętymi w roku 2011 na terenie Gminy Górno

- Udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 
(w przypadku wezwania przez Zamawiającego),

- Kontroli wykonawcy robót budowlanych na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej – wykonawczej,

- Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych,

- Uczestniczenia w rozruchu technologicznym wbudowanych maszyn i urządzeń,

- Dokonywania odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

- Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- Sprawdzenia prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- Obecności na budowie, co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone,

- Sprawdzania kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania.

- Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego.

- Współpracy z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót, innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego.

- W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Inspektor jest upoważniony do występowania wobec wykonawcy robót budowlanych w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

- Inspektor oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor oświadcza, że on i jego współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 3

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie obowiązywania umowy obejmuje zakres czynności, jakie dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa Prawo Budowlane, a także polega na:

  - Przejęciu od Zamawiającego opracowanej dokumentacji.

  - Protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót - w imieniu i przy udziale Zamawiającego- terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Przekazaniu podlega również dokumentacja budowlana.

  - Prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane.

  - Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniu w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót.

  - Sprawowaniu kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową w tym kontrola ilości, wartości i terminowości wykonania robót

  - Sprawdzeniu jakości wykonanych robót a w szczególności zapobieganiu stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Sprawdzeniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.

  - Sprawdzeniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączenia do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowo -ilościowo- kosztowej wraz z jej uzasadnieniem.

  - Rozstrzyganiu wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spaw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które powinny być uzgodnione 
z Zamawiającym.

  - Kontroli i weryfikacji przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji a także rozliczeniu rzeczowo finansowym po zakończeniu robót.

  - Dokonywaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego - przy udziale Zamawiającego- na pisemne zgłoszenia gotowości do tych odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych.

  - Przekazaniu Zamawiającemu protokołów odbiorów oraz dokumentacji powykonawczej, podpisanych przez siebie i wykonawcę robót.

  - Potwierdzaniu faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.

  - Informowaniu o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych

  - Uczestniczeniu przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń.

  - Udziale w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych a także inicjowanie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność.

  - Kontroli realizacji przez wykonawcę obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót.

  - Uczestniczeniu w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach gwarancyjnych.

§ 4

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto Inspektora Nadzoru w wysokości  ... % (zgodnie ze złożoną ofertą) od wartości netto wykonanych robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z Wykonawcą, do maksymalnej wartości 50 000,00 zł netto.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną usługę następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Inspektora. Kwota wynagrodzenia -  nadzoru inwestorskiego określona w każdej z faktur będzie stanowiła …. % wartości faktycznie wykonanych robót netto w okresie rozliczeniowym.

- Fakturę częściową za wykonaną usługę Inspektor może wystawiać w oparciu o faktycznie wykonane roboty budowlane w danym okresie rozliczeniowym oraz protokół częściowego wykonania robót.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Inspektora rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających na roboty dodatkowe, uzupełniające oraz zamienne, Wykonawca naliczał będzie wynagrodzenie zgodnie ze wskaźnikiem umownym wymienionym w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych.

- Za nieterminowe płatności faktur, Inspektor ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Inspektorem ze skutkiem natychmiastowym na wypadek, gdy Inspektor nie wykonuje sowich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. W takim przypadku wynagrodzenie Inspektorowi nie przysługuje.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora jak i wtedy, gdy pomimo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora Zamawiający nie odstępuje od umowy, Zamawiającemu należy się kara umowna w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto należnego Inspektorowi określonego § 1, jeżeli kara ta nie pokryje całej szkody, którą poniósł Zamawiający, wtedy może on domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy,  z innych przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Przyczynami tymi są: siła wyższa, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy a także rozwiązanie umowy o roboty budowlane, której stronami są Zamawiający i Wykonawca. W takim przypadku Inspektor otrzyma wynagrodzenie za dotychczas świadczone przez niego usługi a podstawą wypłaty należnego wynagrodzenia protokół inwentaryzacji robót dotychczas wykonanych, robót w toku 
i robót pozostałych do wykonania, sporządzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

4. W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę stanowiącą karę umowna z dowolnej należności Inspektora. Jeżeli taka należność w danej chwili nie istnieje, kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia Inspektorowi żądania zapłaty.

§ 7

1. Inspektor nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

2. Inspektor nie może powierzyć wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor powierzył część obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, wtedy odpowiada za ich działania 
i zaniechania jak za swoje działania i zaniechania.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy KC oraz w sprawach procesowych KPC.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 1 egzemplarz dla Inspektora, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA