UMOWA Nr ...................................

(wzór)

zawarta w dniu: ................................. r. w Górnie pomiędzy;

GMINĄ GÓRNO

Górno 169, 26-008 Górno

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno ………………………………….. …………………………………..

zwanym w dalszej części umowy ‘Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno …………………………………………….

a firmą:

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………….....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku zaproszenia ofertowego o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych określonego w art. 4 pkt 8 
( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) strony uzgadniają, co następuje:

§1.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi:

Wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji związanych z budową oświetlenia ulicznego (3 niezależne zadania projektowe)

wraz z wersją elektroniczną

1.1. Zakres prac projektowych:

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia przy drodze oznaczonej nr dz. 79 w miejscowości Krajno Parcele

- montaż słupów i opraw oświetlenia na projektowanych słupach (ilość do uzgodnienia)

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej w miejscowości Krajno Parcele

- montaż 3 słupów i 5 opraw oświetlenia na projektowanych słupach

Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Krajno Pierwsze

- montaż 2 słupów i 3 opraw oświetlenia na projektowanych słupach

1.2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- uzyskania podkładu geodezyjnego do celów projektowych,

- uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci niezwiązanych z funkcją drogi, a znajdujących się w granicach opracowania projektowego (o ile takie wystąpią),

- wykonania projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie oświetlenia ulicznego

- przygotowania i uzyskania materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót

- sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- wykonania przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego

2. Projekt będzie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Prawa autorskie i nadzór autorski:

3.1. Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich opracowania wymienionego, w §1, które wg oświadczenia Wykonawcy, nie są ograniczone w zakresie objętym umową i zostaną przeniesione na Zamawiającego dla jednorazowego wykorzystania do realizacji.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania opracowanej dokumentacji do aktualizacji w przypadku niewdrożenia jej do realizacji oraz dezaktualizacji.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie żądanie nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji robót – w ilości pobytów projektanta na budowie 1 raz na miesiąc.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione 
w dokumentacji projektowej – kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- udziału w naradach technicznych,

- udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania przedmiotowej dokumentacji 
w innych procedurach i postępowaniach administracyjnych w tym w szczególności związanych 
z realizacją planowanej inwestycji i innych postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie  możliwość   publikowania,   powielania   i dalszego przekazania wyżej wymienionej dokumentacji projektowej.

§2.

- Za wykonanie w/w usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zgodnej z ceną ofertową tj.

Wartość brutto: ....................................... zł.

§3.

Kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót będącą przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do dnia:31.08.2011 r.

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze dokumentacji, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

c) w przypadku stwierdzenia niewykonania należycie obowiązków Zamawiający zastrzega sobie kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia wyliczonego w oparciu o pkt 1 w §2.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 3 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

§4.

1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją usługi z §1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów są:

ze strony Zamawiającego:	..............................................

ze strony Wykonawcy: 		..............................................

§5.

1. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur na każde zadanie oddzielnie. Wystawienie faktur nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu przekazania dokumentacji projektowej na poszczególne zadanie, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane prace.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego przekazania dokumentacji projektowej oraz wystawienia faktury, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego

§6.

Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymagają wszystkie zmiany treści umowy.

§7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy 
w przypadku przerwania inwestycji lub stwierdzenia niedopełnienia obowiązków ze strony Wykonawcy.

§8.

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§9.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo budowlane.

§10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający	Wykonawca