Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA nr GKB.272.1.    .2012

zawarta w dniu …..........2012 roku w Górnie, pomiędzy

Gminą Górno,

26 – 008 Górno, Górno 169,

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop

a (firmą):

….........................

reprezentowaną przez:

…........................

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.	Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.	Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.	Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Dostawa wraz z montażem 3 kotłów centralnego ogrzewania na potrzeby szkół na terenie gm. Górno

1. Dostawa oraz montaż 1 kotła centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Radlinie

a) wymagane parametry:

- kocioł miałowy z podajnikiem tłokowym o mocy cieplnej minimum 140 kW ze sterowanym regulatorem procesem palenia oraz wentylatorem nadmuchowym

- kocioł na paliwo podstawowe: miał węglowy od 19 do 25 MJ/Kg granulacja do 31,5 mm oraz na paliwo zastępcze: eko-groszek

- wyposażenie w ruszt awaryjny umożliwiający w razie konieczności spalanie innych paliw stałych (np. drewna)

- powierzchnia grzewcza: min. 13 m2

- sprawność cieplna: min. 85%

- dopuszczalne ciśnienie robocze: minimum 2 bary

- rok produkcji: minimum 2011

- pojemność wodna kotła: minimum 500 l

- maksymalna temperatura wody w kotle: 90 st C

- możliwość czyszczenia kotła bez konieczności jego wygaszania (dopuszcza się ciągły proces palenia w całym sezonie grzewczym z przerwami na okresowe czyszczenie)

- wykonanie niezbędnych prac demontażowo – budowlanych oraz prac montażowo – budowlanych

- wykonanie niezbędnej instalacji c.o w kotłowni w celu prawidłowego podłączenia kotła,

- podłączenie nowego kotła do komina (wykonanie czopucha)

- podłączenie do zasobnika c.w.u

- próba szczelności instalacji i uruchomienie kotłów

- wszystkie inne niewymienione czynności (bądź urządzenia) niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oferowanego kotła

b) istnieje możliwość wniesienia kotła do pomieszczenia zsypu opału wlotem wsypu na węgiel w kotłowni o wymiarach 165x120 cm, przetransportowanie wewnątrz kotłowni całego kotła do miejsca docelowego (drzwi kotłownia-zsyp: 115x200 cm). Kotłownia znajduje się w piwnicy

c) UWAGA: Zamawiający zamieszcza zdjęcia poglądowe. (Zdjęcia przedstawiają wcześniej zamontowane kotły grzewcze. Demontaż starego kotła przed instlacja nowego kotła leży w gestii Zamawiającego). Jednak ze względu na charakter zamówienia oraz na warunki terenowe utrudniające swobodne operowanie ciężkim sprzętem sugeruje się wykonanie wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i uwzględnieniu w ofercie wszelkich niezbędnych prac do wykonania całości zamówienia.

2. Dostawa oraz montaż 2 kotłów centralnego ogrzewania na potrzeby Zespołu Szkół w Bęczkowie (2 takie same kotły)

a) wymagane parametry:

- kocioł miałowy z podajnikiem tłokowym o mocy cieplnej minimum 250 kW ze sterowanym regulatorem procesem palenia oraz wentylatorem nadmuchowym,

- kocioł na paliwo podstawowe: miał węglowy od 19 do 25 MJ/Kg granulacja do 31,5 mm oraz na paliwo zastępcze: eko-groszek

- wyposażenie w ruszt awaryjny umożliwiający w razie konieczności spalanie innych paliw stałych (np. drewna)

- powierzchnia grzewcza: min. 25 m2

- sprawność cieplna: min. 80%

- dopuszczalne ciśnienie: minimum 2 bary

- rok produkcji: minimum 2011

- pojemność wodna kotła: minimum 750 l

- maksymalna temperatura wody w kotle: 90 st C

- możliwość czyszczenia kotła bez konieczności jego wygaszania (dopuszcza się ciągły proces palenia w całym sezonie grzewczym z przerwami na okresowe czyszczenie)

- wykonanie niezbędnych prac demontażowo – budowlanych oraz prac montażowo – budowlanych

- wykonanie niezbędnej instalacji c.o w kotłowni w celu prawidłowego podłączenia kotła

- podłączenie nowego kotła do komina (wykonanie czopucha)

- podłączenie do zasobnika c.w.u wraz z wymianą czopucha

- próba szczelności instalacji i uruchomienie kotłów

- wszystkie inne niewymienione czynności (bądź urządzenia) niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oferowanego kotła

b) istnieje możliwość dojazdu do kotłowni poprzez drzwi o wymiarach ok. 220 x 240 cm do których prowadzi z zewnątrz pochylnia. W pomieszczeniu kotłowni znajdują się rury ciepłownicze na wysokości 230 cm i jest to wysokość maksymalna do operowania sprzętem podczas prac montażowych. Dojazd drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej.

c) UWAGA: Zamawiający zamieszcza zdjęcia poglądowe. (Zdjęcia przedstawiają wcześniej zamontowane kotły grzewcze. Demontaż starych kotłów przed instalacją nowych leży w gestii Zamawiającego.) Jednak ze względu na charakter zamówienia oraz na warunki terenowe utrudniające swobodne operowanie ciężkim sprzętem sugeruje się wykonanie wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i uwzględnieniu w ofercie wszelkich niezbędnych prac do wykonania całości zamówienia.

3. Wymaga się aby wszystkie materiały i urządzenia, wykorzystane w realizacji zamówienia posiadały stosowne atesty oraz dopuszczenie do użytkowania. Kotły c.o. muszą posiadać znak bezpieczeństwa ekologicznego. Wymienione dokumenty wymagane będą od Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

4. W ramach zaoferowanej ceny należy osobom wskazanym przez dyrektorów placówek (palacze, konserwatorzy itp.) wskazać i objaśnić wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji dostarczonego kotła.

5. Kotły wraz z wyposażeniem objęte będą 36-miesięczną gwarancją. Czas na podjęcie czynności naprawy / wymiany nie więcej jak 2 dni robocze (Dni robocze – wszystkie dni nie wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) od daty zgłoszenia telefonicznego stwierdzonej usterki / wady.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

42.34.00.00-1 	Piece inne niż domowe

44.62.12.00-1 Kotły grzewcze

§ 3.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	protokolarnie przekazanie kotłowni (oraz niezbędnych pomieszczeń) na czas realizacji dostawy,

2)	odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

3)  terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

4)  wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (koszty wykorzystanie mediów ponosi Wykonawca),

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	przyjęcie pomieszczeń wymienionych w ust. 1.1),

2)	zagospodarowanie na własny koszt miejsca na składowanie materiałów,

3)	utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)	przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.

5)	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

6)	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy

7) 	każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochrony p.poż i dozoru mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

10) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń,

11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

12) kompletowanie w trakcie robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze

13) usunięcie wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż termin uzasadniony technicznie i konieczny do ich usunięcia,

14) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

15) posiadanie polis ubezpieczeniowych ważnych w okresie: od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego,

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpływać na jakość wykonywanych robót lub termin wykonania,

17) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane,

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. 	Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

2.	Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

- rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

- zakończenie: do dnia 20.08.2012 r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów.

§ 6.

Odbiór przedmiotu umowy

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór wykonania całości zadania. Dopuszcza się dwa dokumenty odbioru koncowego – dla każdej placówki oświatowej oddzielnie.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel Zarządcy obiektu.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)	protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

2)	protokołów badań,

3)	gwarancji,

4)	instrukcji obsługi,

5)	aprobat technicznych,

6)	atestów i certyfikatów jakości,

7)	deklaracji zgodności z PN,

8)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4.	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.	O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7.	Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9.	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Brutto: 	……………....

(Słownie: ………………………………………………………………………………/100)

w tym:

1.1. za kocioł do Szkoły Podstawowej w Radlinie: ……………....

1.2. za kotły do Zespołu Szkół w Bęczkowie: ……………....

Wyżej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

2.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, wskazany na fakturze.

3.	Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po odebraniu całości zadania. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru koncowego, Zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość wsześniejszego dokonania odbioru końcowego oraz zapłaty wynagrodzenia po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.

3.1. Faktury należy wystawić odpowiednio wg wartości wymienionych w ust 1 na:

a) Szkoła Podstawowa w Radlinie, Radlin 86, 26-008 Górno, NIP: 657-233-25-68

b) Zespół Szkół w Bęczkowie, Bęczków 195, 26-008 Górno, NIP: 657-289-48-52.

4.	Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

5.	Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania rachunku podwykonawcy.

6.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy.

7. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odbioru końcowego podpisanego przez obie strony umowy. Zapłata należności wynikającej z faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z podpisanym protokółem odbioru – nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o dokonaniu zapłaty za roboty wykonane na podstawie umów z Podwykonawcami oraz że Podwykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zatrudnia podwykonawców, wartość wskazana w fakturze końcowej będzie uwzględniać wszystkie dotychczas dokonane płatności. Zapłata wszystkich faktur uzależniona jest od bezusterkowego protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego.

8. 	Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i innych mediów stanowią koszt Wykonawcy. Warunki korzystania z mediów zostaną ustalone przez Wykonawcę z przedstawicielem zarządcy obiektu. Wyżej wymienione koszty nie są objęte wartością oferty przetargowej.

§ 8.

Kary umowne

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia okoliczności, o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych, bez zapłaty kary umownej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. Ustala się, że obowiązująca formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c. i następne).

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: …................................... w wysokości 5% wynagrodzenia umownego: …....................... zł.

2.	Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.	Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:

- 70% wniesionego zabezpieczenia tj. ……………… zł na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy)

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……………….. zł, jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancji z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy).

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia do czasu usunięcia wad, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 10.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na dostarczone kotły c.o. oraz prace montażowe. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu umowy.

2.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany 
w stanie niezupełnym.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

5.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

6.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9.	Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 11.

Zmiany pisemne w umowie

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia pisemnych zmian umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy PZP przy wystąpieniu następujących okoliczności:

3.1. Zmiana terminu umownego (pkt IV.2 SIWZ):

- - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- nie przekazanie terenu kotłowni Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w umowie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty,

- istotnej zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej w formie pismnej, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

- złych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

3.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiającego uzyskania lepszej jakości robót,

- pojawienie się w nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

4.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub administracyjnego, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

5.	Roboty uzupełniające i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami 
w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres Zamawiającego lub Wykonawcy wymieniony w w/w umowie.

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

7.	Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

- Dyrektorzy Szkół: Krzysztof Kołtun (SP Radlin), Elżbieta Kasperek (ZS Bęczków)

b) Wykonawcy: …..........................................

c. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

d. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.

e. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

8.	Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, przy czym 2 dla Zamawiającego.

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

b) Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA