Umowa nr GKB.272.2._____.2015

(Umowa o dzieło)

Zawarta w dniu    .   .2015 roku w Górnie, pomiędzy

Gminą Górno,

Górno 169, 26 – 008 Górno

zwaną dalej „Zamawiającym”,

w imieniu, której działa Wójt Gminy Górno – Przemysław Łysak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop

a

…

reprezentowanym (-ą) przez :

…

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

Aktualizacja map do celów projektowych dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele

§ 1.

Przedmiot zamówienia

Aktualizacja map do celów projektowych (w formacie sekcyjnym) niezbędnych do opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej z sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górno i Górno Parcele. Mapy do celów projektowych winny być wykonane w skali 1:10000. Sekcje map podlegające aktualizacji określone zostały w załączniku nr 3 do zaproszenia. Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości sekcji w zakresie niezbędnym do wykonania całości zamówienia.

Zakres opracowania map do celów projektowych musi zawierać minimum teren zgodnie z załącznikami graficznymi – kopie map ewidencyjnych (skala 1:1000).

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o postanowienia umowy oraz uzgodnienia z Zamawiającym.

` Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez osobę posiadającą niezbędne do tego celu uprawnienia. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych przedmiotem umowy innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekaże dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wykonania pracy geodezyjnej przez PODGiK, Wykonawca zobowiązany jest do jej poprawienia.

Wykonawca winien uzyskać oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapy powinny być dostarczone Zamawiającemu w formie wydruku na papierze (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym (2 egzemplarze) w formacie czytanym przez oprogramowanie AutoCad oraz w formacie PDF.

Zakres rzeczowy zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Zwraca się szczególną uwagę na aktualizację – pomiary istniejącej szaty roślinnej (drzewa, krzewy, itp.) w zakresie granic opracowywanych map do celów projektowych.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy tj. do dnia …….. roku, przy czym za wykonanie zamówienia uznaje się przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających definitywne włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Wykonawca przekaże roboczą wersję cyfrową map, celem weryfikacji przed przekazaniem map do PODGiK..

3. Zamawiający w terminie do 7 dni dokona weryfikacji poprawności wykonania przedmiotu zamówienia, o ile przedmiot umowy wykonany zostanie bez zastrzeżeń po wskazanym terminie

Zamawiający potwierdzi wykonanie przedmiotu zamówienia w protokole zdawczo – odbiorczym.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługuje:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia wad i żądanie ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy – proporcjonalnie do ilości i rozmiarów wad,

2) jeżeli wady nie dadzą się usunąć – Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy i żądania wydania mu przedmiotu umowy wolnego od wad lub odstąpienia od umowy,

3) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania usunięcia wad przedmiotu umowy innemu podmiotowi o ile wady te dadzą się usunąć oraz do odstąpienia od umowy na mocy jednostronnego, pisemnego oświadczenia.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonaną pracę WYKONAWCA otrzyma od ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie brutto w wysokości łącznej … zł brutto (słownie: … zł …/100).

2. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i dokonanym odbiorze, potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury / rachunku.

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 14 dni od otrzymania faktury / rachunku przez ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku.

4. Ryczałtowa cena będąca podstawą rozliczenia nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy i obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, do których zobowiązany jest Wykonawca.

5. W cenach tych zawarte są również podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę.

§ 4

Prawa autorskie

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do honorowania praw autorskich opracowania wymienionego w §1, które nie są ograniczone w zakresie objętym umową i zostają  przeniesione na Zamawiającego do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji z chwilą podpisania protokołu przekazania dokumentacji. W szczególności Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania opracowania zarówno w całości jak i we fragmentach, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania opracowania wszelkimi znanymi w chwili zawarcia niniejszej umowy technikami, a w szczególności: drukarską, cyfrową, optyczną, zapisu magnetycznego, reprograficzną, w ramach pamięci komputera (w tym serwera) oraz sieci multimedialnych (m.in. Internet), na każdym znanym nośniku, w tym: papierze, nośniku optycznym, magnetycznym, cyfrowym (m.in. płyty CD, DVD, dyskietki komputerowe);

b) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału utworu lub jego egzemplarzy;

c) rozpowszechniania w inny sposób niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnienie opracowania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności za pomocą sieci Internet).

2. Rozporządzenie prawami, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, nie jest ograniczone czasowo, terytorialnie, co do liczby wydań i wielkości nakładu.

3. Z chwilą podpisania protokołu przyjęcia Wykonawca przenosi własność nośników, na których przekazuje się Zamawiającemu zamówione dzieło.

4. Wynagrodzenie określone umową obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw autorskich do wykonanego dzieła - na wszystkich polach eksploatacji w niej wymienionych oraz za przeniesienie prawa własności do nośników na których utrwalono dzieło i przekazano Zamawiającemu.

§ 5

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu świadczenia objętych umową w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorach, jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego istnienia wad w przedmiocie odbioru końcowego w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 20% wartości zamówienia za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą naliczania kary umownej. W przypadku opóźnienia w zapłacie kar umownych Zamawiający naliczy odsetki ustawowe.

- W zakresie nieuregulowanym w ust 1-4 strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może dochodzić i naliczać kary umowne z różnych tytułów.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w tym także odstąpienia od umowy co do jej niezrealizowanej jeszcze części w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

- jeżeli nastąpi wykreślenie Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej lub  zostanie  wydana decyzja o zakazie  wykonywania działalności.

- jeżeli zaistnieją okoliczności dające podstawę do ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo  pisemnego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa trwa dłużej niż 15 dni,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa ich wykonania

- nie później jednak niż do 30 dnia przed dniem określonym w § 2 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach wyżej wskazanych za wyjątkiem roszczenia o wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.

- Niezależnie od prawa odstąpienia wynikającego z umowy Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.

§ 7

Obowiązki Stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) odbiór i potwierdzenie przekazania przedmiotu zamówienia,

2) odbiór i potwierdzenie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą do wystawienia faktury,

3) terminowe regulowanie należności Wykonawcy.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami prawa, a także zaleceniami Zamawiającego,

2) nieodpłatne usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze, we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

§ 8

Gwarancja rękojmi za wady i zabezpieczenie

1. Wykonawca udziela na wykonane prace rękojmi i gwarancji do 24 miesięcy od dnia odbioru prac objętych przedmiotem umowy przez Zamawiającego. Gwarancja i rękojmia upływa wraz z pierwszą zmianą w terenie, której pojawienie się wymaga zaktualizowania mapy do celów projektowych w granicach opracowania mapy.

2. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wymienionym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie  przepisy powszechnie obowiązujące, w tym  Kodeks  Cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 10

1. Wykonawca wyznacza do kontaktów: …

2. Koordynatorem prac po stronie Zamawiającego jest Barbara Wołczyk

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Kielcach.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA