Zał. nr 2 – projekt umowy

UMOWA Nr GKB.272.2.__.2015

zawarta w dniu:  …………………… r. w Górnie pomiędzy;

Gminą Górno,

Górno 169, 26-008 Górno

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

Wójta Gminy Górno – Przemysław Łysak

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanna Jop

a

…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku zaproszenia ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) strony uzgadniają, co następuje:

§ 1

(Przedmiot umowy)

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje realizacji opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Górno od km 94+000 do km 96+130”

2. Projekt budowy chodnika winien odpowiadać warunkom rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430), w szczególności:

2.1. Chodnik:

a)	szerokość min, l,50 m  zlokalizowany poza  rowem  przydrożnym, lokalnie dopuszcza się zbliżenie chodnika do krawędzi jezdni odległość od jezdni: min. 0,5 m,

b)  nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej  w kolorze szarym,  grub.  8  cm  na podsypce cementowo-piaskowej,

c)	konstrukcja podbudowy - rodzaj i grubość uzależnione od nośności podłoża,

d)	obramowanie chodnika: obrzeżem 20x6 cm (ew. 30x8 cm),

e)	pochylenie poprzeczne chodnika należy zaprojektować w kierunku rowu.

2.2. Zjazdy:

a) inwentaryzacja istniejących zjazdów (szerokość całkowita, długość przepustu), remontowane zjazdy należy zachować w istniejącej szerokości,  każda zmiana wymaga  uzasadnienia i akceptacji Oddziału GDDKiA w Kielcach,

b) nawierzchnia na zjazdach dla ruchu KR1 z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze czerwonym grub. 8 cm opaską z kruszywa 0,75m, na podbudowie z kruszywa i podsypce cementowo-piaskowej,  (kostka  na  długości  od  utwardzonego  pobocza  do  zewnętrznej krawędzi chodnika, na pozostałej części zjazdu, w granicach pasa drogowego - kruszywo), pochylenia do uzgodnienia na bieżąco,

c) konstrukcja podbudowy - rodzaj i grubość uzależnione od nośności podłoża.

2.3. Przepusty:

a) należy uwzględnić remont, wymianę uszkodzonych lub nienormatywnych przepustów pod drogą lub pod zjazdami na rurowe, bez murków czołowych z umocnieniem skarp nad przepustem,   średnica   przepustu   warunkująca   swobodny   przepływ   wód   opadowych i roztopowych do odbiorników i wynikająca z opracowanego Operatu wodno-prawnego.

2.4. Chodnik w obrębie obiektu mostowego:

a)	projektowany chodnik powinien być zlokalizowany na oddzielnej konstrukcji (kładce) obok istniejącego mostu w odległości minimum  1,5 m, licząc od krawędzi gzymsu,

b) umieszczenie chodnika na moście jest teoretycznie możliwe, ale tylko w przypadku zaprojektowania  chodnika na dojazdach do mostu przy krawędzi jezdni,  na odcinkach o długości co najmniej kilkudziesięciu metrów. Wymagałoby to jednak znacznej ingerencji w obiekt mostowy 
i konieczności   jego przebudowy polegającej na: rozbiórce nawierzchni, izolacji płyty pomostu,   dylatacji na poboczu mostu, wykonaniu izolacji, montażu krawężników, wybudowaniu konstrukcji chodnika na długości mostu i skrzydeł, drenażu, odwodnienia, wykonaniu nawierzchni jezdni 
i chodnika, przekrycia dylatacyjnego. Ponadto zaprojektowanie chodnika na konstrukcji mostu musi być poprzedzone wykonaniem obliczeń   statyczno-wytrzymałościowych   konstrukcji   przęsła, w  związku z zamiarem  jego dociążenia konstrukcją chodnika.

2.5. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (aktualnymi na dzień wykonywania opracowania). W celu właściwej czytelności rysunek „Projekt zagospodarowania terenu" należy wykonać w skali 1:500.

2.6. Projekt należy na bieżąco uzgadniać z Oddziałem GDDKiA w Kielcach.

2.7. Po stronie Projektanta - w imieniu GDDKiA - jest:

a) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, decyzji na wycinkę drzew, ZUD,

b) uzyskanie Zezwolenia na Realizację Robót Drogowych lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót, w razie konieczności uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę (m.in. urządzenia obce), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informujemy jednak, że dla uzyskania decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) niezbędna jest zgoda Centrali GDDKiA na złożenie wniosku o ZRID.

2.8. Dla miejscowości Górno uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Zakres rzeczowy:

- sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego na terenie objętym opracowaniem oraz opracowanie koncepcji architektonicznej,

- opracowanie dokumentacji projektowej powinno obejmować:

- projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości 8 egz.,

- przedmiar robót w ilości 3 egz.,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości 3 egz.

- kosztorys inwestorski w ilości 3 egz.,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (STWIOR) w ilości 3 egz.,

- projekt stałej organizacji ruchu w ilości 3 egz.,

- dokumentacja techniczna (projekty, przedmiary w formie edytowalnej w pliku excel, kosztorysy i specyfikacje) w formie elektronicznej (PDF),

- uzyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wszelkich innych uzgodnień ze wszystkimi służbami uzgadniającymi i zatwierdzającymi dokumentację, analiz, map, opracowań pomocniczych,

- przygotowanie i uzyskanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z jego uzyskaniem, przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej uzyskanie wraz ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko (o ile zajdzie taka konieczność),

- w przypadku gdy realizacja inwestycji będzie wymagać zmiany organizacji ruchu do wykonawcy należy również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,

- zgłoszenie robót niewymagających  pozwolenia na budowę lub złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z jego uzyskaniem a jeśli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji Wojewody (ZRID),

- wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia umożliwiającej przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych.

3.1. W zakres opracowań wchodzą także oprócz projektów budowlanych (o ile zajdzie taka konieczność), projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących                 z projektowaną inwestycją wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów, przez odpowiednich gestorów sieci.

3.2. Wykonawca w dokumentacji technicznej nie może opisywać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia  i nie można opisać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zamawiający ma prawo nie odebrać dokumentacji w przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do powyższych wymogów.

4. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w szczególności zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012. 462)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 – j.t.)

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 – j.t. )

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod            i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku                 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku                 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)

- Ustawą z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430).

- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko za dnia 3 października 2008 r., (Dz.U.2013.1235 - j.t.)

- Ustawa z 10.04.2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 – j.t.)

5. Uwagi:

5.1. W trakcie prac należy przestrzegać innych uwarunkowań prawnych, które regulują projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych, a także przepisów szczególnych, polskich norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

5.2. Warunkiem koniecznym przy wykonywaniu projektu jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 1 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 – j.t.), a także przynależność do izby samorządu zawodowego.

§ 2

(Termin realizacji)

1. Termin wykonania zamówienia:

1.1. Sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz opracowanie koncepcji – 15.01.2016 r.

1.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej  wraz z niezbędnymi dokumentami i pozwoleniami wymaganymi do rozpoczęcia robót budowlanych –15.10.2016r.

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych – szacunkowa data zakończenia robót budowlanych – 31.12.2019 r.

2.Termin wykonania opracowania może ulec zmianie w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie których Wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiającej dotrzymanie terminu określonego w ust 1.

§ 3

(Wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto: …………………. zł (słownie: ……………………. zł 00/100),            w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji:

- sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz opracowanie koncepcji architektonicznej                – 10% wynagrodzenia umownego,

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi dokumentami i pozwoleniami wymaganymi do rozpoczęcia robót budowlanych – 85% wynagrodzenia umownego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych – 5% wynagrodzenia umownego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie po protokolarnych odbiorach każdego             z etapu realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wolnego od wad i usterek.

3. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w tym za pobyt projektanta na budowie.

4. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu prac            i ich protokolarnym odbiorze.

5. Wynagrodzenie za przedmiot odbioru płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym.

§ 4

(Odbiór przedmiotu umowy)

1. Odbiór dokumentacji (każdego z etapów) potwierdzony zostanie pisemnym protokołem, który sporządzony zostanie po dostarczeniu opracowania Zamawiającemu.

2. Wykonawca składa wykonaną przez siebie dokumentację techniczną w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Górnie, Górno 169, dołączając do niego:

- oświadczenie Wykonawcy o tym, że projekt jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, wykonane z należytą starannością (oświadczenie to stanowi warunek dokonania odbioru).

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki, wady lub braki w dokumentacji, Zamawiający może zachowując uprawnienie do kar umownych i odszkodowania je przewyższającego:

- odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad                  i usterek lub uzupełnienie braków, przy czym wyznaczenie dodatkowego terminu nie oznacza przesunięcia umownego terminu wykonania niniejszej umowy,

- wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie,

- pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą wartości wad i usterek przedmiotu zamówienia w stosunku do treści umowy.

4. Odbiór dokumentacji służy przede wszystkim sprawdzeniu tego opracowania pod względem ilościowym i formalnym. Z chwilą dokonania odbioru nie wygasają uprawnienia Zamawiającego co do należytej jakości opracowania, jego zgodności z przepisami prawa oraz umową.

5. O zauważonych po dokonanym odbiorze wadach w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.

§ 5

(Prawa autorskie)

1. Z chwilą podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w §4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- zwielokrotniania dokumentacji lub jej części dowolną techniką, w tym także cyfrową,

- wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera,

- publicznego prezentowania dokumentacji, w tym do prezentacji multimedialnych,

- umieszczania dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych,

- wykorzystywania dokumentacji w innych postępowaniach, w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonaniem takiej inwestycji,

- wykonania na podstawie dokumentacji, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi, prac projektowych i wykonawczych,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do dokumentacji oraz upoważnienie do Wykonywania w imieniu Wykonawcy nadzoru autorskiego do wykonanych dokumentacji                 a także własności nośnika, na którym utrwalono przedmiot umowy, nastąpi automatycznie z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego na Zamawiającego bez konieczności składania przez którąkolwiek ze stron dodatkowych oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie.

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za fakt, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do dokumentacji uprawniające do rozporządzania tymi prawami na rzecz Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

5. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z przedmiotu umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła.

6. Za przeniesienie praw autorskich i własności nośników, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

§ 6

(Odpowiedzialność Wykonawcy za czynności zlecone podwykonawcom)

1. Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność przed Zamawiającym za czynności zlecone podwykonawcom w zakresie wykonania opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy (jak za działania własne).

2. Do zawarcia umowy o prace projektowe z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżenia uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

(Obowiązki Wykonawcy)

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie opracowania, o którym mowa w § 1 zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,

2. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

3. Rozliczenie się z otrzymanych od Zamawiającego materiałów pomocniczych, do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia,

4. Użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, narzędzi i sprzętu,

5. Bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami oraz uwzględnienie weryfikacji przedstawionych przez Zamawiającego rozwiązań w dokumentacji,

6. Ewentualne zmiany i uzupełnienia opracowania wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie oddzielnego zamówienia przy zachowaniu warunków, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

7. Udzielanie wyjaśnień oraz odpowiedzi w przypadku wątpliwości, które mogą wystąpić na etapie postępowania przetargowego oraz realizacji niniejszego projektu,

8. Pełnienie nadzoru autorskiego: - do czasu zakończenia inwestycji przez Zamawiającego,

9. Ponoszenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w zakresie prac projektowych objętych niniejszą umową,

10. Kontakt z Zamawiającym na etapie projektowania i przyjmowania rozwiązań co najmniej dwukrotnie.

11. Zamawiający zastrzega sobie żądanie nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego               w trakcie realizacji robót – w ilości pobytów projektanta na budowie przynajmniej 1 raz na miesiąc. 12. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione  w dokumentacji projektowej - kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń,

- uwzględniania uzasadnionych wniosków i sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego, gdy są one zgodne z właściwymi przepisami,

- udziału w naradach technicznych,

- udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych.

§ 8

(Kontakty pomiędzy stronami)

Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu umowy wyznacza

się:

- ze strony Wykonawcy: …………………………

- ze strony Zamawiającego: ………………………..

§ 9

(Kary umowne)

Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 3 ust 1.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 3 ust 1.

3. W razie opóźnienia w wykonaniu opracowania, o którym mowa w § 1 bądź poszczególnych jego części w wysokości 0,5 %, wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek, o których mowa w § 4 ust 3 w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od upływu uzgodnionego przez strony terminu na dokonanie uzupełnień                        i poprawek.

5. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w kwocie 1 500 zł.

6. 	Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania w terminie 1 tygodnia od dnia, kiedy oświadczenie              o odstąpieniu od umowy doszło do wiadomości Wykonawcy.

7.	Wierzytelność z tytułu kar, o których mowa w ust. 3 i 4 staje się wymagalna w dniu następnym po dniu, w którym nastąpiło opóźnienie.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Zamawiający może naliczać i dochodzić jednocześnie wierzytelności z tytułu kar umownych            z różnych tytułów.

§ 10

(Gwarancja)

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane opracowanie, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Gwarancja obejmuje wydanie dokumentacji wolnej od wad po wezwaniu Zamawiającego.

2. Gwarancja będzie obejmowała co najmniej okres związany z realizacją zadania.

3. Jeżeli Zamawiający nie rozpoczął realizacji zadania, to Wykonawca przestaje być związany gwarancją po okresie 24 miesięcy od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny.

§ 11

(Odstąpienie od umowy)

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, jeżeli:

a) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej treścią bądź w inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy;

b) zaistnieje taka sytuacja majątkowa Wykonawcy, która wskazuje, że mógł się on stać niewypłacalny;

c) wszczęto przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjnego, którego prowadzenie może utrudniać bądź uniemożliwiać realizację niniejszej umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu                  z tytułu wykonania części umowy.

3. Umowne prawo odstąpienia określone niniejszą umową Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni przed dniem określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2

4. Prawo odstąpienia od umowy wynikające z umowy Zamawiający może wykonać niezależnie od prawa odstąpienia od umowy wynikającego z ustawy.

§ 12

(Zmiany w umowie)

1. Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach umowy, w szczególności zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania umowy oraz zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmniejszenia zakresu wykonania prac projektowych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności.

§ 13

(Cesja wierzytelności)

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14

(Postanowienia końcowe)

1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowny, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y						W Y K O N A W C A