# Projekt umowy zał. nr 9 do SIWZ

# UMOWA Nr ………….

# O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Kamieniu, dnia …………………….. r. pomiędzy:

Gminą Kamień z siedzibą w Urzędzie Gminy Kamień, 36-053 Kamień 287, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy – mgr Ryszarda Bugla oraz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Wąsik

a

………………………………………………………

……………………………………………………….,zwanym dalej „Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………

2……………………………………………….

W wyniku, dokonanego przez Zamawiającego, wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamień –budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień”, Strony zawierają umowę o treści następującej:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamień – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień”.

- Zakres rzeczowy robót określają:

- opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej integralną część umowy;

- szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorysy ofertowe, stanowiące załączniki do umowy.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy, a termin zakończenia całości robót – do dnia 30 czerwca 2015 r.

Ustala się następujące etapy i pośrednie terminy wykonania robót:

- do 30 września 2014 r. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamień  (s. Krzywa Wieś),

- do 30 marca 2015 r. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamień  (s. Podlesie), zasilanie energetyczne przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Kamień,

- do 30 czerwca 2015 r. – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kamień (zakres robót nieobjęty wnioskiem o dofinansowanie z UE).

- Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych.

§ 2.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie terenu (frontu) robót w dniu podpisania umowy;

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

- zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie;

- niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy;

- przekazanie kompletu dokumentacji, który Wykonawca zwróci przy odbiorze końcowym.

§ 3.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót; ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, a także zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy;

- przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem umowy,
w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego;

- prowadzenie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w warunkach zapewniających ochronę przed kradzieżą
i zniszczeniem;

- utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru robót;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji
z winy Wykonawcy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

- prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją realizowanych prac;

- zorganizowanie zaplecza budowy własnym staraniem i na własny koszt;

- ponoszenie kosztów za media w wys. 0,5% wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych (netto);

- kontynuacja umów ubezpieczenia przez okres realizacji umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej i przedkładanie ich Zamawiającemu.

    - Z uwagi na fakt, iż prace będą prowadzone w obiekcie użytkowanym przez pracowników
i uczniów, Zamawiający obowiązany jest bezwzględnie przestrzegać kolejności wykonywania robót, dotrzymywać terminów realizacji określonych w § 1, oraz dokonać należytego zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed dostępem osób postronnych.

( 4.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w ( 1, w tym za prace budowlano-montażowe, których konieczność wykonania zaistnieje w związku z pojawieniem się  nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………………………………… zł netto (słownie zł: …………………………………..………… ………………………………………….) oraz podatek od towarów i usług (VAT) w stawce: ..…….. % tj. ……………….. zł, co daje łączną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie ………………. zł  brutto (słownie zł: ……………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………….…………………………….…..)

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP Nr ………………………..

( 5.

- Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową oraz fakturami częściowymi  na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez przedstawicieli obu Stron, przy czym Zamawiający przewiduje faktury częściowe tylko za wykonane roboty po zakończeniu każdego  etapu zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

- Należność za roboty będzie płatna w formie przelewu, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………..  prowadzony przez ……………………………………………………. .

Za opóźnienie w zapłacie faktur Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

- Po zakończeniu realizacji robót Zamawiający wystawi fakturę za zużyte media w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w ( 4 ust. 1 (rozliczenie zużytych mediów w formie ryczałtu wynika z braku możliwości dokładnego pomiaru). Do powyższej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Płatność faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 90 9170 0005 2001 0000 0185 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kamieniu w terminie 10 dni od daty doręczenia jej Wykonawcy.

- W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 3, oraz w terminie tam określonym, Zamawiający ma prawo potrącić wykazane w niej kwoty z faktury za roboty objęte niniejszą umową.

( 6.

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych w kosztorysie ofertowym.

( 7.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, zgodnych z dokumentacją techniczną i jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty oraz winny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną,
o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy, a także zgodne z właściwymi przepisami
i dokumentami technicznymi.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy a do wglądu - na każde żądanie Zamawiającego.

( 8.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny całkowitej określonego w ( 4 ust. 1 tj. w kwocie ………………. zł (słownie zł: ………………. ………………………………….) najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w jednej z wymienionych form:

  - w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kamieniu Nr 90 9170 0005 2001 0000 0185 0010,

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym);

  - w gwarancjach bankowych;

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 70% zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, zaś pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

( 9.

  - Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru: inż. …………….. posiadający uprawnienia budowlane do …………... w specjalności sieci i instalacji sanitarnych …………………………… Nr ………………………………. ………………………………… .

  - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ……………………… posiadający uprawnienia do …………………………………………… nr ……………………….

( 10.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem
w dzienniku budowy oraz odrębnym pismem; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia, dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

  - gdy nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną
z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

- Zamawiający wyznaczy także termin ostatecznej kontroli jakości i stanu przedmiotu odbioru nie później niż  w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu rękojmii oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia ujawnionych ewentualnie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem -  do czasu usunięcia tych wad.

( 11.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w ( 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających jego wartość lub uniemożliwiających użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu na warunkach ogólnie obowiązujących w obrocie gospodarczym.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może w szczególności obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

( 12.

  - Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
formie kar umownych, należnych w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto,
o którym mowa  w ( 4 w ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminów określonych
w ( 1 w ust. 3,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmi
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa  w ( 4 w ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa  w ( 4 w ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa  w ( 4 w ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa  w ( 4 w ust. 1.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca naprawi na własny koszt.

( 13.

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach a przepisu ( 12 ust. 1pkt.2 lit. b umowy nie stosuje się;

- ogłoszenia upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- zaniechania rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego w formie pisemnej;

- przerwania przez Wykonawcę - na czas dłuższy niż dwa tygodnie - realizacji robót bez uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

( 14.

W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawcę:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy - sporządzenie, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która od umowy odstąpiła,

  - sporządzenie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - zgłoszenie Zamawiającemu gotowości odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunięcie z terenu budowy urządzeń zaplecza przez niego dostarczonych lub wzniesionych,

2) Zamawiającego:

- dokonanie odbioru robót przerwanych oraz zapłata wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 1 lit. c, których Wykonawca nie może zagospodarować na innych placach budowy,

- rozliczenie się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

( 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

( 16.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej (w postaci kolejnych aneksów) pod rygorem nieważności.

( 17.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego winno być poprzedzone przez Strony podjęciem próby ugodowego załatwienia sporu.

( 18.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- załącznik Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ;

- załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy;

( 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

## Zamawiający:							Wykonawca: