# Zał. nr 11 Projekt umowy

# UMOWA Nr ….

# O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta dnia ………….r.  w Kamieniu, pomiędzy:

Gminą Kamień z siedzibą w Urzędzie Gminy Kamień, 36-053 Kamień 287, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy – mgr Ryszarda Bugla oraz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Wąsik

a ……………………………………………………………………………………………………………………:

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

W wyniku, dokonanego przez Zamawiającego, wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108506R Podlesie k/Mleczarni w m. Kamień” Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.B.2016, Strony zawierają umowę o treści następującej:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108506R Podlesie k/Mleczarni w m. Kamień”.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Przebudowa drogi Gminnej nr 108506 R Podlesie k/Mleczarni w m. Kamień

I Odcinek od km 0+000 do km 0+723

1. Roboty pomiarowe na odcinku 0.723 km

2. Korytowanie na całej szerokości jezdni i chodnika i poszerzeniach, głębokość 25 cm

3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

4. Warstwa odsączająca, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm

5. Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15 cm

6. Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna o gr. 8 cm po zagęszczeniu.

7.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa wiążąca, gr. 5 cm po zagęszczeniu.

8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4 cm po zagęszczeniu.

9. Wykonanie zjazdów 19 szt. x 6,00 mb.

10. Chodnik- krawężniki betonowe  zatopione o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej

11. Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

12. Podsypka z kruszywa łamanego  warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm

13. Nawierzchnia z  kostki brukowej betonowej, szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

14. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej  o gr. 6 cm na posypce cementowo-piaskowej.

15. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej na zjazdach o gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej.

16. Oznakowanie pionowe i poziome.

17. Roboty wykończeniowe - pobocza

18. Regulacja urządzeń obcych.

19. Oczyszczenie rowów i wyprofilowanie skarp.

II Odcinek od km 0+723 do km 0+940 nie objęty dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020

20. Roboty pomiarowe

21. Korytowanie na całej szerokości jezdni i chodnika i poszerzeniach, głębokość 25 cm

22.Profilowanie i zagęszczanie podłoża

23. Warstwa odsączająca, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm

24. Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15 cm

25. Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna o gr. 8 cm po zagęszczeniu.

26.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa wiążąca, gr. 5 cm po zagęszczeniu.

27. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4 cm po zagęszczeniu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej integralną część umowy oraz w;

- Szczegółowej ofercie przetargowej Wykonawcy oraz kosztorysach ofertowych, stanowiących załączniki do umowy.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy, a termin zakończenia całości robót – do dnia 30 października 2016r., z zastrzeżeniem ust. 4.

- Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych.

§ 2.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie terenu (frontu) robót w dniu podpisania umowy;

- przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej;

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

- zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie;

- niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy;

- przekazanie kompletu dokumentacji, który Wykonawca zwróci przy odbiorze końcowym.

§ 3.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót; ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, a także zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy;

- przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem umowy,
w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego;

- prowadzenie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w warunkach zapewniających ochrony przed kradzieżą
i zniszczeniem;

- utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru robót;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji
z winy Wykonawcy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

- prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją realizowanych prac;

- zorganizowanie zaplecza budowy własnym staraniem i na własny koszt;

- ponoszenie kosztów za media w wys. 0,5% wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych (netto);

- zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej
i przedłożenie ich Zamawiającemu.

    - Z uwagi na fakt, iż inwestycja jest dofinansowana w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Wykonawca obowiązany jest bezwzględnie dotrzymywać terminu realizacji określonego w § 1ust. 3, oraz składać sprawozdanie z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego.

( 4.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w ( 1, w tym za prace budowlano-montażowe, których konieczność wykonania zaistnieje w związku z pojawieniem się  nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o jego kosztorysy ofertowe w wysokości: …………………… zł netto (słownie zł: ……………………… …………………..) oraz podatek od towarów i usług (VAT) w stawce: 23 % tj. ……………………. zł, co daje łączną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie ……………….zł brutto (słownie zł: …………………………………………………………..), zwanej dalej „wynagrodzeniem ryczałtowym”.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………………………….

( 5.

- Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.

- Należność za roboty będzie płatna w formie przelewu, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………………… prowadzony przez …………………………………………….

Za opóźnienie w zapłacie faktur Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

( 6.

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych w kosztorysie ofertowym.

( 7.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, zgodnych z dokumentacją techniczną i jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż.), atesty oraz winny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną,
o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy, a także zgodne z właściwymi przepisami
i dokumentami technicznymi.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy a do wglądu - na każde żądanie Zamawiającego.

( 8.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w ( 4 ust. 1, tj. w kwocie …………………..  zł (słownie zł: ……………. ………………..), najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w jednej z wymienionych form:

  - w pieniądzu - na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kamieniu Nr 90 9170 0005 2001 0000 0185 0010,

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym);

  - w gwarancjach bankowych;

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 70% zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, zaś pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

( 9.

- Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie robót wymienionych 
w złożonej przez siebie ofercie .

- Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jak by to były działania uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą , jak też zmian do tych umów, wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo zgoda zamawiającego, udzielana na zasadach określonych w ust. 4.

- Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W związku z ustanowioną w treści art. 647 1 § 5 Kodeksu cywilnego, solidarną odpowiedzialność Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, strony ustanawiają następujący tryb postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy, 
w przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy pomocy podwykonawców:

- Wykonawca wyodrębni w fakturach wystawionych Zamawiającemu wynagrodzenie podwykonawcy, o ile obejmować ono będzie także wynagrodzenie za wykonanie przez podwykonawcę roboty lub ich części, będące zarazem częścią wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz wskazywać będzie rachunek bankowy tego podwykonawcy, na który ma być ono zapłacone.

- Wykonawca będzie do tych faktur załączać zestawienie pozycji kosztorysu, które obejmuje wynagrodzenie podwykonawcy.

- Zamawiający będzie płacić wynagrodzenie wynikające z tak wystawionej faktury 
w ten sposób, że przelewać będzie na rachunek bankowy wykonawcy kwotę faktury pomniejszoną o należność podwykonawcy, którą będzie przelewać bezpośrednio na rachunek bankowy tegoż podwykonawcy, jednocześnie przesyłając Wykonawcy odpis polecenia tego przelewu.

- Wykonawca oświadcza, że tak dokonana zapłata będzie stanowić całkowite zaspokojenie jego należności wobec zamawiającego z tytułu wystawionej faktury.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do powstrzymania się z zapłatą należności wynikającej z faktury w sposób opisany w pkt. 1 i dołączenie do niej zestawienia, 
o którym mowa w pkt. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę podwykonawcy, w umowie z nim zawartej , na taki tryb zapłaty jego wynagrodzenia za wykonane roboty będące częścią robót budowlanych umówionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 11.

  - Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są inspektor nadzoru branży budowlanej drogowej, oraz Wójt Gminy Kamień i Kierownik dz. Inwestycji Urzędu Gminy Kamień.

  - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy oraz osoba wskazana w ofercie do kontaktu z Zamawiającym w związku z realizacją inwestycji.

  - W dniu przekazania placu budowy kierownik budowy dostarczy kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy uprawniające do pełnienia tej funkcji zgodnie z ustawą  z 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.).

( 12.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem
w dzienniku budowy, oraz odrębnym pismem. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia, dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

  - gdy nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną
z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

- Zamawiający wyznaczy także termin ostatecznej kontroli jakości i stanu przedmiotu odbioru nie później niż  w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu rękojmi oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia ujawnionych ewentualnie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem -  do czasu usunięcia tych wad.

( 13.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w ( 1, wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających jego wartość lub uniemożliwiających użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają po upływie …………….. lat, licząc od daty odbioru końcowego.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może w szczególności obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

( 14.

  - Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
formie kar umownych, należnych w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego
w ( 1 ust. 3,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmi
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca naprawi na własny koszt.

( 15.

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach a przepisu ( 14 ust. 2 lit. b umowy nie stosuje się;

- ogłoszenia upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- zaniechania rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego w formie pisemnej;

- przerwania przez Wykonawcę - na czas dłuższy niż dwa tygodnie - realizacji robót bez uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

( 16.

W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawcę:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy - sporządzenie, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która od umowy odstąpiła,

  - sporządzenie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - zgłoszenie Zamawiającemu gotowości odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunięcie z terenu budowy urządzeń zaplecza przez niego dostarczonych lub wzniesionych,

2) Zamawiającego:

- dokonanie odbioru robót przerwanych oraz zapłata wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 1 lit. c, których Wykonawca nie może zagospodarować na innych placach budowy,

- rozliczenie się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

( 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

( 18.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej (w postaci kolejnych aneksów) pod rygorem nieważności.

( 19.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego winno być poprzedzone przez Strony podjęciem próby ugodowego załatwienia sporu.

( 20.

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- załącznik Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy.

( 21.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

## Zamawiający:							Wykonawca: