UMOWA                                  Załącznik nr 4 Projekt umowy

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ……………………………… w Urzędzie Gminy Kamień pomiędzy Gminą Kamień, zwaną dalej „Inwestorem”, reprezentowanym przez Wójta Gminy  -  mgr Ryszarda Bugla

przy kontrasygnacie Skarbnika  -  Danuty Wąsik

a  …………………………………………………………………..

z siedzibą …………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………………………….

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

Rozdział 1

Przedmiot umowy

§ 1.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 108505 Krzywa Wieś - Podlesie – Cholewiana Góra ” lokalizacja  Gmina Kamień, pow. rzeszowski.

- Rzeczowy zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

- Roboty  pomiarowe,

- Koryto + profilowanie ,

- Podbudowa tłuczniowa,

- Profilowanie podbudowy masą

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych  standard II, grubość  4 cm,

- Roboty wykończeniowe,

- Plantowanie (obrabianie na czysto) poboczy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach i w ilościach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w załączonych do niej i stanowiących jej integralną część:

- złożonej przez Wykonawcę ofercie z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 1).

Rozdział 2

Sposób wykonania umowy

§  2.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania, w formie pisemnej, Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde jego żądanie oraz przedstawiania sprawozdań.

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie  ………………………………………………..

zamieszkały w ……………………………………………...  legitymujący się uprawnieniami budowlanymi

……………………………………………………………..  wydanymi przez ………………………………… ………………………………………… dnia ………………….. .

- Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie Zygmunt Batóg zamieszkały
w 37-450 Stalowa Wola przy ul. Poniatowskiego 21/51 legitymujący się  uprawnieniami budowlanymi  Nr  20/Tbg/88

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

§ 3.

- Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, oraz terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w umowie, to uznaje się, że Inwestor opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań.

- Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§ 4.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań  technicznych,

- ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym oraz ze specyfikacją techniczną,

- zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność, posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie
z prawem budowlanym, a jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

§ 5.

      - Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Inwestora - za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego - o konieczności wykonania prac dodatkowych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (obliczoną wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, planowaną datę zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

      - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 6.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy,

- oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących
i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na  
  bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom   
  jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do 
  dnia odbioru końcowego.

§ 7.

            - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

            - Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

            - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

            - Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

§ 8.

      - Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

      - Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

      - Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

      - Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

§ 9.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania umowy,
z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

            - Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

- bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, albo

- spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę robót według projektu przekazanego przez Inwestora.

Rozdział 3

Terminy

§ 10.

      - Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 
a termin ich zakończenia i wydania przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy
w terminach zapisanych w ust. 1.

      - Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

Rozdział 4

Odbiory i procedura

§ 11.

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora
o gotowości odbioru (końcowego). Do zawiadomienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

- Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot                   umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się ) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

      - Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu przez siebie określonym i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§ 12.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

Rozdział 5

Zasady współdziałania stron

§ 13.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- przedłożenia Inwestorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

Rozdział 6

Rękojmia za wady

§ 14.

Uprawnienia z tytułu rękojmii za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

Rozdział 7

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy

§ 15.

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Rozdział 8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

§ 16.

      - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

      - Przez wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 rozumie się kwotę wynagrodzenia brutto
w wysokości określonej w § 17 ust. 1umowy.

      - Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Rozdział 9

Wynagrodzenie

§ 17.

            - Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
……………………zł (słownie zł :……………………………………………………………………... ) netto, co z podatkiem od towarów i usług (VAT) w stawce 22 % czyni kwotę 
……………………… zł (słownie: …………….…………………………………………………….. zł) zgodną z wynikiem przetargu.

            - Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

            - Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień rozdziału 4.

            - Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana na  Gminę Kamień, 36-053 Kamień 287,  NIP 517-00-66-584.

            - Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień rozdziału 4.

            - Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy 
Nr ………………………………………………………………….  w ………………………………… .

w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez Inwestora. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

7.  Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty przez Inwestora odsetek ustawowych.

Rozdział 10

Odstąpienie

§ 18.

      - Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

      - Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z powodu naruszenia jej podstawowych postanowień przez Wykonawcę.

      - Inwestor, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Inwestor:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

§ 20.

Poza okolicznościami określonymi w § 19 i 20 każda ze stron może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza jej podstawowe postanowienia w taki sposób, że powoduje to utratę zasadniczych korzyści z tej umowy wynikających.

§ 21.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Rozdział 11

Zawiadomienia

§ 22.

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

Rozdział 12

Zmiany umowy, postanowienia dodatkowe i końcowe

§ 23.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 24.

Wszelkie, odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności: przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw: prawo budowlane i prawo zamówień publicznych.

§ 26.

      - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

      - Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązane są do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na uprzednim zgłoszeniu i rozpatrzeniu konkretnego roszczenia przez drugą z nich.

      - Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do roszczeń drugiej z nich w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia w formie pisemnej. W razie odmowy uznania roszczenia drugiej Strony, bądź nieudzielenie odpowiedzi w podanym terminie,  przysługuje  prawo wystąpienia na drogę sądową.

§ 27.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach,  po dwa dla każdej ze stron.

INWESTOR: 								WYKONAWCA:

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy