UMOWA Nr 272.ZP…...2020

na zagospodarowanie terenu w sołectwie Zambski Kościelne

poprzez ułożenie chodnika z kostki brukowej

zawarta w dniu …………….. 2020 r. w Obrytem, pomiędzy:

Gminą Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte,

NIP 568 15 46 196, REGON 550668137

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Obryte – Sebastiana Mroczkowskiego

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Obryte – Anny Niezgoda

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a,

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..,

NIP ………….…………., REGON …………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1.

Postanowienia ogólne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zambski Kościelne poprzez ułożenie chodnika z kostki brukowej” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zgodnie z art. 4 pkt 8.

§ 2.

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowanie terenu w sołectwie Zambski Kościelne poprzez ułożenie chodnika z kostki brukowej - działka ewid. nr 449 i 847  – obręb Zambski Kościelne, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w zapytaniu roboty budowlane, niezbędne do prawidłowej realizacji i zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych określa przedmiar robót, który łącznie z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

§ 3.

Termin realizacji umowy

- Termin wykonania przedmiotu Umowy – do 11.09.2020 r.

- Za podstawę wykonania przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się oddany Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiot Umowy w stanie gotowym do użytkowania (na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót).

§ 4.

Odbiór wykonywanych robót

- Podstawą do przeprowadzenia odbioru robót będzie przedłożenie:

- certyfikatów i atestów na wbudowane materiały;

- oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu pełnego zakresu zadania.

- Z przeprowadzenia odbioru robót zostanie sporządzony protokół odbioru robót, określający zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robót.

§ 5.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym odbiorze końcowym, o którym mowa w § 4 Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – dokonania wpisu do protokołu odbioru oraz wyznaczenia terminu do usunięcia wad w nim wskazanych. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

- Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał.

- Zarzut z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

§ 6.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę netto w wysokości ……………. zł (słownie: ……………………………………..) wraz z podatkiem …..% VAT w wysokości …………. zł (słownie: ………………………………….….), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ………………….. zł (słownie: …………………………………………..

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową.

§ 7.

Warunki płatności

- Podstawą  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy,  określonego  w  §  6  ust.  1  Umowy,  za  prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru wykonanych robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 4 Umowy i na jego podstawie wystawiona prawidłowo faktura VAT.

- Należność za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

- Zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8.

Kary umowne

- Strony Umowy ustalają następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy:

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 10% wartości brutto łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy w razie odstąpienia od wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wskazanej w § 3 ust 1 lub § 5 ust. 2 pkt 1  niniejszej umowy .

- Strony zachowują uprawnienia do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Strony oświadczają, że kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 9.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy;

- zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie;

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań;

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie publicznym;

- przekroczenia terminów określonych w umowie wynikających z winy Zamawiającego.

- zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz zmianę z tego powodu kwoty wynagrodzenia brutto.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności należnych od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

- Wszystkie sprawy sporne, wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

- zapytanie ofertowe;

- przedmiar robót;

- oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                                    WYKONAWCA: