UMOWA-PROJEKT

z dnia ………..2011 roku

na

„Remont mostu na rzece Samie w mieście Obrzycko w ciągu ulicy Kościelnej-w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

W dniu ………..2011 roku zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) pomiędzy Miastem Obrzycko reprezentowanym przez Burmistrza Miasta – Macieja Bieńka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Elżbiety Jankowskiej zwanym dalej Zamawiającym,

a ………………………………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą

zawarta została umowa następującej treści:

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

„Remont mostu na rzece Samie w mieście Obrzycko w ciągu ulicy Kościelnej-w ramach usuwania klęsk żywiołowych”

w skład którego wchodzi zakres rzeczowy:

-oczyszczeniu i zabezpieczeniu ustroju nośnego,

-wykonanie odsadzek żelbetowych przyczółków, zabezpieczenie głowic pali,

-oczyszczenie i zabezpieczenie przyczółków,

-oczyszczenie i naprawa schodów skarpowych,

-umocnienie stożków skarp.

Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa, przedmiar  robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załącznik do SIWZ.

§ 2

Podstawą zawartej Umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………….2011 r. zwana dalej ofertą.

§ 3

Inwestor oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane – most i drogi, w postaci prawa własności do tej nieruchomości.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją                       i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wbudowane materiały winny posiadać świadectwo jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

  - Polskim Normom,

  - wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                               w budownictwie.

4.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe

dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

§ 5

- Powierzenie wykonania części prac objętych Umową podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą Umową.

§ 6

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:

……………………………

zam………………………..

posiadający uprawnienia budowlane nr …………….,

wydane w dniu ……………….  przez: ………………………………………………...

§ 7

- Nadzór inwestorski sprawować będzie:

……………………………………….

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową  wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą  Prawo Budowlane.

§ 10

Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

II. Przedmiot umowy

§ 11

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie dokumentacji ,przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

III. Prawa i obowiązki stron Umowy

§ 12

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

    - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do ……… 2011 r.,

    - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

    - dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie remontu.

§ 13

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu przebudowy,

- Zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej,

- Uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,

- Zawiadomieniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,

- Ubezpieczenie terenu budowy – zakres i warunki powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego,

- Utrzymania porządku na terenie przebudowy,

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:

- robót zanikających– z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni

- końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni

- Przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze końcowym robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

- Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach.

§ 14

- Wykonawca zapewnia niezbędne zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie dwóch tygodni winien usunąć poza teren budowy wszystkie zbędne materiały i odpady.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, również wobec osób trzecich.

§ 15

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie niższą niż wartość umowna zadania.

IV. Termin wykonania Umowy i odbiór końcowy

§ 16

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy,  nie później jednak niż do ………..2011 r.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają najpóźniej na dzień

31 sierpnia 2011 r.

§ 17

  - Odbiór końcowy nastąpi po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakończeniu robót.

  - Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu przedmiotu Umowy.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 18

- Wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego wg cen z kosztorysu ofertowego i faktycznego obmiaru robót, przy  czym nie może ono przekroczyć wartości kosztorysu ofertowego tj………………………………../łącznie z podatkiem VAT/ słownie………………………………………………..

- Podane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe są niezmienne i dotyczą realizacji całości zadania.

.

VI. Warunki płatności

§ 19

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Termin płatności faktury wynosi 21 dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu, wraz z dokumentacją powykonawczą i oświadczeniem/dowodem zapłaty/ podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy. Brak oświadczenia spowoduje wstrzymanie wypłaty należności Wykonawcy lub Zamawiający przejmie dług od Wykonawcy i przekaże środki na konto podwykonawcy. Wielkość długu zostanie potrącona z faktury Wykonawcy.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy , odbiorze końcowym robót, obmiarach w terenie oraz spełnieniu należności wobec podwykonawcy.

- Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek w ……………………………………………………………………..,

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP ……………………….

- Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. Jako dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku przelewu.

VII. Gwarancja jakości

§ 20

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.

- Strony Umowy dokonują przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji lecz nie później niż w terminie 2 tygodni.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w trakcie trwania rękojmi i gwarancji. Odpowiedzialność ta wygasa po upływie 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 21

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Kwota, o której mowa w ust. 2 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego)

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę ……………………………………..słownie……………………………………………Zabezpieczenie zostało wniesione w formie…………………………………………….

IX. Odstąpienie od Umowy

§ 22

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych                                    w Kodeksie Cywilnym.

- Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach:

- Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc

- Zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 23

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie Cywilnym.

- Niezależnie od przypadków wymienionych w ust. 1,  Wykonawca może odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach:

- Zamawiający, bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót,

- Pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty, Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktury ponad 2 tygodnie.

§ 24

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci za wykonane prace potwierdzone protokołem.

X. Kary Umowne

§ 25

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia za przedmiot Umowy, określonego w § 18 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot Umowy, określonego w § 18 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 18 Umowy,

  - Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 21 dni, Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

  - W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

§ 26

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:

- Za zwłokę w przekazaniu terenu przebudowy , wysokości 0,1 % wynagrodzenia za przedmiot Umowy określonego w § 18, za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za przedmiot Umowy, określonego w § 18 za każdy dzień licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien zostać zakończony.

§ 27

Strona odstępująca od Umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §18 Umowy.

§ 28

Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną.

§ 29

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

XI. Postanowienia końcowe

§ 30

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 31

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności:

- zmian nazwy, siedziby lub innych danych wykonawcy,

- prośbę Wykonawcy o udział lub zmianie podwykonawcy.

- zmianę kierownika budowy, w przypadkach uzasadnionych /np. choroba ,śmierć, utrata uprawnień/

- zmianę terminu wykonania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych/np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji/,

- zmniejszenia ilości zamówienia wynikająca z faktu, iż realizacja tej części zamówienia stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie,

- zmianę terminu wykonania zamówienia wynikająca z niekorzystnych warunków atmosferycznych.

§ 32

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 34

Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Wykonawcę zakresu czynności objętych Umową.

§ 35

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla wykonawcy i dwie dla Zamawiającego.

# Zamawiający                         				                          Wykonawca