Zał.nr 10 do SIWZ

UMOWA NR GK.272.2.22014

(PROJEKT)

zawarta w dniu……………………………………… r. w Papowie Biskupim, pomiędzy:

Gminą Papowo Biskupie. mającą siedzibę Papowo Biskupie 128

,86-221 Papowo Biskupie,

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowaną przez:

W(jt Gminy                             -Andrzej Zieliński

przy kontrasygnacie:

# Skarbnik Gminy                      -Danuta Sikorska

# -

a

- Firmą ……………………………………………………………………………………….

mającą siedzibę ……………………………………………………………………………

działającą na podstawie  wpisu do rejestru……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

……………………………….-…………………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie „przetarg nieograniczony” zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 – tekst jednolityz późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego

zamówienia p.n.

Demontaż ,transport  unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

z     terenu Gminy Papowo Biskupie.

2.Przedmiotem zamówienia jest demontaż ,transport  unieszkodliwianie wyrobów

zawierających azbest  z terenu Gminy Papowo Biskupie.

§ 2.

Opis przedmiotu zamówienia.

1.W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia mają zastosowanie  następujące

przepisy:

1/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

ze zm.).

2/Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U z 2013 r. poz. 1232 ze zm.).

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.

Nr 120, poz. 1126).

4/Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649

ze zm.).

5/Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.

w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie

bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz.

1824).

6/Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.).

7/Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.

2010 r. Nr 249, poz. 1673).

8/Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.)

9Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

10/Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1.Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z  nieruchomości

opisanych w załączniku  nr 1 do SIWZ (38,82 Mg) w tym :

-demontaż  płyt cementowo-azbestowych z dachów budynków

-przygotowanie do transportu , pakowanie,

-załadunek na środki transportu,

-transport z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwiania

-rozładunek i  unieszkodliwienie azbestu na uprawnionym składowisku

-prowadzenie ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów dokumentów

zgodnie z wzorem  określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673)-karta przekazania

odpadu.

2.2.Transport i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości opisanych

w załączniku  nr 1a do SIWZ (2,12 Mg)  w tym:

-przygotowanie do transportu , pakowanie,

-załadunek na środki transportu,

-transport z miejsca załadunku do miejsca unieszkodliwiania

-rozładunek i  unieszkodliwienie azbestu na uprawnionym składowisku

-prowadzenie ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów dokumentów

zgodnie z wzorem  określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673)- karta przekazania

odpadu.

2.3. Prace związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest realizowane

będą w ścisłym porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości

w zakresie terminu i czasookresu realizacji na poszczególnej nieruchomości.

2.4.Demontaż płyt cementowo-azbestowych powinien zostać dokonany:

-przez wykwalifikowaną kadrę pod nadzorem osoby uprawnionej

-zgodnie z przepisami szczegółowymi, przepisami BHP i p.poż., planem BIOZ,

oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,

-w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców lub użytkowników

2.5 Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy dane kontaktowe do

Właścicieli nieruchomości, które mogą być wykorzystane wyłącznie dla potrzeb

realizacji przedmiotu postępowania,

2.6.Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania

wyrobów zawierających azbest z każdym właścicielem nieruchomości

indywidualnie. Termin demontażu i odbioru materiałów zawierających azbest

powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do

dnia 30.09.2014 r.

2.7.Wykonawca jest zobowiązany opracować Harmonogram realizacji przedmiotu

zamówienia przy udziale właścicieli nieruchomości

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy  przedstawienia harmonogramu

bądź  informacji o zgodności wykonywanych prac z harmonogramem na każdym

etapie prac.

2.8.Po demontażu z pokrycia dachu, przed usunięciem azbestu z terenu

nieruchomości ,Wykonawca dokona z udziałem właściciela nieruchomości

ważenia odpadów  azbestowych-koszty ważenia  ponosi Wykonawca.

Z czynności ważenia Wykonawca   sporządzi  protokół, zawierający informacje:

-imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są materiały

zawierające azbest,

-adres nieruchomości z której następuje odbiór odpadów,

-datę odbioru odpadu,

-ilość faktycznie odebranych odpadów w Mg i m2.

-potwierdzenie przez właściciela nieruchomości prawidłowego wykonania usługi.

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

Wykonawca sporządzi protokół odrębnie dla każdego właściciela nieruchomości ,

z której odbierane zostaną odpady zawierające azbest

2.9.Każda ilość materiału przekazana przez Wykonawcę do utylizacji na

składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest,

będzie udokumentowana w karcie przekazania odpadu,

2.10 Karta przekazania odpadu jest  dokumentem potwierdzającym fakt

unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i jej  treść

(wzór) powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z

8    grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

2.11.Kartę przekazania odpadów należy sporządzić odrębnie dla każdego właściciela

nieruchomości .

2.12.Po jednym egzemplarzu karty przekazania odpadów otrzymują: Zamawiający

i właściciel nieruchomości

2.13.Wykonawca  jest  zobowiązany  do sporządzenia i dostarczenia

Zamawiającemu, dokumentów wymaganych przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w tym m.in.:

-protokołów odbioru prac spisanych pomiędzy właścicielami nieruchomości

i Wykonawcą ,

-oświadczenie kierownika robót Wykonawcy o prawidłowości

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,

z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze

zm.),

-karty przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia

odpadów zawierających azbest,

-sprawozdania zawierającego wykaz obiektów z których usunięto azbest

-zestawienie  ilości rzeczywiście unieszkodliwionego azbestu wraz  kosztami

wyliczonymi na podstawie wskaźników zawartych w ofercie przetargowej.

2.14.Wykonawca jest zobowiązany usunąć z każdej nieruchomości faktyczną ilość

odpadów zalegających na danej nieruchomości i będących przedmiotem

postępowania.

3.Zakres umowy obejmuje :

1/Realizację robót  wg załącznika wykazu nieruchomości

(zał. nr 1a,1b do SIWZ)

2/Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

3/Opracowanie i przekazanie zamawiającemu kompletnej,

dokumentacji

4.Zamawiający nie przewiduje wykonanie robót uzupełniających .

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy protokołem

przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy zostanie dokonane z udziałem właścicieli nieruchomości.

Termin przekazania placu budowy- w ciągu 21 dni od daty podpisania niniejszej

umowy.

§ 4

Termin zakończenia robót:30 wrzesień 2014r.

§ 5

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy/Robót  w osobie ……………………………….. zam………………………………………………………………………………………….

§ 6.

1.Strony ustalają cenę brutto za przedmiot realizacji   na kwotę w wysokości:

słownie: ………………………………………………………………zł.

Kwota netto wynosi ………………………………………………….zł. słownie:

………………………………………………………………………………………

Kwota podatku VAT wynosi ………………………………………………….. zł.

2.Podstawę do określenia wyżej wymienionych ceny stanowią ceny jednostkowe

przedstawione w ofercie przetargowej

3.Cena wymieniona w ust.1 jest ceną szacunkową, Zamawiający zastrzega sobie, że

zapłata za wykonanie usługi zostanie

uregulowana jedynie do kwoty wynikającej z ilości rzeczywiście

unieszkodliwionych odpadów udokumentowanej na kartach przekazania odpadów.

4.Zamawiający zastrzega, że ilości materiałów zawierających azbest składających

się na przedmiot zamówienia wymieniona w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ jest

również ilością szacunkową i jako taka nie może  stanowić podstawy do

wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie

zdemontowanych i odebranych wyrobów azbestowych.

Wynagrodzenie wykonawcy   obejmuje całość zamówienia, t.j. wszystkie

skalkulowane przez  wykonawcę koszty robót,  konieczne dla prawidłowej

realizacji zamówienia

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego

skalkulowania cen jednostkowych lub pominięcia przy kalkulacji

jakichkolwiek elementów niezbędnych do wykonania zadania.

Skutki finansowe jakichkolwiek  błędów w kalkulacji cen

jednostkowych obciążają wykonawcę zamówienia – musi on

przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę

zamówienia.

6.Zamawiający zastrzega sobie, uregulowanie płatności do kwoty dotacji otrzymanej

ż Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

tj. do 1000 zł brutto za 1 Mg, w przypadku jednostkowej ceny ofertowej powyżej

1000 zł brutto za 1 Mg zutylizowanego materiału różnicę zgodnie z oświadczeniem

pokrywa właściciel nieruchomości na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawcę.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w

zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących

potrzeb, warunków programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lub innych, nie będzie to leżało w

interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego

przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w

stosunku do Zamawiającego.

§ 7

1.Podstawą do zapłaty jest pozytywny odbiór robót przeprowadzony przez

Zamawiającego, po zweryfikowaniu kompletności dokumentacji odbiorowej

z którego zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru robót podpisany

przez  Wykonawcę i Zamawiającego.

2.Płatność faktury  końcowej w  terminie 30 dni od daty odbioru końcowego.

3.Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonywanych robót.

§ 8

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się  zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren

i przekazać go właścicielowi nieruchomości.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy

robót./wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni podwykonawców*.]

Przy zadeklarowaniu w formularzu oferty, realizacji robót bez zatrudniania

podwykonawców ,treść § 11 ust.1- 18 nie ma zastosowania.

Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą , wykonanie części robót

podwykonawcom /dalszym podwykonawcom pod następującymi warunkami:

1.Wykonawca w ofercie przetargowej deklarował udział w realizacji zamówienia

podwykonawcy/ów/ lub dokumentował  spełnianie warunków udziału przez korzystanie

z zasobów  innych podmiotów.

2.Podwykonawcy posiadają  kwalifikacje do ich wykonania.

3.Zakres robót powierzony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy winien być tożsamy

ze wskazanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego

zasoby wykonawca się powoływał ,na zasadach określonych w art.26 ust.2b

ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

wykonawca jest zobowiązany udowodnić, iż proponowany  inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ,niż wymagany

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.O każdej zmianie lub rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca informuje zamawiającego

6.Wykonawca,podwykonawca,lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane  zamierzający  zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane  jest zobowiązany w trakcie realizacji

zamówienia do przedłożenia  zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca, lub dalszy  podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej

z projektem umowy.

7.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od

daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku ,potwierdzających wykonanie zleconej dostawy ,usługi lub

roboty budowlanej.

8.Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu mowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty przedłożenia go  przez wykonawcę

w zakresie:

-niespełniania wymogów określonych w SIWZ

-dłuższego niż określony w p-cie 6.5 terminu zapłaty wynagrodzenia

Niezgłoszenie w w/w terminie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu

umowy przez zamawiającego.

9.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane  przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z

oryginałem kopię  umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty

budowlane w terminie 7 dni od  daty jej zawarcia.

10.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane  przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z

oryginałem kopię  umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są dostawy

lub usługi w terminie 7 dni od  daty jej zawarcia z wyłączeniem  umów o

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie

zamówienia publicznego

W przypadku zastosowania w umowie  terminu zapłaty dłuższego niż 30

dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa do zmiany po rygorem

wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11.Wykonawca przedkładając zamawiającemu fakturę za zrealizowane roboty dołącza do

faktury dowód zapłaty należności podwykonawcy  za zrealizowaną część robót ,usług,

dostaw.

12.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylania się od

obowiązku zapłaty przez odpowiednio: wykonawcę, podwykonawcę ,czy

dalszego podwykonawcę.

Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek

należnych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy.

13 .Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest zobowiązany

umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności

bezpośredniej zapłaty .Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag ,nie

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji wykonawcy.

14.W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust.13 zamawiający może:

1/nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca

wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2/złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości

należnej zapłaty lub podmiotu ,któremu się ona należy,

3/dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy ,jeżeli podwykonawca

wykaże zasadność takiej zapłaty

15 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, zamawiający potrąca wypłaconą kwotę z wynagrodzenia

należnego wykonawcy.

16.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat

na sumę większą niż 5% wartości  zamówienia publicznego może stanowić

podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy w sprawie

zamówienia

17.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności

wobec zamawiającego  za   wykonanie obowiązków wynikających z umowy

i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca w tym zakresie  odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców.

18.Ustala się następujące kary umowne płatne przez wykonawcę:

-0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki

w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy

-0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki

w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane

-0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki

w nieprzedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o   podwykonawstwo lub jej zmiany,

-0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki

w dokonania zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty.

§ 10

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje.

§ 11

1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu

a/ w wysokości 0,2% całkowitej warto(ci Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

b/ w wysokości 0,2% całkowitej warto(ci umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu

stwierdzonych wad i usterek, liczonych od dnia wyznaczonego terminu na

usunięcie wad i usterek ,

c/ wysokości 10 % całkowitej wartości umowy , za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/   w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji faktur za wykonane

roboty

b/  w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy za odstąpienie od umowy  z

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  (nie dotyczy przyczyn określonych

w § 14  umowy)

§ 12

- Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę.

- Strony ustalają, że sukcesywnie w trakcie realizacji  odbiorowi podlegać będą poszczególne ,nieruchomości jak opisano § 2 pkt 2.8

3.Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio

robót jako wadliwych.

6.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie

tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają uznanie robót

za prawidłowo zakończone.

(  13

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków

zmian:

3.Zmianie mogą ulec:

1/ Termin zakończenia realizacji robót wynikający z:

-przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego,

-nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizacje robót,(klęski

żywiołowe, strajki lokalne itp.)

-wystąpienia złych warunków atmosferycznych

-wystąpienia okoliczności, których strony ,mimo dołożenia należytej

staranności  nie były w stanie przewidzieć.

2/Wartość umowy brutto w przypadku:

-zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,

-konieczności udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art.67 ust.1

pkt 5 ustawy PZP

3/Podwykonawca, za zgodą Zamawiającego.  Wykonawca może zmienić

podwykonawcę lub wprowadzić nowego podwykonawcę. Zmieniony lub

nowy wykonawca winien spełniać warunki określone dla pierwszego

podwykonawcy.

4/Zmianie mogą ulec istotne postanowienia umowy  w stosunku do treści

oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy

zajdzie inna niemożliwa do przewidzenia  w dniu zawarcia umowy

okoliczność prawna , techniczna ,finansowa  czy organizacyjna ,za którą

nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, a  która będzie skutkowała

niemożliwością wykonania umowy  zgodnie z treścią złożonej oferty.

Szczególnie w takiej sytuacji może ulec  termin wykonania umowy.

§  14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

2.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Zawiadomienie powinno by( przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed

terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

4.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty

przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło

z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz

niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§  15

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  19

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§  20

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

§  21.

Umowę zakończono, odczytano i podpisano.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

1/..........................................	...........................................

2/.........................................