Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa

zawarta w dniu …… ………………. 2009 r. w Osieku Jasielskim

pomiędzy:

Gminą Osiek Jasielski, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Mariusza Pykosza ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krzysztofa Peca

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

.........................................................................................

reprezentowaną przez

........................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Stosownie do Oferty Wykonawcy złożonej w dniu ............ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na Budowie parkingu na 39 miejsc postojowych wraz z chodnikiem 
i oświetleniem w miejscowości.

- Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest także do:

- zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

- utrzymania zaplecza budowy;

- podjęcia wszelkich innych działań w przypadku zaistnienia takiej konieczności, dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu np. dokonania dodatkowych uzgodnień,  uszczegółowienia projektu na etapie realizacji w formie nadzoru autorskiego, itp.;

- wykonania dokumentacji powykonawczej według wymagań Zamawiającego 
w ilości 3 (trzech) egzemplarzy.

- Szczegółowy zakres prac objętych umową określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi/przy udziale następujących podwykonawców:

- ………… (podać nazwę i adresy podwykonawców oraz zakres robót powierzonych do wykonania).

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy w całości lub w części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w pkt 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonym do obrotu  i stosowania w budownictwie określonych w odrębnych przepisach.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną.

- Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- złożoną Ofertą,

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ................................................. tel. ...................................

- Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie ...................................................... tel.  ..................... .

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika robót, określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2006 Nr 156 poz.1118 z późn.zm.).

§ 5

Zamawiający protokolarnie przekaże dziennik budowy, teren budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

§ 6

Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. W szczególności wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody, które wystąpią na przekazanym terenie budowy lub powstaną w związku z wykonywanymi robotami.

§7

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

  - urządzenia terenu budowy

  - naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego mienia osób trzecich zniszczonego lub uszkodzonego w toku realizacji umowy.

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

  - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, śmieci i odpadów.

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne.

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i uchybienia podwykonawcy jak za własne.

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

§ 9

1. Za termin rozpoczęcia prac budowlanych ustala się dzień podpisania umowy.

2. Czas realizacji prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy wynosi 40 (czterdzieści) dni od dnia podpisania umowy.

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi do dnia  ...............  r.

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższego terminu i wykonać przedmiot umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

5. Wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej umowy może nastąpić jedynie z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie pozwolą na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia w przyjętej technologii.

§ 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..................................................................... słownie: ................................................ netto, 
w tym podatek VAT ......% w wysokości .....................zł słownie: ....................................................., ............................. zł brutto słownie ..................................................................zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ...................... .

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury 
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.

Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w §10 ust.3, Zamawiający zatrzyma z należności wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

§11

1. Strony ustalają następujące warunki płatności:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT , przelewem na konto Wykonawcy nr ........................................... w banku ...............................

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez obie strony.

2. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu po stronie Zamawiającego jest ............................... .

§ 12

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu, Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokół odbiorów technicznych,

- dokumenty potwierdzające jakość użytych wyrobów budowlanych,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy, o zgodności wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Wykonawca zawiadomi w ww. sposób Zamawiającego o ukończeniu prac a Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Jeśli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli pomimo wystąpienia wad istnieje możliwość użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§13

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do wykonania umowy, 
w okresie między datą rozpoczęcia terminów gwarancji, a zakończeniem terminów gwarancji, powinna być naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru.

- Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 15

1. W razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w zakończeniu jej realizacji Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

    - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości zamówienia.

    - za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §10 .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 10% wartości zamówienia. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art.145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

- Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 pkt.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ............................................

- Strony postanawiają, że 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmia za wady lub gwarancji jakości.

- 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w terminie 15 dni od dnia jej upływu.

§ 17

- Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo, a w innym przypadku będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy.

- Załącznikami do niniejszej umowy są uwierzytelnione przez Zamawiającego kserokopie:

Oferta Wykonawcy  - Załącznik nr 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 2.

§ 20

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 21

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 22

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 23

Każda ze stron oświadcza, iż zapoznała się z treścią umowy i ją akceptuje, na dowód czego składa własnoręczne podpisy i pieczęcie.

Zamawiający:							Wykonawca:

Zostanie umieszczony w przypadku wystąpienia podwykonawcy

Zostanie umieszczony w przypadku wystąpienia podwykonawcy

Zostanie umieszczone w przypadku wystąpienia podwykonawcy

Zapis zostanie umieszczony w umowie tylko w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami, którzy złożyli wspólnie z ofertą