Ostrów, dnia 29.03.2016 r.

ZUK.261.1.2.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego na roboty budowlane

- Zamawiający

Gmina Ostrów - Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie,
39-103 Ostrów 225, NIP 818-10-07-003 Regon 690031569 tel. 17 22 35 810,
fax 17 22 35 809, e-mail zuk@ostrow.gmina.pl  www.ostrow.gmina.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro, tj. nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164).

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa i przebudowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w miejscowości Kozodrza, Gmina Ostrów - budowa zaplecza socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45.00.00.00-7 	Roboty budowlane

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1. Wykonanie płyt fundamentowych wraz podbudową pod zaplecze socjalno-biurowe i łącznik komunikacyjny:

a) wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej pod budynek zaplecza socjalno-biurowego wraz z podbudową o wymiarach  dostosowanych do wymiarów zewnętrznych obiektu , grubość 35 cm, klasa betonu C25/30, pręty zbrojeniowe żebrowane
stal A-IIIN

b) wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej klatki schodowej  wraz z podbudową
o wymiarach 812 cm x 300 cm i grubości 35 cm, klasa betonu C25/30, pręty zbrojeniowe żebrowane stal A-IIIN,

2. Kompleksowa budowa budynku zaplecza socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem pomieszczeń, budowa klatki schodowej z podestem, łącznika komunikacyjnego
z konstrukcji lekkiej wraz z obudową, ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej 
z obrzeżami chodnikowymi:

a) wykonanie obiektu zaplecza socjalno-biurowego zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ ( z wyłączeniem zaznaczonej na rysunku murowanej ściany oddzielenia p.poż REI 60).

Wymagania dotyczące obiektu zgodnie z załączoną dokumentacją, w konstrukcji
i z wykończeniem w standardzie nie gorszym niż:

PODŁOGA PŁASKA

zaczynając od dołu:

- blacha trapezowa T6,

- wełna mineralna grubości min 100 [mm],

- płyta MFP o grubości 22 [mm] / w pomieszczeniach mokrych CETRIS

- wykładzina PVC o grubości 2 [mm], / w pomieszczeniach mokrych antypoślizgowa o grubości 2 [mm], wywinięta na ściany na wysokość 100[mm] lub rozwiązanie zamienne

Własności podłogi:

- obciążenie użytkowe 350 kg/m2,

STROPODACH MODUŁU JEDNOSPADOWY

warstwowy pokryty od zewnątrz:

- membraną dachową 1,5 [mm]

- płyta MFP o grubości 12 [mm],

- wełna mineralna grubości 100 [mm]

- blacha ocynkowana lakierowaną w układzie kasetowym,

Własności stropodachu:

- obciążenie użytkowe 150kg/m2

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich” w kolorze RAL 9010 (biały)

Okna:

      - PVC (RU), białe 6 szt.

      - PVC (U), białe  8 szt.

W pomieszczeniach sanitarnych (umywalnie) należy zastosować szybę matową.

Drzwi:

- zewnętrzne z samozamykaczem, ocieplone, metalowe, białe 1200x2100 mm – 1L

- zewnętrzne z samozamykaczem, ocieplone, metalowe, białe 1200x2000 mm – 2P

- wewnętrzne, metalowe, białe 900x2000 mm – 7P + 6L

- wewnętrzne, metalowe, białe 800x2000 mm – 1P + 6L

b) wykonanie wewnętrznych instalacji :

Instalacje elektryczne:

- tablica rozdzielcza usytuowana wewnątrz budynku zasilana z hali sortowni odpadów dopasowana do zastosowanych urządzeń wewnątrz budynku socjalno-biurowego wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami:

- instalacja elektryczna trójfazowa wraz z gniazdami wtykowymi w ilości i z rozmieszczeniem jak na rysunkach załącznika nr 7 do SIWZ, uwzględniająca zasilenie szaf suszarniczych oraz podgrzewacza c.w.u. o poj. 400 l

- oświetleniowa: oprawy oświetleniowe natynkowe dostosowane do rodzaju pomieszczenia, poziom natężenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodny z obowiązującymi normami

- podłączenia obiektu należy dokonać do przygotowanego obwodu zasilania elektrycznego przy hali sortowni

Instalacja wentylacyjna: mechaniczna i grawitacyjna zgodnie z rysunkami załącznika nr 7 do SIWZ dostosowana do obowiązujących przepisów, zapewniająca odpowiednią krotność wymian powietrza dla danego pomieszczenia.

Instalacja grzewcza: grzejniki elektryczne wyposażone w termostat i oddzielne niezależne zasilanie, dobrane do zapotrzebowania na ciepło dla konkretnego pomieszczenia.

Instalacja wodociągowa wewnętrzna: do zimnej i ciepłej wody wykonana z rur PE-X łączone poprzez wsunięcie rury i zaprasowanie lub rozwiązanie zamienne. Podłączenie do istniejącego przyłącza wodociągowego wykonanego obok obiektu.

Instalacja kanalizacyjna: wykonana z rur PVC kielichowych z uszczelką. Podłączenie zaplecza socjalno – biurowego do studzienki S2 istniejącej sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej .

c) wyposażenie budynku socjalno-biurowego:

- pomieszczenia sanitarne: ceramiczna armatura sanitarna ( muszla toaletowa  szt.5, umywalka z baterią szt. 9, pisuar z zaworem automatycznym szt. 1, kabiny natryskowe szt. 4, szafy suszarnicze na odzież roboczą szt.2, podgrzewacz na ciepłą wodę o poj. 400l szt. zakres nie obejmuje wyposażenia obiektu w postaci mebli, urządzeń AGD.

- pozostałe pomieszczenia: grzejniki elektryczne z termostatem, wentylatory mechaniczne o wydajności min 120 m3/ dobę

d) budowa łącznika komunikacyjnego:

- wykonanie lekkiej konstrukcji stalowej i montaż za pomocą kotew wklejanych zgodnie z rysunkiem załącznika nr 7 do SIWZ, montaż obudowy łącznika z płyt poliwęglanu komorowego 10/3, Zestawienie stali zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

- wykonanie i montaż klatki schodowej ze spocznikiem oraz podestu komunikacyjnego z barierkami ochronnymi z rur stalowych φ 40 w kolorze żółtym typ RAL 1003.

- zabezpieczenie całości konstrukcji stalowej zgodnie z klasą odporności ogniowej przewidzianą dla tego obiektu wraz z podkładowymi farbami antykorozyjnymi w kolorze brązowym typ RAL 8014.

Konstrukcja klatki schodowej w klasie D. Materiały okładzinowe NRO.

e) budowa chodnika komunikacyjnego:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni 31,50 m2 o grubości min. 15 cm

- wykonanie obrzeża chodnikowego o łącznej długości 29,00 mb na ławie fundamentowej z betonu C12/15. Wymiary obrzeża w mm: 60x300x1000

- ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o powierzchni 53,00 m2.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Obowiązki Wykonawcy i warunki wykonywania robót.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do realizacji w szczególności następujących obowiązków oraz uwzględnienia następujących warunków lub zaleceń:

- Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej, wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ i Umowy;

- Prace projektowe, roboty, dostawy i usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z wymogami Prawa Budowlanego.

- Powołanie Kierownika Budowy posiadającego niezbędne w tym zakresie uprawnienia budowlane.

- Wykonania i utrzymania tymczasowych dróg dojazdowych;

- Zaleca się dokonanie wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków terenowych, w tym stanu istniejących obiektów oraz warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia;

- Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

- Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej na terenie budowy stosownie do potrzeb własnych  z późniejszym demontażem i uporządkowaniem terenu

- Oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych;

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za uszkodzenie uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji budowy;

- Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

- Ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych takich jak kable, rurociągi itp. oraz uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy;

- Wykonanie prób eksploatacyjnych wykonanych instalacji;

- Wykonania robót z materiałów własnych, które odpowiadają jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) i wymogom przewidzianym w SIWZ;

- Wykonania w trzech egzemplarzach budowlanej dokumentacji powykonawczej oraz wersji elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazania  informacji niezbędnych do wystawienia dokumentów przejęcia środków trwałych;

- Dostarczenia instrukcji bezpieczeństwa ppoż. obiektu;

- Dostarczenia instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu - instrukcje obsługi wszelkich systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
i użytkowania obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, wraz z kartami gwarancyjnym producentów ww. systemów 
i urządzeń;

- Przygotowania wszelkich dokumentów wymaganych do uzyskania protokołu odbioru końcowego robót, protokoły robót częściowych, protokoły dotyczące instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej itp.

5. Dokumenty i zezwolenia do uzyskania przez Wykonawcę

- Projekty powykonawcze wraz z kompletem inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych;

- Kompletna dokumentacja robót budowlanych oraz protokół odbioru końcowego.

IV. Termin realizacji zamówienia

Od daty zawarcia umowy do 10.06.2016 r.

V. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

VI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

VII.1.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

dotyczące :

a) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli     przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  złoży oświadczenie 
w trybie art.22 ust.1 (zał. nr 2 do SIWZ)

b) 	posiadania wiedzy i doświadczenia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  złoży oświadczenie

w trybie art.22 ust.1 (zał. nr 2 do SIWZ)

c) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  złoży oświadczenie

w trybie art.22 ust.1 (zał. nr 2 do SIWZ)

d)	sytuacji ekonomicznej i finansowej - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  złoży oświadczenie 
w trybie art.22 ust.1 (zał. nr 2 do SIWZ)

VII.2 Co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału  w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VII.3 SIWZ. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie,  iż wykonawca ten warunek spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie – warunek ten musi być spełniony przez każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej – zamawiający wykluczy konsorcjum/ spółkę cywilną.

VII.3 Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania przedstawią następujące dokumenty i oświadczenia:

PODMIOTY KRAJOWE:

1/	oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - według wzoru załącznik

nr 3 do specyfikacji,

2/	aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3/	informację o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z póź.zm.) według wzoru załącznik nr 4 do specyfikacji,

4/		aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5/	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

PODMIOTY ZAGRANICZNE:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument (lub dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VII.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

VIII. Oferty wspólne

1.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. Pełnomocnictwo winno:

a) określać, do jakiego postępowania ma zastosowanie

b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania

c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia.

3. dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby

uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego ze wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

5. Wykonawcy składający ofertę wspólną, powinni łącznie spełniać wymogi określone w pkt VII.1 i VII.2. Żaden z wykonawców składających ofertę wspólną nie może podlegać wykluczeniu.

6. Oświadczenia określone w pkt VII.1 podpisuje prawidłowo umocowany pełnomocnik lub wszyscy uczestnicy konsorcjum/wspólnicy spółki cywilnej.

7. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

IX. Podwykonawcy

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcom

(wg zał. nr 5 do SIWZ).

2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zawarte są w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu zawarte są w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

X. Wadium

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

1.	Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz.275  z późn. zm.).

2.	Wadium w formie pieniężnej winno być wpłacone na konto Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie w BS Ropczyce Nr 66 9171 0004 0009 7550 2000 0020, przed upływem terminu składania ofert.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający będzie uważał wadium, które 
w oznaczonym terminie znajdzie się na jego koncie. Oryginał lub kopię przelewu należy załączyć do oferty.

3.	Wniesienie wadium w pozostałych formach, określonych w pkt.1 wymaga przedłożenia pisma (oryginału) będącego poręczeniem / gwarancją banku, towarzystwa ubezpieczeniowego lub organizacji obowiązującym przez okres związania ofertą, na odpowiednią kwotę 7 500,00 zł zawierającego informację, że udzielona gwarancja / poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium, na rzecz Zakładu Usług Komunalnych 
w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 dotyczące przetargu na dostawę oleju napędowego oraz zobowiązanie banku, towarzystwa ubezpieczeniowego lub organizacji, wypłaty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja bankowa winna być zgodna z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe.

4.	Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie opisanej w pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest w oryginale dostarczyć do sekretariatu Zakładu, gdzie otrzyma potwierdzenie złożenia tego dokumentu, a potwierdzoną kopię należy dołączyć do oferty.

5.	Zwrot i zatrzymanie wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie

oświadczeń i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się

z wykonawcami

1. Zamawiający ustala, iż wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (tzw. korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy p.z.p. Dopuszczalny jest również odbiór korespondencji w siedzibie Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Nr faksu Zamawiającego: 17 22 35 809, adres poczty: l.malska@ostrow.gmina.pl.

2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

3. Wykonawcy zobowiązani są do podania w ofercie numerów faksów do korespondencji jak również numerów telefonów, pod którymi można się z nimi skontaktować.

4. Zamawiający żąda każdorazowego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania faksem korespondencji od Zamawiającego, niezwłocznie po jej otrzymaniu, z podaniem daty jej otrzymania.

5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający prześle treść zapytań i wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, umieści

na stronie internetowej www.ostrow.gmina..pl

7. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ostrow.gmina.pl.

8. Pracownikami uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami są:

Sprawy merytoryczne: Kluk Karol – tel. 695 599 853,

Sprawy formalne: Malska Lucyna – tel. 17 22 35 810.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek

zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz,

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres – nie dłuższy jednak niż 60

dni.

XIV. Opis przygotowania oferty

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ).

2. Oferta, załączniki do oferty oraz wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

3. W przypadku gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kserokopię wymaganego dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ,,za zgodność z oryginałem” i opatrzona jego pieczątką imienną i pieczątką firmową.

4. Do oferty winny być załączone wszystkie wymagane dokumenty.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 sekretariat pokój nr 10.

8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Zakład Usług Komunalnych 39-103 Ostrów 225, oraz opisane „Oferta na budowę zaplecza socjalno-biurowego” – nie otwierać przed terminem 13.04.2016 r. do godz. 9.15 oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

9. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania przetargowego.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

12. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty są jawne dla wszystkich

uczestników postępowania. Jeśli Wykonawca chciałby, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania, powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa ( np. w odrębnej kopercie oznaczonej napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom

postępowania”).

XV. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, w sekretariacie - pokój nr 10 do dnia 13.04.2016 r. do godz. 9.00

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie /budynek Urzędu Gminy w Ostrowie/ w dniu 13.04.2016 r. godz. 9.15

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawcy ustalają cenę brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich

kosztów związanych z realizacją zamówienia. Tak ustaloną cenę wykonawcy wpisują 
w odpowiednią rubrykę formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).

Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Cena nie ulegnie zwiększeniu przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich

czynników.

3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem

zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na

cenę zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wykonania wszelkich zobowiązań związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, 
w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako zobowiązania Wykonawcy.

5. Wszystkie zawarte w ofercie ceny wykonawcy ustalają z dokładnością do drugiego miejsca

po przecinku. Ceny zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

6. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych niezależnie od wchodzących

w jej skład elementów.

7. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

8. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie polskiej.

XVIII. Kryteria oceny ofert ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium  I: 		Cena oferty 		Znaczenie: 90 %

Kryterium II: 	Okres gwarancji 	Znaczenie: 10 %

- Sposób oceny ofert:

Kryterium I: 		Cena oferty		90 %

wg poniższych zasad:

poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:

Xn = (Cmin / Cn) x 90,

gdzie:

Xn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;

Cmin – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);

Cn – oznacza cenę ocenianej oferty;

90 – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %).

Oferta w  kryterium I może uzyskać maksymalnie 90,00 punktów.

Kryterium II: 	Okres gwarancji	10 %

wg poniższych zasad:

poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:

Yn = (Sn/Smax) x 10,

gdzie:

Yn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;

Sn – oznacza okres gwarancji (ocenianej oferty);

Smax – oznacza najdłuższy okres gwarancji (spośród ofert podlegających ocenie);

10 – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %).

Oferta w  kryterium II może uzyskać maksymalnie 10,00 punktów.

XIX. Informacja o trybie otwarcia i ocenie ofert oraz formalnościach jakie zostaną

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający poda nazwy wykonawców, adresy ich siedzib oraz ceny ofertowe.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 3 Zamawiający doręczy Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.

7. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty,

w tym zwłaszcza zmiany ceny.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia w ofercie:

- oczywiste omyki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi  wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

10. W powiadomieniu skierowanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy.

11. Informacje o których mowa w pkt. 9 Zamawiający umieści na stronie internetowej

www.ostrow.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

XX. Warunki umowy oraz istotne zmiany postanowień umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty w następującym zakresie:

1) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy,

2) w sytuacjach niezależnych od stron umowy, w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do umowy. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.

XXI. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI niniejszej ustawy.

XXII. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ :

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.Oświadczenie w sprawie wymagań ustawowych - załącznik nr 2

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4

5. Podwykonawcy – załącznik nr 5

6.Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - załącznik nr 6

7. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7

ZATWIERDZIŁ: