Załącznik nr 2

UMOWA

zawarta dnia ……….2021 r. pomiędzy:

Gminą Parysów z siedzibą w Parysowie przy ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, 
NIP: 826-20-64-241, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bogumiła Nowosielska – Zastępca Wójta Gminy Parysów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Muchy

a

……………………………………………… , zwaną dalej Wykonawcą,

# reprezentowaną przez:

……………………………………..

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia …………. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w zapytaniu ofertowym nr RI.271.1.11.2021
z dnia 01.06.2021 r.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania zgodnie                     z § 6 niniejszej umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonywanego przedmiotu umowy,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania przez Zamawiającego lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- uporządkowanie i posprzątanie terenu robót po zakończeniu robót, zaplecza robót, jak również pomieszczeń sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę 
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, pomieszczeń, nawierzchni lub instalacji,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca oświadcza, iż w czasie wizji lokalnej zapoznał się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu określonym 
w swojej ofercie cenowej i niniejszej umowie.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości …………………. (słownie:……………………), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: …………….. zł plus należny podatek VAT 
w wysokości ………………. zł,

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Za datę wykonania zadania uznaje się datę podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, wady te spisuje się. Zamawiający wyznacza Wykonawcy, termin do ich usunięcia. Po upływie wyznaczonego terminu strony ponownie przystępują do dokonania odbioru.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 8

1.	Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za opóźnienia wykonania określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

b)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego.

2)	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

§ 9

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA