U M O W A   (Projekt)

Zawarta w dniu ........2012 roku w Piszczacu, w wyniku przeprowadzonego rozeznanie rynku  na wykonanie zadania, pn. Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach : Ortel Królewski Pierwszy, Połoski, Zalutyń, Piszczac.

pomiędzy Gminą Piszczac ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac,

NIP 537-234-43-555 REGON 030237635 reprezentowaną przez;

Jana Kurowskiego Wójta Gminy,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a ........................................ NIP ...........................,

zwanym w dalej treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem rynku, Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn: Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach: Ortel Królewski Pierwszy, Połoski, Zalutyń, Piszczac.

Materiał : krawężnik, obrzeża, kostka brukowa grubości 6 cm i 8 cm jest dostawą Inwestorską.

Pozostał materiał niezbędny do wykonania zamówienia  dostarcza Wykonawca.

Wykonawca w ramach zamówienia wykona także na własny koszt organizację i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczone lub uszkodzone składniki majątkowe znajdujące się na terenie budowy.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

1.przebudowa chodnika przy drogach powiatowych o nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm i na zjazdach z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej :

  - Ortel Królewski Pierwszy na powierzchni 136,00m2,

  - Połoski na powierzchni 275,00m2,

3.   Zalutyń na powierzchni 107,00m2,

4.   Piszczac na powierzchni 181,00m2,

2. Uporządkowanie terenu po przebudowie drogi,

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o:

- kosztorys ofertowy

- opracowania projektowe

3. W przypadku powierzenia części zakresu przedmiotowej umowy podwykonawcy/com

wykonawca jest zobowiązany do uregulowania wszystkich należności za wykonane roboty przez

podwykonawcę/ców. Przed dokonaniem zapłaty za wykonane roboty Wykonawca zobowiązany

jest do przedstawienia zamawiającemu dokumentu potwierdzającego uregulowanie zobowiązań

wobec podwykonawcy/ców

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy do: 30.07.2013r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania robót zgodnie z sztuką budowlaną, przestrzegania zasad bhp przepisów

przeciwpożarowych oraz z zakresu ochrony środowiska,

b) powiadomienia o rozpoczęciu robót, wszystkich instytucji posiadających uzbrojenia w

obrębie inwestycji,

c) przedstawienia Zamawiającemu odpowiednich atestów lub certyfikatów na użyte do

wykonania przedmiotu umowy materiały i urządzenia,

d) wykonania poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) zorganizowania i zabezpieczenia zaplecza budowy wraz z oznakowaniem terenu robót oraz

zakupu i dostarczenia na plac budowy niezbędnych materiałów, sprzętu i urządzeń, a także

we własnym zakresie doprowadzenia wody i energii,

f) użycia do wykonania zamówienia maszyn, urządzeń i sprzętu w wymaganym przepisami

tanie technicznym,

g) poniesienia odpowiedzialności według zasad kodeksu cywilnego za szkody, powstałe u osób

trzecich w wyniku realizacji robót budowlanych na skutek jego, bądź osób którymi się

posługuje, działań i zaniechań – poprzez ich naprawę lub zwrot kosztów z tym związanych ,

h) wykonania dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego,

i) w przypadku zaistnienia przeszkód w realizacji inwestycji, powiadomienia niezwłocznie

Zamawiającego o tym fakcie na piśmie

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) przekazania Wykonawcy placu budowy, dokumentacji technicznej.

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

c) odbioru wykonanego przedmiotu umowy,

d) zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty

§ 5

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie p. Andrzej Sakowicz

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawnienia nr 89/BP/80

3. Zamawiający ma prawo kontroli zgłaszania uwag do wykonywanych robót, a Wykonawca

zobowiązany jest do rozpatrzenia i powiadomienia Zamawiającego, w terminie pięciu dni o

sposobie ich załatwienia.

§ 6

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się na podstawie złożonej oferty w

wysokości:

Brutto w kwocie .............. zł

(słownie: ........... zł. .../100 gr.).

Netto w kwocie ............... zł.

(słownie: ..................................... zł. ......./100 gr.).

Podatek VAT w kwocie .............. zł

(słownie: ....................................... zł. ............../100 gr.).

2. Wynagrodzenie to stanowi wynagrodzenie kosztorysowe, które może ulec zmianie.

Wynagrodzenie wykonawcy wynikające z ilości wykonanych robót, może być niższe lub wyższe

od wstępnego wynagrodzenia kosztorysowego wskazanego w ofercie o kwotę wynikającą z

różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a

rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót (inwentaryzacji) wykonanych.

3. Ostateczne rozliczenie zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym sporządzonym na

podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

przy uwzględnieniu cen jednostkowych zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia,

stanowiących niezbędny element zamówienia, stosuje się zamówienie uzupełniające

dodatkowe lub zamienne.

5. Wynagrodzenie będzie płatne w jednorazowo ciągu 30 dni od daty udokumentowanego odbioru robót i złożenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po przedstawieniu Zamawiającemu dowodu zapłaty dla Podwykonawcy.

6. Roboty uzupełniające, dodatkowe wykraczające poza przedmiot zamówienia określony w ofercie

mogą zostać rozpoczęte po zawarciu umowy na roboty uzupełniające; dodatkowe.

1. Ewentualne roboty uzupełniające, dodatkowe, zamienne będą rozliczane na bazie

określonych w ofercie czynników cenotwórczych , a stawki robocizny za roboty oraz

pozostałe materiały i sprzęt nie występujące w kosztorysie ofertowym w/g średnich cen

SEKOCENBUDU za kwartał realizacji robót.

8. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z umowy bez zgody

Zamawiającego.

9. Zapłata za wykonane roboty ( raty ) nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego

faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru robót bez uwag.

10.Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.

11. Zakres robót zostanie określony do wielkości posiadanych środków.

§ 7

1. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu zamówienia określony w § 1 umowy będzie:

końcowy i gwarancyjny.

2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże

Zamawiającemu:

1) dokumentację powykonawczą, w tym kosztorysy powykonawcze,

2) atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi,

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę

sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych

zamówieniem,

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i

obowiązującymi normami,

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do

kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą

wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co

do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z

Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie

terminu końcowego.

5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie

10 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 4.

6. Nie później niż 30 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji Zamawiający

zorganizuje odbiór gwarancyjny. Odbiór ten polegać będzie na ocenie wykonanych

robót, zamontowanych urządzeń w związku z wadami stwierdzonymi w okresie gwarancji.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, kiedy

wady uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych

przy odbiorze wad.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do

zaproponowania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  do 20 dni od powzięcia wiadomości o

zaistnieniu :

1) nie rozpoczęcie robót w terminie przekraczającym 20 dni od planowanego terminu rozpoczęcia robót.

2) opóźnienia w zakończeniu wykonania robot budowlanych wraz końcowym odbiorem

robót, przekraczającego 30 dni,

3) przerwy w realizacji umowy dłuższej niż 30 dni, po bezskutecznym upływie wyznaczonego

Wykonawcy terminu na podjęcie wykonywania umowy,

4) po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na poprawę sposobu

wykonywania umowy ,

5) gdy wady istotne usunąć się nie dadzą, albo Wykonawca ich nie usunął w wyznaczonym

terminie,

6) innych przypadków określonych w kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie  do 30 dni od powzięcia wiadomości o

zaistnieniu:

1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego Zamawiającemu terminu na odbiór robót,

2) innych przypadków określonych w kodeksie cywilnym.

3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części świadczenia umownego, które nie

zostało wykonane.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie , pod rygorem jego

nieważności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy:

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty ,

3) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza,

4) Zamawiający przystąpi i dokona odbioru robót zinwentaryzowanych i zabezpieczających,

5) Zamawiający przejmie teren budowy,

6) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za część niewadliwie wykonanych robót oraz

w zakresie w jakim nie odstąpiono, wg stanu na dzień odstąpienia.

6. Strona z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy ponosi wynikłe z tego faktu

koszty.

7. W sytuacji o której mowa w ust.1 pkt 4, Zamawiający, o ile nie odstąpił od umowy, może

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko

Wykonawcy tj.

1) zawarcie umowy z osobą trzecią jest zarazem podstawą zmniejszenia zakresu umowy

z Wykonawcą,

2) wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość

wynagrodzenia zapłaconego osobie trzeciej.

§ 9

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,

o którym mowa § 6 ust 1, za każdy dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający 10%

wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 6 ust 1.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa § 6 ust 1, za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa § 6 ust 1, za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ,

o którym mowa § 6 ust 1, za każdy dzień zwłoki,

4) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 6 ust 1.

3. Obowiązek zapłaty kar umownych poprzedza doręczenie przez stronę pisemnego wezwania do

zapłaty, ze wskazaniem podstawy żądania i terminu zapłaty.

4. Strony ustalają, że naliczone i wymagalne kary umowne mogą być potrącane przez każdą ze

stron, z wzajemnych i wymagalnych należności z umowy, w szczególności Zamawiający może

dokonać potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy

obejmujący wykonany obiekt, roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia na następujących warunkach:

1) zapewnia, że wykonany przedmiot umowy jest należytej jakości i przydatności do celu

umowy, oraz pod względem normatywno-technicznym,

2) w razie stwierdzenia wad w ciągu terminu gwarancyjnego, zobowiązuje się je bezpłatnie

usuwać lub wymieniać na wolny od wad /nowy/,

3) gwaranta obciąża wskazanie przyczyn stwierdzonych wad,

4) gwarancja obejmuje wady wynikłe z przyczyn tkwiących w rzeczy wykonanej,

5) w przypadku stwierdzenia wady wynikłej z innych przyczyn, nie oznacza to utraty

ważności gwarancji ,lecz jedynie uprawnia Wykonawcę do odmowy usunięcia wady lub

usunięcia za zapłatą,

6) usunięcia wad dokonuje Wykonawca lub osoba upoważniona,

7) w przypadku zaniechania usunięcia wady w terminie Zamawiający może usunąć wadę na

koszt Wykonawcy.

2. Gwarancja obowiązuje w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu

umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy Wykonawca w wykonaniu obowiązków z gwarancji dostarczył rzecz ( nową )

wolną od wad lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub naprawionej.

4. Uprawnienia z rękojmi Zamawiający wykonywać będzie wg zasad określonych w kodeksie

cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Strony ustalają, że okres rękojmi będzie odpowiadał okresowi gwarancji, zamawiającemu służą uprawnienia wymienione w kodeksie cywilnym, a także uprawnienie, że w razie wad nieusuniętych w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca do usunięcia zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi wad przystępował będzie

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, a usunięcie wad nastąpi nie później

niż w ciągu 30 dni, od dnia powiadomienia.

7. O ujawnionych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest

powiadomić Wykonawcę, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

§ 11

1.Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:

1) zmiany podwykonawcy,

2) skrócenia terminu umownego przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego         i zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) przedłużenia terminu umownego, jeżeli jego niedotrzymanie wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od zamawiającego, w tym:

a) działania siły wyższej ( np: klęski żywiołowe, długotrwałe opady atmosferyczne);

b) legislacyjnych skutków zmian połączonych z nakładaniem obowiązków do wykonania;

c) odkrycia podczas prac ziemnych wykopalisk archeologicznych;, niewypałów lub niewybuchów,

d) zlecenie robót dodatkowych i uzupełniających przez Zamawiającego jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) wprowadzenie zmian w dokumentacji i realizacji wykonawczej tych zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu umownego wykonania robót;

f) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów.

4) zlecenie robót zamiennych związanych z:

a) przyjęciem rozwiązań zamiennych koniecznych lub korzystniejszych z punktu widzenia sposobu prawidłowego wykonania umowy, eksploatacji i użytkowania, w tym rezygnacji z części robót;

b) zaprzestania produkcji towarów, materiałów, urządzeń przewidzianych w projekcie lub z innych powodów niedostępnych;

c) wprowadzeniem nowych norm, nowych technologii, nowych towarów i urządzeń o lepszych parametrach z punktu widzenia celu umowy;

5) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na skutek:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

b) ostatecznego rozliczenia ilości wykonanych robót kosztorysem powykonawczym zgodnie z § 6 umowy;

c) przyjęcie rozwiązań zamiennych.

2. Warunki dokonywania zmian:

- z inicjatywy zamawiającego lub wykonawcy,

- w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy, będą w pierwszej kolejności

rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, to organem rozstrzygającym będzie

Sąd I instancji rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą stron na piśmie w

formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 15

Osoba/y/ po stronie Wykonawcy podpisująca/e/ niniejszą umowę oświadcza/ją/, że jest /są/

umocowana/e/ do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego

reprezentuje/ą/ i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: