###### (Projekt)

###### Umowa nr ……/2016

**o wykonanie prac projektowych**

##### Zawarta dnia ………… r. w Piszczacu pomiędzy **Gminą Piszczac,** mającą swą siedzibę w Piszczacu przy ul. Włodawskiej 8, jako Zamawiającym reprezentowaną przez **Wójta Gminy Pana Kamila Kożuchowskiego** przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy –Danuty Gduli** z jednej strony

##### a **…………………………………….** z siedzibą w …………………..zwanym w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowanym przez ……………………………

##### została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

Przygotowanie kompletnego projektu budowlanego budowy dróg gminnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu na następujące drogi gminne:  
- ul. Widokowa w Piszczacu o długości 577 mb.

- ul. Brzozowa w Piszczacu o długości 590 mb szerokość 4 m.

- ul. Łąkowa w Chotyłowie o długości 463 mb.

Oferent zobowiązany będzie przygotować :  
1) projekt budowlany, kompletny– 5 egz., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,  
2) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,  
3) kosztorys inwestorski– 2 egz.,  
4) przedmiar robót – 2 egz.,

5) stałą organizację ruchu – 3 egz.,  
5) wersję elektroniczną w/w dokumentów na płycie CD,  
6) wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumenty, niezbędne do kompletności projektu budowlanego.

**§ 2**

Projektant wraz z pozwoleniem na budowę zobowiązuję się dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację określoną w § 1 umowy do dnia 15.12.2016 r.

**§ 3**

Strony ustalają wynagrodzenie za prace projektowo kosztorysowe w formie ryczałtu na kwotę **………. zł. brutto** Słownie: ……………….. zł. ……./100 gr.

**§ 4**

Zamawiający ureguluje faktury w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

**§ 5**

1.Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2.Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

3.Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Projektantowi kar umownych :

* Za odstąpienia od wykonania projektu w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
* Za zwłokę w zapłacie faktur, niezależnie od ustawowych odsetek w zapłacie tej faktury w wysokości 0,1 % wysokości faktury za każdy dzień zwłoki.

4.Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

* Za zwłokę w wykonaniu projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
* Za odstąpienie wykonania projektu przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości umownej.
* Za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w projekcie w wysokości 0,1 % wartości umownej za dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 6**

1.Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

2.Termin gwarancji wynosi dwa lata i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy.

3.Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac projektowych , a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa.

**§ 7**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego

**§ 8**

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

**§ 9**

Załączniki do niniejszej umowy stanowią :

1. oferta Projektanta

**§ 10**

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**Zleceniodawca Projektant**

**................................................... ......................................................**