Załącznik nr 4

do uchwały nr VI / 40 / 2007

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 28 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

w złotych

| Lp | klasyfikacja (dział rozdział) | Nazwa i cel zadania inwestycyjnego, okres realizacji ( w latach ) | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki na finansowanie zadania do 31.12.2006r. | Planowane wydatki i źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok 2007 |  |  |  | Rok 2008 |  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  |  |  | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł * | Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł * | Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 750 75020 | Nazwa zadania : Przebudowa pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gd. na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. Cel : Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych Okres realizacji : 2001-2008 | 2.570.000 | 1.808.853 | 220.000 | - | - | - | 541.147 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. |
| 2 | 750 75020 | Nazwa zadania : Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych Cel : Poprawienie efektywności pracy administracji poprzez użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – Informatów. Okres realizacji : 2005-2007 | 477.628 | 26.828 | 112.700 | - | - | 338.100 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 700 70005 | Nazwa zadania : „Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim” Cel : Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącego własność Powiatu Gdańskiego, wynajmowanego na potrzeby Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego Okres realizacji : 2005-2007 | 926.840 | 335.714 | 450.000 | - | - | - | 141.126 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. |
| 4 | 600 60014 | Nazwa zadania : Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2226G Pszczółki – Długie Pole w msc. Pszczółki ul. Pomorska Cel : Poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich Okres realizacji : 2005-2007 | 500.534 | 109.326 | 195.604 | - | B. 195.604** | - | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. |
| 5 | 600 60014 | Nazwa zadania : Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz - Bliziny Cel : Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich Okres realizacji : 2006-2009 | 7.216.049 | 715.010 | 100.000 | - | - | - | 564.869 | - | - | 1.694.608** | 4.141.562 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | 600 60014 | Nazwa zadania : Przebudowa drogi powiatowej 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gd. Cel : Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych Okres realizacji : 2005-2009 | 1.829.714 | 42.700 | - | - | - | - | 223.377 | - | - | 670.130** | 893.507 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. |
| 7 | 600 60014 | Nazwa zadania : Przebudowa drogi powiatowej 2226G Pszczółki – Długie Pole na odc. Pszczółki – Krzywe Koło Cel : Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich Okres realizacji : 2005-2008 | 1.717.683 | 536.223 | - | - | - | - | 295.365 | - | - | 886.095** | - | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd |
| 8 | 600 60014 | Nazwa zadania : Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G ul. Korczaka i ul. Sportowa, w msc. Pszczółki Cel : Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich Okres realizacji : 2006-2008 | 382.500 | 20.000 | 100.000 | - | B 100.000 | - | 162.500 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd |
| 9 | 600 60014 | Nazwa zadania : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2232G Koszwały - Trutnowy | 6.477.725 | 38.280 | 20.000 | - | - | - | 713.275 | - | - | 2.139.825 | 3.566.345 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Cel : Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich Okres realizacji : 2006-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 600 60014 | Nazwa zadania : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2239G Błotnik – Kiezmark - Leszkowy Cel : Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach poza dużymi miastami Okres realizacji : 2006-2009 | 7.465.354 | 38.280 | - | - | - | - | 929.634 | - | - | 2.788.903** | 3.708.537 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd |
| 11 | 600 60014 | Nazwa zadania : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb Cel : Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach poza dużymi miastami Okres realizacji : 2006-2009 | 5.518.264 | 38.280 | - | - | - | - | 684.998 | - | - | 2.054.994** | 2.739.992 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd |
| Ogółem |  |  | 35.082.291 | 3.709.494 | 1.198.304 | - | 295.604 | 338.100 | 4.256.291 | - | - | 10.234.555 | 15.049.943 |  |

* Oznaczenie źródła finansowania

- Dotacje i środki z budżetu państwa

- Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C.Inne źródła

** planowane wydatki finansowane ze środków określonych

w rubryce 8 i 9 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu

po podpisaniu stosownych porozumień (umów)