# UMOWA NR 271.22.2015

zawarta w  dniu …. maja 2015 r.  pomiędzy   Miastem   Radymno,   ul.    Lwowska 20, 37-550 Radymno, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

Krzysztof Roman 	-	Burmistrz Miasta Radymno

Janina Kaczmarz 	-	Skarbnik Miasta Radymno

a

……………………………………………………….  zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie remontu dróg miejskich remonterem na terenie Miasta Radymno zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, SST  oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót w terminie 2 dni od momentu podpisania umowy

Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30.05.2015 r.

§ 3

Materiały i urządzenia stosowane do realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

- Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie remontu dróg miejskich remonterem w ilości załadunkowej jeden remonter (wielkość załadunkowa remontera ………….. ton grysu bazaltowego o dwóch frakcjach oraz ……………  tony emulsji     asfaltowej   w   wysokości:   …………. zł.   netto  + 23% VAT kwota    brutto …………  zł. brutto słownie: ………………

- Ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w ilości nie przekraczającej trzech remonterów.

§ 5

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury.

- Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego.

§ 7

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy :

- wskazanie dróg i placów przewidzianych do remontu,

- dokonanie, odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego.

§ 8

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

- przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane,

§ 9

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo Zamawiającemu.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy  kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

## ZAMAWIAJĄCY					 WYKONAWCA

ANEKS nr 1

Dnia 15 czerwca 2013 rok w Radymnie pomiędzy Miastem Radymno  reprezentowanym  przez:

Wiesław PIROŻEK                                  -  Burmistrz Miasta Radymno

przy kontrasygnacie skarbnika Miasta Radymno - Janiny KACZMARZ

zwanym w dalszym ciągu umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

a Roboty Ogólnobudowlane „Brukarstwo” Bogdan Babiś 37-565 Roźwienica

reprezentowanym przez:

Bogdan Babiś – właściciel Firmy

zwanym w dalszym ciągu umowy "WYKONAWCĄ"

zawarto aneks do umowy nr 341/20/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w następującym brzmieniu:

§1

W umowie nr 271.10.2013 z dnia  16 maja 2013 rok na wykonania zadanie remontu dróg miejskich remonterem na terenie Miasta Radymno

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„Termin rozpoczęcia robót w terminie 2 dni od momentu podpisania umowy.

Termin zakończenia robót ustala się do dnia 29 czerwca 2013 r.”

§ 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia 	 w ilości nie przekraczającej sześciu remonterów.

§2

Pozostałe ustalenia umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Na tym aneks zakończono i podpisano.

ZAMAWIAJĄCY:                                        		 WYKONAWCA:

...............................                                  ...............................

PROTOKÓŁ

z dokonanego w dniu 28.06.2013 rok  w Radymnie  odbioru robót  wykonanych na podstawie umowy nr 271.10.13 na wykonanie remontu dróg miejskich remonterem z dnia 16 maja 2013 rok oraz aneksu z dnia 15 czerwca 2013 rok.

- Zamawiający Miasto Radymno  ul. Lwowska 20,  37-550 Radymno .

- Wykonawca  Roboty Ogólnobudowlane „Brukarstwo” Bogdan Babiś 37-565 Roźwienica

- Skład Komisji:

- Marek Sobolewski – Urząd Miasta Radymno

- Piotr Bieawski	- Urząd Miasta Radymno

- Marek Kosztyła – Urząd Miasta Radymno

3. Przy współudziale:

Bogdan Babiś – właściciel Firmy

4.Usługę w ramach której wykonano:

Remont dróg miejskich remonterem na terenie Miasta Radymno w ilości pięciu 	remonterów na drogach: Kochanowskiego, Reja, Rejmonta, Żeromskiego, 	Zielona , Piaskowa oraz wszystkie drogi na osiedlu przy ul. Jana Pawła II na 	podstawie umowy jak wyżej

5. Termin rozpoczęcia robót 17.05.2013 rok

6. Termin zakończenia robót 27.06.2013 rok`

7. Odbioru dokonuje się w oparciu o następujące dokumenty umowa, deklaracje zgodności użytych materiałów

8. Obecni stwierdzają, że roboty wykonane zostały prawidłowo

9. Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki – brak

10. Ogólna ocena wykonanych robót - dobra

11. W oparciu o ustalenia zawarte w poprzednich punktach uznaje się wykonane roboty za ostateczne i odebrane i przekazane do użytku.

12. W oparciu o niniejszy protokół może nastąpić wypłata rachunku wykonawcy (po uwzględnieniu ustaleń komisji).

13. Okres   gwarancji    na    przedmiot     zamówienia   wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego tj. do 28  lipca 2016  rok

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.							1.

2.

3.

Radymno, dnia  16 maja 2013 rok

PIGiOŚ.271.10.13

Roboty Ogólno Budowlane 							      BRUKARSTWO

Bogdan Babiś

37-565 Roźwienica 174

Dotyczy: zamówienia do 14000 euro nie podlegają ustawie Prawo Zamówień Publicznych               (art. 4 ust. 8)

W nawiązaniu do przesłanej oferty na remont dróg miejskich remonterem  uprzejmie informuję, że Wasza oferta okazała się najtańszą za kwotę 6642,00 zł. przy wielkości załadunkowej remontera 10,00 ton  grysem bazaltowym oraz 1,20 t emulsji asfaltowej.  W związku z powyższym w załączeniu przesyłam trzy egzemplarze umowy celem podpisania. Po podpisaniu proszę o odesłanie dwóch egzemplarzy.

Otrzymują:

1. Adresat.

2. A/A.

Do wiadomości:

- Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Sp. Jawna Rozbórz Długi 57a,

37-560 Pruchnik

- Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu ul. Sielecka 2, 37-700 Przemyśl