| INWESTOR: | Gmina miejska Radymno |
| --- | --- |
| adres: | 37-550 Radymno , ul. Lwowska 20 |
| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: | Wykonanie trwałej nawierzchni terenu parkingu przy ul.Słowackiego w Radymnie (działki nr 1597/2 i 1597/10) wraz z wjazdami z działki nr 1596 |
| NAZWA OPRACOWANIA: | Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |

| FUNKCJA | IMIĘ, NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECJALNOŚĆ : drogowa |  |  |  |  |
| PROJEKTANT: | Zdzisław Krzeszowski | UAN-VIII/7342/22/91 | marzec 2015 |  |
| OPRACOWAŁ : | Piotr Halica | PDK/0045/OHOD/04 | Marzec 2015 |  |

Spis zawartości:

strona:

1. Wstęp	3

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	3

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	3

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;	4

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia	4

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	4

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych	4

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# Wstęp

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. 2006r Nr 156 poz. 118) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126), wykonanie robót budowlanych, przewidzianych przedmiotowym projektem, wymaga sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BiOZ”.

Plan BiOZ należy sporządzić w oparciu o niniejszą Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót jakie zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty rozbiórkowe na zjazdach i na parkingu,

roboty ziemne związane z profilowaniem warstw konstrukcyjnych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

roboty wykończeniowe i porządkowe,

# Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Roboty będą realizowane w pasie istniejącej drogi gminnej , w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni tylko na zjazdach.

Na trasie projektowanych robót występują urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej:

jezdnia bitumiczna o szerokości 7,00 m z obustronnymi poboczami bitumicznymi, rowy przydrożne i zjazdy na parking

przepust pod koroną parkingu

Inne obiekty budowlane nie występują.

Teren inwestycji sąsiaduje bezpośrednio z terenem firmy Rol-mech , zajazdu Smyk , komisu i warsztatu samochodowego.

Lokalizacja istniejących elementów drogi i urządzeń infrastruktury technicznej została pokazana na Planie Zagospodarowania Terenu.

# Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest przede wszystkim istniejąca droga, po której odbywa się ruch pojazdów samochodowych o znaczącym natężeniu.

Pozostałe prace prowadzone będą poza pasem drogowym.

# Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas budowy przewiduje się wykonywanie robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Są to:

roboty wykonywane w pasie drogowym przy odbywającym się ruchu pojazdów – z uwagi na zagrożenie kolizją z poruszającymi się pojazdami przez cały okres trwania procesu budowlanego;

wykonywanie robót ziemnych, stwarzające ryzyko potrącenia przez pracujące maszyny,

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Poinstruowanie pracowników przez kierownika budowy lub osobę upoważnioną, należy przeprowadzić ustnie przed rozpoczęciem każdych nowych, szczególnie niebezpiecznych czynności z przedstawieniem niebezpieczeństw, na które narażeni będą pracownicy oraz sposobu ich uniknięcia.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wskazanie postępowania w przypadku wydarzenia się wypadku, pożaru lub zaistnienia innego zagrożenia w tym sposobu poinformowania służb ratowniczych, miejsc ewakuacji oraz sposobu prowadzenia akcji ratowniczej przed przyjazdem odpowiednich służb.

# Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji należy stosować wszelkiego rodzaju środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające teren budowy a w szczególności:

przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

odpowiednio wczesne oznakowanie i zabezpieczenie informacyjne terenu budowy;

oznakowanie i ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót;

Przy wszystkich pracach budowlanych należy przestrzegać przepisów bhp zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni posiadać ogólne przeszkolenie z zakresu bhp oraz przeszkolenie na stanowisku pracy.

Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.

Sprzęt i narzędzia używane do wykonania robót muszą być sprawne oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych powinni znajdować się tylko pracownicy niezbędni do wykonania tych zadań posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Wszystkie prace drogowe wykonywane „pod ruchem” mogą być prowadzone tylko po uprzednim zabezpieczeniu terenu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robót w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca prowadzonych robót powinno być przestawiane w miarę postępu robót a wszelkie ograniczenia w ruchu drogowym usuwane z chwilą zaniku zagrożenia.

Roboty drogowe wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu powinny być prowadzone pod nadzorem odpowiednio przeszkolonych pracowników nadzorujących ruch drogowy i zabezpieczających teren przed wtargnięciem osób postronnych w pobliże pracujących maszyn. W szczególności dotyczy to wykonywania wysokich nasypów i głębokich wykopów, robót bitumicznych z użyciem mas na gorąco, robót prowadzonych w sąsiedztwie czynnych pasów ruchu kołowego i pieszego oraz w innych miejscach niebezpiecznych.

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego powinni być poinformowani o sposobie oznakowania miejsc niebezpiecznych i o grożących im niebezpieczeństwach. W szczególności dotyczy to przebiegu podziemnych linii energetycznych i gazowych oraz innych urządzeń podziemnych, których uszkodzenie mogłoby spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia.

Zabrania się pozostawiania maszyn oraz składowania materiałów budowlanych na jezdni lub na koronie drogi, po której odbywa się ruch pojazdów. Postój maszyn oraz składowanie materiałów w pasie drogowym poza koroną drogi może się odbywać tylko za zgodą zarządu drogi w miejscach, które nie spowodują zagrożenia dla ruchu drogowego i pieszych.