U M O W A  NR  IRŚ……………..2017

Zawarta w dniu ………….. roku w Siemkowicach pomiędzy Gminą Siemkowice

z  siedzibą ul. Plac XXX - Lecia PRL 1,  98–354 Siemkowice reprezentowanym przez:

## Panią  Zofię  Kotynia   -  Wójta  Gminy  Siemkowice

## przy kontrasygnacie Ewy Hak – Skarbnika Gminy

## zwanym  dalej  „Zamawiającym”

a 
……………………. z siedzibą                     ………………………, NIP  ………………………..,

zwanym  dalszej  części  umowy   Wykonawcą .

## Do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości  30.000,00  euro  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia

## 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t. j.  Dz. U. z 2015 r., poz. 2146).

## § 1

Zamawiający   zleca, a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania    roboty polegające na : Wykonaniu remontu części pomieszczeń Urzędu Gminy w Siemkowicach przy ulicy Plac XXX lecia PRL 1 .

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy wynikający z przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej.

§ 3

## 1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na  30.03.2017 r.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu  zawarcia umowy i określi

granice terenu budowy.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Tadeusz Ślusarek. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2016 r. poz. 290 ) oraz w granicach umocowania nadanego mu przez Wójta Gminy.

§ 6

1. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi brutto: ……….. zł. (słownie: …………..złotych) w tym VAT 23 %  tj. ……… zł.,  kwota  netto : ……….. zł. słownie netto:  ………………….

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym

mowa w § 1 i § 2 w tym materiały budowlane.

§ 7

1.Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę  końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonych przez  inspektora nadzoru.

2.Faktura  końcowa  będzie płatna  w  terminie 14- dniowym  od daty jej otrzymania i podpisania  z protokołem odbioru końcowego przez Zamawiającego.

3.Wykonawca  wystawi  fakturę  VAT na  Gminę  Siemkowice  ul.  Plac  XXX – Lecia  PRL1,  98 – 354 Siemkowice  NIP  5080015198.

§ 8

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 9

Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

§ 10

Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  36  miesięcznej  gwarancji  i  rękojmi  na wykonany  przedmiot  umowy  licząc  od  dnia  odbioru  końcowego przedmiotu  umowy.

§ 11

1.Wykonawca  zabezpiecza materiał  na  przedmiot umowy  określony § 1, 2.

2.Materiały i urządzenia, o których mowa wyżej powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie  określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 12

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy w formie kar umownych lub odszkodowania w następujących wypadkach i wysokościach.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne lub odszkodowanie:

a) odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 5% wartości umowy

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne lub odszkodowanie :

a) za zwłokę w wykonaniu zadań wchodzących w zakres przedmiotu umowy - w wysokości 0.2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w realizacji zadań,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym - wysokości 5 % wartości robót dotkniętych wadą,

c) odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności oraz odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego

3. Jeżeli wysokość zaistniałej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, strona może dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 13

1. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy lub w związku z nią rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie.

2. W przypadku braku rozstrzygnięć polubownych, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego, wraz z  przepisami wykonawczymi  do  tych  ustaw.

§ 15

Umowa nabiera mocy prawnej z dniem jej podpisania przez obie strony.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy można wprowadzić jedynie aneksem pisemnym, pod rygorem nieważności.

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Zamawiający                                               Wykonawca